南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目

招标文件

项目编号：0747-2560SCCGX016

招标人：南宁轨道数智科技有限公司

招标代理机构：中化商务有限公司

日期：2025年1月

目 录

第一章  招标公告	1

1 项目概况与招标范围	1

2 投标人资格要求	1

3 资格审查方式	1

4 投标报名与招标文件的获取	2

5 投标文件的递交	2

6 发布公告的媒介	2

7 联系方式	2

第二章  投标人须知	3

一、投标人须知前附表	3

二、投标人须知正文部分	9

1 总则	9

2 招标文件	10

3 投标文件	11

4 投标	12

5 开标	12

6 评标	13

7 合同授予	14

8 重新招标和不再招标	15

9 纪律和监督	15

10 需要补充的其他内容	16

第三章  评标办法及标准	18

1 评标方法	18

2 评标依据	18

3 评标组织	18

4 资格审查	18

5 初步评审	18

6 详细评审	19

第四章  合同条款及格式	1

第五章  用户需求书	30

第六章  投标文件格式	99

一、资格审查文件格式	99

二、技术文件格式	106

三、报价文件格式	109

- 第一章  招标公告

南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目招标公告（项目编号：0747-2560SCCGX016）

本招标南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目“招标人”为南宁轨道数智科技有限公司，招标项目资金来源企业自筹。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标 ，邀请有意向的合格投标人参加投标。

### 项目概况与招标范围

1.1项目名称：南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目

1.2项目地点：南宁市

1.3招标范围：本项目招标范围包括：南宁市轨道交通办公网网络设备迭代升级相关硬件设备、配套材料、随机附件以及所需的其他材料的供货、安装、调试及集成服务等，具体详见用户需求书。

1.4最高投标限价：本项目最高投标限价为人民币肆佰零捌万捌仟肆佰玖拾元整（¥4,088,490.00）（含税价）。

1.5 供货期：设备到货期限为2025年2月、完成系统设备安装及系统调试期限为2025年3月、完成试运行及验收为2025年5月。

### 投标人资格要求

2.1投标人为中华人民共和国国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立承担民事责任能力的合法投标人或其他组织。

2.2企业业绩：自2021年1月1日至本项目投标文件递交截止时间前至少提供1个与本项目类似的单项合同金额200万以上的系统集成类项目业绩，提供证明材料（证明材料包括但不限于中标通知书或业绩合同，所提供材料需能证明符合业绩内容，否则视为无效证明文件，提供复印件加盖投标人公章，原件备查）。

2.3 项目经理具有5年以上类似的系统集成项目管理的经验（须在类似项目中担任项目经理或技术负责人）;一般人员要求计算机或自动化相关专业毕业，且有类似的系统集成项目3年以上的实践经验（须在参与过类似项目，或者出具相关证明或承诺）;

2.4 投标人没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。

2.5其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.6联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

2.7 投标人与获取招标文件时的名称不一致的，不予受理。

### 资格审查方式

本项目采用资格后审方式，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。

### 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2025年1月27日上午9:00－2025年2月5日下午18:00(北京时间，下同)。

4.2招标文件获取方式：投标人须于招标文件发售截止时间之前，在中化商务电子招投标平台先进行网上注册（免费），完成注册后通过平台支付平台使用及技术支持费（¥ 0元）后，即可在平台下载招标文件及增值税电子普通发票。未登录中化商务电子招投标平台获取招标文件的潜在投标人不能参与本项目的投标，招标代理机构有权拒收其递交的投标文件。获取招标文件时如遇平台操作性问题，可拨打技术支持电话：010-86391277。

注：不接受现场领取招标文件，投标人如未按要求或未完整下载相关文件，或由于未及时关注招标文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

### 投标文件的递交

5.1 投标文件须密封后于2025年2月20日9时30分（北京时间）前递交，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.2投标文件递交地点：南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋12层1212室（具体详见门口显示屏）。

5.3本次招标开标将于上述投标文件递交截止的同一时间地点公开进行。投标人法定代表人（负责人）或其委托的代理人携法人委托书原件应准时参加。

5.4.出现以下情形时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

5.4.1逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件。

### 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000）、南宁轨道数智科技有限公司官网（https://www.nn-cc.cn）、中化商务电子招投标平台（http://e.sinochemitc.com/cms/index.htm）上发布。

### 联系方式

招 标 人：南宁轨道数智科技有限公司          招标代理机构：中化商务有限公司

地    址：南宁市青秀区凤岭北路111号        地   址： 广西南宁市良庆区五象大道西段665

南宁国际旅游中心C座19层                  号南宁环球金融中心T2栋1211-1212室

邮    编：530029                           邮    编：530000

联 系 人：范工                              联 系 人：苏炯旭、代玉林

电    话：0771-2277888-1101                电    话：18507816266

电子邮箱：daiyulin@sinochem.com

2025年1月26日

- 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南宁轨道数智科技有限公司 地 址：广西南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心C座19层 联系人：范工 电 话：0771-2277888-1101 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中化商务有限公司 地 址：广西南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋1211-1212室 联系人：苏炯旭、代玉林 电 话：0771-5716661 邮 箱：daiyulin@sinochem.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南宁市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 本项目增值税计税方法 | 按国家现行税法执行 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家现行规范、标准、招标文件要求和项目实际需要。 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R本次招标不接受联合体投标。 □本次招标接受联合体投标。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | R不允许 □允许，分包内容要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 澄清在中化商务电子招投标平台上发布。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件的组成部分：资格审查文件、技术文件、报价文件三部分组成。 资格审查文件包括但不限于以下内容: （1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件； （2）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件； （3）投标人类似项目业绩表，同时投标人须提供业绩证明文件； （4）人员要求 （5）承诺书； （6）投标人认为需要提交的其他资料。（如有） 技术文件包括但不限于以下内容： （1）技术条款响应表； （2）服务方案； （3）企业经营状况 （4）企业管理体系 （5）拟投入本项目的团队名单，附人员简介； （6）投标人认为需要提交的其他资料。（如有） 报价文件包括但不限于以下内容： （1）投标函； （2）投标一览表； （3）分项报价表； （4）商务响应表； （5）投标人认为需要提交的其他资料。（如有） |
| 3.2 | 投标报价 | 本项目报价方式为固定综合单价报价，综合单价包含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的设备本身、人工费、材料费、机械使用费、制作费、装卸费、运输费、成品保护费、各系统调试费风险费、报批报建费、检测费、综合费、管理费、利润、规费、税金以及包验收通过所产生的一切费用，投标人根据自身的承受能力以及市场价格自行进行报价。超出有效报价范围的投标文件将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币40000元 1.投标保证金的交纳方式：银行转账、现金、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函。 2.采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至招标代理机构指定账户并且到账（指定账户（银行虚拟子账号）获取方式：登录【中化商务电子招投标平台】，点击【获取文件及电子发票】菜单，点击【子账号查看】按钮，查看投标保证金收款子账户信息（23位银行帐号），该账户仅供本项目使用。）； 3.采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 4.招标代理机构不接受以个人名义提交的投标保证金。 5.投标人参加多个包件的投标，电汇投标保证金时，须按包件单独电汇。 6.投标保证金退还按照以下内容执行： （1）招标代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人一次性退还投标保证金及银行同期存款利息。 （2）下列任何情况发生时，投标保证金可不予退还： 1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标的； 2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的； （3）招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人。已经发售资格预审文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标代理机构应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标人应当按照招标文件规定，在投标文件封面和文本中明确要求之处进行签字或者盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本 四 份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件一份U盘。投标文件电子版内容及格式：包括office版本（文本内容为Word格式，报价文件为word或Excel格式）的全套投标文件(资格审查文件、技术文件、报价文件)和全套投标文件的正本盖章后PDF版的扫描件。 投标人中标后须按招标人要求另提供若干份副本。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 分册装订，共分 3册，分别为：资格审查文件、技术文件、报价文件。 投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，建议采用软封面和胶装方式装订。 |
| 4.1.1 | 包装、密封 | 投标人应将投标文件封装为三个包，分别密封在投标文件密封箱/袋里，三个包装中分别是：资格审查文件正本和副本、技术文件正本和副本、报价文件正本和副本（电子版文件封入此包装内）。密封箱/袋上应清楚的标明“资格审查文件”、 “技术文件”、“报价文件”。最后，投标人可以将上述三个密封箱/袋单独或者统一封装在一个或多个大的密封箱/袋内递交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目编号： 招标人名称： ___________（项目名称） 投标文件 资格审查文件或技术文件或报价文件 投标人地址： 投标人名称： 本投标文件投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区五象大道西段665号南宁环球金融中心T2栋12层1212室（具体详见门口显示屏）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 截标、开标时间和地点 | 投标截止时间：2025年2月20日9时30分（北京时间） 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点。 注:参加现场开标的投标人代表必须是法定代表人或其开标会的授权代表人，必须携带授权代表人本人身份证原件及身份证正、反面复印件【授权代表人参加开标会时，需提供法定代表人授权委托书原件;法定代表人参加现场开标会时，只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件】。否则视为投标人决定不参加现场开标活动，不参加开标会的投标人视同已认可本次开标会全过程。 |
| 5.2.1 | 开标 | 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：随机抽取，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家组成不得少于成员总数的2/3，招标人委派评标专家不得多于成员总数的1/3。 |
| 6.3 | 评标办法 | 采用综合评估法，详见第三章《评标办法》 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会根据综合得分排名情况，推荐不超过3名（含3名）中标候选人并标明排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 金额：0，本项目不需要缴纳； |
| 7.4.4 | 放弃中标人资格 | 中标人如无故放弃中标资格，则纳入招标人的不良信用名单名库。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 词语定义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 10.2 | 最高投标限价 | 【备注：根据项目情况选择以下其中一种情况。】 R最高投标限价：人民币4088490.00元（含税价）。 投标报价高于最高投标限价（或最高投标限价综合单价）的投标文件将按否决投标处理。 □最高投标限价：本项目设有最高投标限价，最高投标限价以补充文件方式公布，公示媒介同招标公告。投标报价高于最高投标限价的投标文件将按否决投标处理。 |
| 10.8 | 其他 | 1.在签订合同前，招标人与中标人依据本次招标文件中的用户需求书、中标人的投标文件（如技术响应表、技术文件等），按照二者较优值形成技术规格书。并经双方确认后构成本合同的有效组成部分。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格。 2.本项目服务费包含代理服务费及控制价编制费，由中标人在领取中标通知书前支付，以中标金额为基数，代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定中货物类招标的费率标准计算*80%计取；控制价编制费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定中货物类招标的费率标准计算*30%计取。招标代理机构在收到费用后5个工作日内向中标人开具增值税发票。 3.本项目招标文件的最终解释权归招标人。 4.保密要求：投标人无论是否参加投标都必须对本项目的所有招标文件严格保密，未经招标人书面允许不得以任何原因、任何方式向第三方透露。 |

- 二、投标人须知正文部分

- 1 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目地点：见“投标人须知前附表”。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

- 1.3 招标范围、计划服务期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本项目的服务期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本项目的质量要求：见“投标人须知前附表”。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件,见“投标人须知前附表”。

1.4.2是否接受联合体投标：见“投标人须知前附表”。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

见“投标人须知前附表”

- 1.10 投标预备会

见“投标人须知前附表”

- 1.11 分包

见“投标人须知前附表”

- 1.12 偏离

见“投标人须知前附表”

- 2 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式；

（7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标须知前附表所规定的时间之前，以书面形式通知招标代理机构，同时以发电子邮件的形式提供电子版本文件。否则，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。招标人将根据投标人的书面澄清要求进行澄清答复，招标人只答复与招标文件内容有关的问题，并有权对任何与招标文件无关的问题不作回答。

2.2.2招标人将澄清的答复内容（答复中包括问题但不包括问题的来源）进行整理，并以补充招标文件的形式在中化商务电子招投标平台上发布的形式通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件；投标人未及时关注中化商务电子招投标平台上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。该答复的内容为招标文件的组成部分。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可以主动或应投标人澄清要求对招标文件进行必要的补遗或修改。

2.3.2招标文件的补遗或修改通知是招标文件的组成部分，将以补充招标文件的形式在中化商务电子招投标平台上发布的形式通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件，并对投标人具有约束力；投标人未及时关注中化商务电子招投标平台上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。

2.3.3当后发的补遗或修改通知与原招标文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

2.3.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补遗或修改部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间。招标澄清或修改的内容影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15日前以在中化商务电子招投标平台上发布的形式通知所有潜在投标人。

- 3 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（2）技术文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（3）报价文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

3.1.2招标文件“第六章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标报价是指由投标人根据本项目招标要求进行自主报价，本项目投标报价内容和要求详见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按招标文件要求填写相应表格。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4 投标保证金

本项目要求投标保证金。

- 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件必须对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件副本也可使用正本的复印件。投标文件正本与副本均由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

- 4 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在“投标人须知前附表”第5.1款规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 现场递交投标文件的投标人，需携带法定代表人证明书原件，若为其授权人来递交文件的，还需提供授权委托书原件，否则其递交的投标文件不予接收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在“投标人须知前附表”第5.1款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间（开标时间）、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

- 5.2 开标程序

5.2.1投标人法定代表人或其授权代表（以下统称“投标人代表”）必须在投标截止前到开标地点出示本人有效身份证（限中国公民居民身份证、外籍有效护照，下同）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书（若为授权人时）的原件递交投标文件，并由招标人或其委托的公证机构代表验证确认。否则招标人有权拒收其投标文件。

5.2.2开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

5.2.3主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍参加开标会议的单位和人员；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场；

（4）投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）投标人代表、招标人代表等有关人员对以上内容相关表格进行签字确认；

（6）按照“投标人须知前附表”的规定的开标顺序开标；

（7）唱标：对投标人的投标报价、质量要求、服务期及其他内容进行唱标，并记录在案；

（8）公布最高投标限价及相关内容；

（9）投标人代表、招标人代表等有关人员对开标过程相关表格进行签字确认；

（10）主持人宣布相关事宜。

（11）开标结束。

- 5.3不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的。

- 5.4开标异议

（1）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）投标人不得就招标人已答复的同一事项再次异议。

（3）投标人如在开标现场没有提出异议，视为主动放弃异议资格，不得在其他情况下再次提出开标异议。

- 6 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）为该工程招标代理、造价咨询机构的人员；

（6）与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标办法

详见第三章《评标办法》。

- 7 合同授予

- 7.1 定标

7.1.1除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.1.2招标人应当确定综合评分排名前五名的中标候选人为中标人，不足五名的，按实际推荐的中标候选人数量。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.3投标人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消投标资格，已经中标的取消中标资格。

7.1.4评标委员会评审结束后，招标人经审查发现评标过程中有明显错误，可以组织原评标委员会进行复评。

- 7.2 中标通知及中标公告

7.2.1招标人按规定在网站上发布中标候选人公示和中标公告，发布之日起，视为所有投标人已收到该中标结果。

7.2.2对未中标者，招标人及招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

- 7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行招标采购合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 8 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性的（当有效投标不足三个，但仍有两个有效时，评标委员会认为剩余的投标文件仍具有竞争性可继续评审的，应注明、记录继续评审的理由）；

（4）根据本须知第3.3.2款规定，所有中标候选人均不同意在投标有效期内延长投标有效期的；

（5）中标候选人均放弃中标资格的；

（6）招标文件、有关法规和文件规定的重新招标的情形。

- 8.2 不再招标

项目招标经两次发布信息后，仍出现本章8.1（1）或（2）或（3）情况的，招标人可不再进行招标。

- 9 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。

9.2.2投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向招标人提出书面投诉。投诉应当有明确的请求及证明材料，没有提出异议或者投诉活动不符合要求的，招标人不予受理。

- 10 需要补充的其他内容

- 10.1词语定义

见“投标人须知前附表”。

- 10.2 最高投标限价

详见“投标人须知前附表”。

- 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 10.4同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“用户需求书”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人或甲方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

- 10.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的主管部门依法实施的监督。

- 10.6 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，依次按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

- 10.7 本项目采购及合同执行的任何阶段，如果招标人发现投标人/中标人存在下述行为之一的，招标人有权取消其投标/中标资格，投标/中标无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理；同时将其列入招标人的不良信用名单：

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的。

（2）提供虚假材料谋取中标的。

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（4）恶意串通等不正当竞争行为的。

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

（6）未按照招标、投标文件确定的事项签订采购合同的。

（7）将采购合同转包的。

（8）提供假冒伪劣产品的。

（9）擅自变更、中止或者终止采购合同的。

（10）中标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

（11）中标人未按投标须知要求在投标阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足采购需求的。

（12）中标人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

（13）招标文件、法律、法规规定的其他情形。

- 10.8其他

10.8.1 其他条款见“投标人须知前附表”。

10.8.2 本项目招标代理服务费的计算方法见“投标人须知前附表”。

- 第三章  评标办法及标准

- 1 评标方法

本次评标采用综合评估法。满分100分，其中商务技术得分70分，价格得分30分。

- 2 评标依据

- 本项目《招标文件》及补充文件；

- 招投标法及相关法规；

- 有效的《投标文件》及澄清文件。

- 3 评标组织

3.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建详见第二章投标人须知第6.1.1款的规定。

3.2评标程序和内容包括：

（1）评标委员会成员熟悉招标文件和评标办法；

（2）全体评标委员会成员对投标文件的资格审查文件进行资格审查；

（3）按专家专业类别分为经济评审组和技术评审组；

（4）评标委员会成员对通过资格审查的投标文件进行初步评审；

（5）技术评审组对投标文件的报价文件和技术文件进行评审并打分，经济评审组对投标文件的报价文件进行评审并打分；

（6）计算各投标人综合评分，并按照综合得分由高到低排序；

（7）全体评标委员会完成评标报告，推荐中标候选人。

- 4 资格审查

4.1全体评标委员会审查投标人是否符合法律、法规、规章以及本招标文件对投标人资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

4.2在本阶段不符合任何一项资格评审标准的投标人，均视为资格审查不合格，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

4.3当有效投标不足三个时，评标委员会认为剩余的两家有效投标文件不具有竞争性的，不进入初步评审阶段。

- 5 初步评审

5.1评标委员会将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应；

5.2如果投标文件实质性不响应招标文件的要求和条件的，评标委员会将判定为重大偏差并作否决投标处理，并且不允许投标人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件；

5.3评标委员会根据招标文件的要求对投标人进行初步评审，未通过初步评审的投标人不得进入下一阶段的详细评审。评审标准详见附表二《初步评审表》。

5.4投标文件有下列情形之一的，评标委员会应按否决投标处理：

- 不符合附表一《资格审查表》规定的；

- 不符合附表二《初步评审表》规定的；

- 法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

- 在投标文件中有虚假文件和/或资料的；

- 投标文件中附有招标人不能接受的条件；

- 投标人已经评标委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

- 开标会结束拒绝在开标记录上签字确认，且经核实无误后，仍拒绝签字确认的；

- 投标人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

- 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

- 招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。

5.5当有效投标不足三个时，评标委员会认为剩余的投标文件不具有竞争性的，不进入详细评审阶段。

- 6 详细评审

- 6.1技术部分评审

6.1.1评标委员会技术评审组对通过初步评审的投标文件的技术文件进行详细评审。

6.1.2技术评审组按照附表三《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人技术部分评审。各评委对投标人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。投标人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。技术得分＝所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 6.2报价部分评审

6.2.1评标委员会经济评审组对通过初步评审的投标文件的报价文件进行详细评审。

6.2.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）修正后的最终投标报价超过最高投标限价的投标文件作否决投标处理。如项目设有最高投标限价综合单价的，修正后的综合单价超过最高投标限价综合单价的投标文件作否决投标处理。

（4）评标价格及中标价均以修正后的投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被否决。

6.2.3出现下列情况的投标文件将予以否决：

（1）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价投标，否决其投标。

（2）投标报价清单如有漏项的投标文件，将予以否决。

6.2.4经济评审组按照附表四《投标报价评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人的投标报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 6.3 投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中的非实质性偏离内容进行书面澄清、说明或补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）投标文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）明显文字和计算错误；

（4）评标委员会认定的其他非实质性偏离情况。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3.4对投标文件进行澄清、说明和补正采用书面材料。

- 6.4评标结果

6.4.1汇总得分

各投标人综合评分=技术得分+商务（价格）得分；

6.4.2推荐中标候选人

经评审后，评标委员会按综合评分由高到低顺序推荐3名中标候选人（当中标候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则由评标委员会采用记名投票方式确定。

6.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

6.4.4评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。

本评标办法由南宁轨道数智科技有限公司负责解释。

- 附表一：资格审查表【备注：资格要求应与招标公告要求一致】

| 序号 | 内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或授权委托人身份证 | 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） | 法定代表人身份证明原件及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）。 |  |
| 2 | 投标人资格 | 投标人为中华人民共和国国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立承担民事责任能力的合法投标人或其他组织。 | 投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件。 |  |
| 3 | 企业业绩 | 自2021年1月1日至本项目投标文件递交截止时间前至少提供1个与本项目类似的单项合同金额200万以上的系统集成类项目业绩，提供证明材料（证明材料包括但不限于中标通知书或业绩合同，所提供材料需能证明符合业绩内容，否则视为无效证明文件，提供复印件加盖投标人公章，原件备查）。 | ①投标人业绩须是其自身的，不能是其母公司或子公司的； ②证明文件：包括但不限于中标通知书或业绩合同，所提供材料需能证明符合业绩内容，否则视为无效证明文件，提供复印件加盖投标人公章，原件备查； ③以合同签订时间为准（如提供中标通知书则以中标通知书发布时间为准）。 |  |
| 4 | 承诺书 | 没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在投标截止前3年没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故。与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。 | 按投标文件第六章规定的格式提供承诺书。 |  |
| 5 | 联合体投标 | ■1、本项目不接受联合体投标。 ¨2、本项目接受联合体投标。 | ■1、本项目不接受联合体投标的评审依据： 投标人为非联合体投标。 |  |

注：

1.投标文件中的所有证明资料的复印件均应加盖投标人公章，原件备查；

2. 评审结果填写：合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

3.未通过资格审查不得进入下一步评审。

- 附表二《初步评审表》

经济初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全（应按照招标文件规定第六章节格式填写）； 投标函中没有关键字迹模糊、无法辨认或含义不明确的。 |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |
| 4 | 投标报价未超过最高投标限价，综合单价未超过招标控制综合单价的（如有）。 |  |
| 5 | 投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价但书面声明哪一个有效（按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外）。 |  |
| 6 | 投标报价固定，或同一方案无选择性报价。 |  |
| 7 | 供货期满足招标文件要求。 |  |
| 8 | 投标报价清单无缺、漏项。 |  |
| 9 | 商务条款响应表无负偏离的。 |  |
| 10 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。 |  |
| 评审结论 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由经济评审组评审使用。

2.“缺、漏项”是指投标人未按照招标人提供的清单项进行报价，投标人的报价清单中缺少某项清单或报价。

技术初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |
| 2 | 投标文件的实质性内容按照规定的格式填写、内容齐全（应按照招标文件规定第六章节格式填写）。 |  |
| 3 | 投标人在资格审查文件或技术文件中未透露本项目有关报价的信息。 |  |
| 4 | 技术条款响应表无负偏离的。 |  |
| 5 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。 |  |
| 评审结论 |  |  |

注：评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由技术评审组评审使用。

- 附表三：技术文件评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评分（50分） | 实施方案 | 20 | 由评标小组根据投标人提供的项目实施方案独立评分，未提 供相关内容的按 0 分计： 一档（5分)：项目实施方案【安装调试方案、供货安装进度计划、验收方案、工期保证措施、项目安全管理措施等】内容不齐全或内容有缺陷、与项目无关、不利于项目实施的； 二档（10分)：项目实施方案【安装调试方案、供货安装进度计划、验收方案、工期保证措施、项目安全管理措施等】内容齐全、内容无缺陷、与项目相关、利于项目实施的，但提出的实施 方案仅为通用性描述，缺乏针对性，能未针对本项目进一步 细化、明确措施的； 三档( 15分)：项目实施方案【安装调试方案、供货安装进度 计划、验收方案、工期保证措施、项目安全管理措施等】内容齐全、 内容无缺陷、与项目相关、利于项目实施的，提出的实施方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，方案可 行的； 四档( 20分)：项目实施方案【安装调试方案、供货安装进度 计划、验收方案、工期保证措施、项目安全管理措施等】内容齐全、 内容无缺陷、与项目相关、利于项目实施的，提出的实施方 案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提 供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项 目实施可行性强，对项目实施保障性高的。 |  |
|  |  | 质量保证方案 | 15 | 由评标委员会根据各投标单位投标文件提供的质量保证方案内容进行独立打分。未提供的得 0 分。 一档（5分）：主要工序的质量技术保证措施和手段一般，体系一般，基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。 二档（10分）：有专门的质量技术管理机构与人员有质量培训、质量检查、质量验收、质量事故报告和调查处理、质量事故责任追究制度等制度，且人员配备合理。企业质量责任理解表述清晰明确承诺落实和履行企业质量责任。主要工序的质量技术保证措施和手段比较详细具体，体系较好，能保证技术质量，承诺工程质量符合机械设备安装工程施工及验收通用规范相关要求。 三档（15分）：有专门的质量技术管理机构与人员有质量培训、质量检查、质量考核、质量信息管理、质量例会、质量事故报告和调查处理、质量事故责任追究、质量管理制度等制度。企业质量责任理解表述清晰明确承诺要本项目中落实和履行企业质量责任并提供质量责任追究与责任赔偿承诺，主要工序应有具体的质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证项目质量。承诺工程质量符合机械设备安装工程施工及验收通用规范要求。 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 15 | 由评委根据投标文件提供的售后服务方案，内容包括质保期、售后服务计划、售后服务措施（如及时更换不合格产品、服务优质等）、属地运维服务团队进行评审。 一档（5分）：售后服务方案的内容满足服务需求；有建立定期维护保养制度和系统运行情况报告制度；故障处理措施，故障响应时间；项目服务团队人员结构、培训方案等内容，但针对性不足。 二档（10分）：售后服务方案的内容细致、详尽，满足服务需求；有建立较完整的定期维护保养制度和系统运行情况报告制度；故障处理措施合理可行，故障响应时间满足项目需求；项目服务团队人员结构、培训方案满足项目需求；应急处理措施具有一定的可行性。 三档（15分）：售后服务方案的内容细致、详尽，完全满足或优于服务需求；建立完善的定期维护保养制度和系统运行情况报告制度；故障处理措施合理性、规范性和可操作性强，故障响应时间完全满足或优于项目需求；建立本地化项目服务团队，团队人员结构贴合项目实际需求；培训方案细致、针对性强；应急处理措施可行性强，可高效应对突发紧急事件。 |  |
| 2 | 商务评分（20分） | 企业经营状况 | 2 | 提供由注册会计师事务所出具的投标人 2023年度审计报告复印件，供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)，成立时间不足的，提供从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止的审计报告。得2分，不提供不得分。 |  |
|  |  | 企业管理体系 | 2 | 提供具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分，不提供不得分，满分2分 |  |
|  |  | 业绩 | 10 | 投标人提供自2021年1月1日以来与本项目类似的单项合同金额200万以上的系统集成类项目，每个项目得2分，满分10分。（需列出业绩相关信息一览表包括但不限于项目名称、实施时间、委托人等，同时提供项目中标通知书或合同复印件） |  |
|  |  | 人员投入 | 3 | 拟投入的项目负责人具有与本项目系统集成类项目管理经验（提供相关证明），须在类似项目中担任项目经理或技术负责人，具备本科及以上学历（同时具备PMP证书、工程师中级（含中级）以上职称证书，此项满分3分，缺少或未提供不得分。（注：拟投入团队人员（含项目负责人）须提供近3个月的社保缴交证明材料并加盖单位公章，否则不得分）。 |  |
|  |  |  | 3 | 拟投入的技术负责人须具有与本项目系统集成类项目业绩（提供相关证明）同时具有本科及以上学历、工程师中级（含中级）以上职称证书，此项满分3分，缺少或未提供不得分。（注：拟投入团队人员（含项目技术负责人）须提供近3个月的社保缴交证明材料并加盖单位公章，否则不得分）。 |  |
| 商务技术分总分 |  |  | 70 |  |  |

- 附表四：《投标报价及商务评分表》

投标报价及商务评分表

| 序号 | 项目 | 基准价 | 得分计算公式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | （1）有效报价范围：通过资格评审、初步评审合格、投标价格低于或等于最高投标限价。 （2）以进入评分的有效投标人评标价的平均值为基准价，报价等于基准价得30分。 （3）偏差率=（投标人评标价格-评标基准价）/评标基准价*100% | 评标价等于基准价，得30分。评标价在基准价以上者，每高于基准价1%扣0.5分，最低得10分；评标价在基准价以下者，每低于基准价1%，扣0.25分，最低得10分。不足1%按内插法计算。 计算结果保留小数点后2位。 |  |
| 报价文件满分 |  |  | 30 |  |

注：投标报价如有修正，经济评审组需填写附表《投标报价修正表》并由投标人代表签字确认。

附表  投标价格修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前投标报价（元） | 修正后投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标报价： | 修正后总价： |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评标办法第6.2.2款价格评审确定的评标总价和中标价。 |  |  |
| 法定代表人或授权代理人签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |

备注：1.评标价格及中标价均以修正后的投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

2.修正后投标报价小数位数保留到分。

- 合同条款及格式

合同编号：

南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目

| 甲方合同编号： |  |
| --- | --- |
| 乙方合同编号： |  |

合

同

书

甲    方：

乙    方：

签约日期：

签约地点：

目录

第一部分 合同协议书	4

第二部分 合同条款	6

1. 定义及解释	6

2. 适用性	6

3. 来源地	6

4. 标准	7

5. 合同标的	7

6. 合同文件、资料及使用	7

7. 知识产权	9

8. 履约担保	9

9. 检验和测试	9

10. 包装	11

11. 交货和单据	11

12. 所有权与风险转移	12

13. 保险	12

14. 运输与装运	13

15. 服务	14

16. 备品备件	16

17. 保证	16

18. 价格	18

19. 付款	19

20. 合同变更与修改	20

21. 不可抗力	22

22. 乙方履约展期	22

23. 索赔与赔偿	23

24. 拖期终止	26

25. 破产终止	27

26. 方便终止	27

27. 争端的解决	27

28. 语言	27

29. 适用法律	27

30. 通知	27

31. 税		28

32. 合同执行进度计划	28

33. 合同终止与暂停	28

34. 项目管理	30

35. 其它	33

36. 合同生效和签约地	35

第三部分 价格清单及组成文件	36

1.报价汇总表	36

2.设备分项报价汇总表	37

3.设备单价分析表	39

4.服务费分项报价表	41

5.服务费报价明细表	42

第四部分 项目实施人员列表	43

第五部分 用户需求书	44

第六部分 合同附件	118

附件1：建设项目廉政责任书	118

附件2：合同谈判过程中的澄清文件和补充资料（如有）	121

附件3：乙方营业执照扫描件	121

第一部分 合同协议书

合同协议书

本协议由南宁轨道数智科技有限公司（下称“甲方”或业主）与        （下称“乙方”）根据 南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目（项目名称）公开招标结果，依据《中华人民共和国民法典》的规定，于 2025  年    月      日在南宁市签订。合同内容如下：

- 甲方同意接受，乙方同意作为承建方并以下列第2条所述价格提供 南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目（项目名称）的货物和服务。

- 双方同意甲方接受乙方提供上述货物和服务的价格为：含税总价（大写）            元整（¥          ）。

其中，设备部分为人民币                ，增值税率为：        ，税金为         ；服务部分为人民币XXX元整（¥          ），增值税率为：      ，税金为            ；

根据实际供货结算，在合同履约过程中，本合同税率必须遵照国家现行税法执行。

- 工期：满足2025年2月本项目设备到货，2025年05月进行本项目验收的进度要求，详细工期满足用户需求书中对工期及进度的要求。

- 质量要求：符合用户需求书对质量的要求。

- 本合同由下列文件构成：

（1）  合同协议书

（2）  合同谈判过程中的澄清文件和补充资料

（3）  合同条款

（4）  用户需求书

（5）  价格清单及组成文件

（6）  合同附件

- 上述文件应认为是互为补充和解释的，如果在构成本合同的各文件之间发生文字表述的差异时，须按第5条合同文件优先顺序予以理解和解释。排列在前的文件优先于排列在后的文件。本合同不同时间产生的同类文件，产生日期在后的优先于产生日期在前的。除非本合同另有规定，如果本合同其他部分对技术条款的描述与用户需求书的规定有差异时，以用户需求书为准。

- 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方承诺全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方承诺按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价格或其他按合同规定应支付的金额。

- 双方依据本项目用户需求书，并经双方正式签署后构成本合同的有效组成部分。在本合同执行中的系统技术指标以用户需求书为准。

- 买卖双方承诺，遵守合同条款关于合同标的、数量、质量、合同价格、进度计划等双方各自义务及关于违约责任与索赔、解决争议方式等各项约定。

- 本合同用中文书写，正本 贰 份，本合同签字方各 壹 份；副本 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份。

- 本合同双方约定经双方签字盖章后生效。

| 甲方： 法定代表人或授权代理人： 地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 传真： 开户银行： 账号： 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人或授权代理人： 地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 传真： / 开户银行： 账号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第二部分 合同条款

- 定义及解释

  - 定义

    - “合同”或称“合同书”指甲乙双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款、合同附件、合同附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

    - “合同价格”指合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的金额。

    - “合同条款”系指本合同条款。

    - “甲方”系指南宁轨道数智科技有限公司。

    - “乙方”系指提供合同项下货物和服务的法人和/或其他组织。

    - “双方”系指甲方和乙方。

    - “项目”系指乙方根据合同规定为甲方提供的南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目。

    - “现场”系指甲方指定的地点。

    - “货物”系指乙方按照合同规定向甲方提供的设备、材料、机械、软件、手册及其它有关技术文件和资料等。

    - “不可抗力”指合同条款第21条赋予的含义。

    - “天”、“日”系指日历日。

    - “周”系指7个日历日。

    - “月”系指日历月。

  - 解释

    - 本合同条款中的标题和题名不应视为是本合同条款的一部分，在合同的解释或构成中也不应考虑这些标题和题名。本合同引用某个条款时，除非特别说明，应解释为该条款项下所有子条款的内容。

    - 凡指当事人或各方的措辞应包括商行、公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。

    - 凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯及其它所有用书面记录的现代通讯方法进行的通讯，包括电报、电传和传真等发送。

    - 凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该通知、同意或确认不得被无故扣押。除非另有规定，该通知、同意或确认应是书面的并应对“通知”一词做出相应解释。

    - 可分割性：如果合同的某一条款被禁止或定为是无效的、不可实施的，那么，如此的禁止，无效性或不可实施性不会影响到合同其他条款的有效性或可实施性。

- 适用性

本合同条款适用于本合同其它部分未有规定或未被替代的范围。

- 来源地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

  - 货物和服务的来源地有别于乙方的国籍。

  - 若乙方提供的货物的主要部件来自于国外，则乙方自行解决进口批文、外汇及关税等所有相关手续、费用和问题。

- 标准

  - 货物及服务须符合合同条款和用户需求书中所述的标准：如果没有提及适用标准，则须符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是国际权威机构发布的最新版本的标准。

  - 乙方须免费向甲方提供有关标准的文本。如果有关标准和文本不是中文，乙方须免费向甲方提供中文的译本，并对中文译本的真实性、完整性、准确性负责。

  - 除非合同中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 合同标的

  - 合同生效后，甲方同意采购，乙方同意为本项目提供供货及相关服务等。

  - 除非合同用户需求书中另有约定，乙方要负责所有货物的供货，包括采购、质量保证、安装、调试和交付，并负责运输、培训及质量保证期内的其他各种服务。同时，须满足合同用户需求书中的规格、图纸、标准规范和合同用户需求书中规定的其它文件资料对货物的所有要求。

  - 如合同里没有特别地提到，乙方须提供合同中规定的及通过合同就可以合理地推断要获得整套货物的完工所要求的设备和材料。

  - 乙方须提供质量保证期满后按照合同用户需求书中规定的为运行维护所需的备品备件清单，甲方有权在乙方推荐的备品备件清单基础上予以调整。

  - 在甲方依照合同规定履行其合同义务的条件下，乙方须承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

  - 乙方须对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理。

  - 确保工作的进度符合合同用户需求书的规定。

  - 货物与其他系统的接口详见合同用户需求书。

  - 乙方须满足《中华人民共和国国家安全法》等法律法规关于安全设备国产化要求。本项目国产化申请、评审等相关费用包含在总价中。

- 合同文件、资料及使用

  - 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给用于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不得允许他人使用合同条款第6.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第6.1条所列举的任何文件均视为甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后或合同终止时应将上述文件及全部复印件还交给甲方，或按甲方需求予以销毁。

  - 乙方应根据合同规定的要求向甲方提供所有技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的，只有乙方才能提供的技术文件，乙方应立即向甲方免费提供。

  - 上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证甲方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和使用。

  - 技术文件均应提交甲方确认。如果甲方收到技术文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，乙方收到甲方书面通知后应立即更换。

  - 乙方应承担甲方按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和使用致使系统和/或设备和/或其部件损坏所引起的赔偿责任。

  - 乙方应按照甲方要求提供上述技术文件及其电子文件给甲方。

  - 技术文件的全部费用已包含在合同价格中。

  - 由乙方向甲方提供相关技术文件，技术文件的具体内容应符合用户需求书的规定。所提交技术文件所使用的语言为中文。

  - 提交的技术文件必须按合同附件规定时间交付。技术文件延迟交付时，按合同条款第23条执行。因此导致项目的延误时，按合同条款第23条执行。

  - 合同中规定乙方提供给甲方的所有技术文件的最终文件除提供书面文件外，均需提供电子文件。

  - 甲方项目档案管理的规定（各类项目文件资料档案的移交份数，详见南宁轨道数智科技有限公司有关部门立卷的规定文件）。

乙方须按甲方有关整理档案的规范，负责编制整理合同项目所产生的档案，在竣工验收后向甲方及相关档案管理部门移交。文件材料档案份数见用户需求书。甲方接收了乙方完整的档案后应签署项目档案移交确认书。未能按时移交档案的，甲方停止支付合同价款。

乙方执行合同产生的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权属甲方所有，未经甲方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；乙方执行合同需甲方提供资料、信息及档案材料的，未经甲方书面同意，乙方不能向第三方提供；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由乙方负责。

  - 乙方提供的技术文件（包括图纸、手册、试验报告和其它技术资料）的内容、格式、形式、数量、交付时间在用户需求书中有详细规定。

  - 如果合同需要但又未列明的技术文件，乙方应予及时补齐。

  - 甲方有权根据实际需要调整文件的格式、份数等内容，乙方需无条件满足甲方要求。在项目执行期间，当甲方需要增加文件份数时，乙方应无偿提供。

- 知识产权

- 乙方应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证甲方在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。否则，由此而引起的所有责任及费用由乙方承担。

- 甲方永久享有乙方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需交纳任何形式的使用费（如有此类费用的话）。

- 履约担保

本项目不收取履约担保

- 检验和测试

  - 甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同规格的要求，所需费用由乙方承担。合同条款和用户需求书将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或测试的代表的身份情况通知乙方。

  - 检验和测试在乙方和/或其零部件供应商的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其零部件供应商的驻地进行，甲方的检验员应能得到全部合理的设施和协助，所需费用由乙方承担。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同的规格要求。

  - 甲方在货物到达甲方国家和/或合同规定的交货地点后对货物进行检验、测试或必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 合同条款第9条的规定任何情况下均不能免除和减轻乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

  - 上述检验和测试所发生的一切费用已包含在合同价格中，甲方不另行支付。

  - 乙方负责的部分

    - 乙方负责货物制造过程中货物质量控制检验、测试以及货物运抵现场前后必要的测试、调试和试运行。

    - 乙方应协助甲方组织有关联调、验收工作。

  - 甲方负责的部分

甲方参加到货检查、开箱检验等工作，并包括组织竣工验收和最终验收。

  - 检验、测试和验收的时间、程序和具体内容在用户需求书中规定。

  - 为检验提供设备

凡合同规定在乙方和/或其零部件供应商所在地进行检验时，乙方应提供为有效地进行检验所必需的帮助、装置和仪器。

  - 如果检验测试出现一部分或全部失败，甲方有权选择下列之任一处理方式：

  - 重新测试直至合格为止；

  - 要求乙方对缺陷或缺点进行修正，然后重新测试直至合格为止；

  - 当乙方已根据本合同条款第9条之9.11.2款的书面要求在合理时间内对缺陷或缺点进行修正后仍未能通过测试，按照合同条款第23.3条的规定处理。

无论甲方选择上述何种方式，甲方因此而发生的所有费用均由乙方负担。

  - 在具体实施合同附件规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排）供甲方确认。

除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给甲方。

按照本合同用户需求书要求，合同双方均须参加的试验，乙方必须在试验开始前一个月，将具体试验计划通知甲方并邀请甲方人员参加，甲方接到试验通知后，在试验前一周，通知乙方是否派人参加。

若因乙方原因导致甲方不能参加试验，乙方有权单独进行试验且试验结果有效，但不排除甲方对试验结果质疑和要求重做某项试验的权利。无论重新试验的结果与乙方单独试验结果是否一致，则这种重新试验所发生的费用由乙方承担。

对于合同附件中规定的需甲方确认的试验验收项目，乙方应在这些项目完成后的二（2）周内向甲方递交一式四(4)套试验记录以供甲方确认，该记录应详尽到可使甲方得以就其真实性及准确性进行评定。

如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后二十（20）天内以声明的方式向对方陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

  - 在设备制造期间，甲方的授权代表有权检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有设备的制造过程。

  - 乙方必须负担本条款项下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往协助甲方组织的检验、测试和验收的人员的所有费用。

  - 甲方参加设计联络、检验和试验、测试、验收的费用（包括往返交通费、市内交通费、食宿费、会议费等）全部由乙方负责并已包含在合同价格中。乙方必须为甲方代表提供工作便利，如办公场所、办公用品（含便携式电脑、摄像机、照相机、便携式打印机、移动硬盘等）、必要的通讯条件、技术文件、图纸和当地交通条件，费用包含在合同价格中。在用户现场进行的试验及调试，乙方应为参与人员提供交通便利，费用包含在合同价格中。

  - 若甲方检验人员已到乙方工厂/零部件供应商所在地，而检验测试无法依照“项目执行时间表”进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

  - 检验、测试和验收过程中涉及的赔偿条款在合同条款第23条中规定。

  - 在任何情况下，任何检验、测试和验收的结果均不免除乙方的合同责任。

  - 乙方应列出质量保证期每年的日常维护检修费用。

- 包装

  - 乙方应按合同规定提供恰当的包装避免在运至最终目的地的过程中破损。包装应可以承受但不限于野蛮搬运、高低温、高盐份、高降水量和露天储存。单位包装箱的尺寸和重量应充分考虑远途运输中缺乏重型装卸设备的情况。

  - 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

  - 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的要求，包括甲方后来发出的指示。

  - 乙方应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 乙方在包装货物时应考虑甲方现场实际条件。

  - 各种设备的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

  - 对于裸装货物，乙方应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

  - 货物的松散零部件应采用适当的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

  - 产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤，并应根据运输方式及部件规格、形状，选用适当包装方式，如角钢或扁钢、木板包装箱等。包装箱应便于吊装搬运。

  - 各运输单元应适合于运输及装卸的要求，并有标志，在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等，以便于工点识别。

  - 技术文件

乙方应对交付的技术文件进行妥善的包装，以适应长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。每个技术文件包装箱内应附有装箱清单二份，正本一份，副本一份，并注明资料编号、名称、总页数（本数）。

  - 随箱文件

- 每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。

- 每个包装箱内应附有下列文件：

      - 具有品名、编号、数量说明的详细装箱单正本一份；

      - 质量合格证明书正本一份；

      - 有关设备的技术文件正本一份；

      - 其他要求详见用户需求书。

- 交货和单据

  - 乙方应负责将合同货物在双方约定的交货期内运抵甲方指定地点。

  - 乙方负责货物交到甲方指定地点的一切费用，包括运输、装卸、保险、仓储等费用。乙方应提供的装运细节和/或其他单据执行合同条款的具体规定。

  - 乙方应将货物交至甲方指定的仓库进行临时保管的，设备运抵安装现场后，应在甲方/管理机构的监督下，由乙方、集成服务商共同进行设备开箱验收。从仓库至现场安装位置的装卸、运输由乙方承担。

  - 乙方应提交的单据执行合同条款的具体规定。

- 所有权与风险转移

  - 货物的所有权，只有乙方将货物运至交货地点且经甲方开箱检验无损无漏，货物所有权由乙方转移至甲方。所有权的转移不免除乙方的质量责任。

  - 货物毁损、灭失的风险在货物的所有权转移至甲方的同时由乙方转移至甲方。

  - 在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

  - 乙方应对用于本合同全部自有财产的损坏负责。

  - 采购的出口交换机、出口负载均衡、抗DDOS、流量控制、防火墙（含IPS）、防病毒网关、WAF防火墙、运维审计系统（堡垒机）、零信任综合安全网关、态势感知分析平台、威胁感知探针、DDI核心网络服务、云主机深度防护系统等设备及软件最终用户登记为南宁轨道交通投资集团有限公司。

- 保险

- 乙方应为南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目购买第三者责任险，且应承担免赔额部分及超过赔偿限额部分中由乙方责任导致的损失以及与乙方有关的索赔工作。

- 乙方应对本合同项下乙方提供的货物在制造、购置、运输、装卸、存放、安装调试、检验验收及交货等过程中的毁损或灭失以完全重置价格用人民币或合同约定的货币进行保险投保。乙方有责任承担一切风险直至货物物权转移给甲方。

- 乙方按甲方指定地点交货价交货，货物保险将由乙方在发货前办理。乙方应按合同相关规定向甲方提供以发货全额百分之一百一十（110%）投保一切险的保险单。

- 乙方应对在现场为系统或设备和材料进行安装、安装、调试、测试、验收、试运行和工程配合等提供服务的乙方人员投保人身意外伤害保险及其他有关的险别。乙方应对到乙方所在地参与设计联络和培训等的甲方人员投保意外伤害险及其他有关的险别。

- 本条款规定的应由乙方投保所需的全部保险费均由乙方支付。相关保险事故发生后的免赔额部分及超过赔偿限额部分由乙方承担。

- 乙方应在资信良好可靠、有能力承保并为甲方所认可接受的保险公司投保。

- 本条款所列的投保手续以及保险索赔由乙方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则乙方必须尽快以书面形式通知甲方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。

- 乙方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使甲方的利益得到充分保障。

- 如果乙方未能按要求出示合同规定的保险范围的证明，则甲方可办理此类保险并保持其有效。甲方为此目的支付保险费应从合同价格中扣除。乙方应承担由此而产生的一切后果。

- 乙方应负担所有运输的保险，并对运输过程中产生的第三者责任风险进行投保。乙方有责任承担一切风险直至货物运抵现场并通过最终验收。

- 保险事故发生时，乙方有义务采取必要的控制措施，防止损失扩大和蔓延，并应第一时间内通知甲方及投保的保险公司，积极配合甲方办理相关保险索赔事宜。

- 保险事故发生时，乙方有义务妥善保管受损的材料、设备。如因乙方保管不善造成受损的材料、设备缺失或加剧损坏，从而导致保险公司拒赔或减少赔付时，乙方应向甲方赔偿该拒赔或减赔部分的财产损失。

- 保险事故发生时，甲方、乙方、保险公司和评估机构等共同确定受损的材料、设备的残值；按照风险共担原则，乙方应当按照上述残值回收该受损的材料、设备等，所付款项由甲方从乙方的应得合同价款中进行抵扣。

- 乙方应对搬运、装卸、安装相关施工设备投保机器损坏保险及第三者责任保险（即交强险或商业第三者责任险）。

- 其他要求详见用户需求书。

- 运输与装运

  - 乙方按照甲方的要求负责将货物运至甲方指定地点，并负责办理货物运至前述交货地点全过程中的所有事项，包括保险、中转、装卸，上述费用已包括在合同价中。

  - 装运标记

    - 乙方应在每一包装箱或货物的适当位置用明显的中文字样作出以下标记：

      - 收货人；

      - 目的地（应具体到安装地点，如某某站）；

      - 合同号；

      - 货物名称；

      - 箱号/件数；

若货物重2吨或超过2吨, 应在包装的两面做适当运输标志，标明货物的重心和起吊位置, 以便于货物的装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 乙方应以文字注明“小心轻放”,“此面向上”,“保持干燥”等，以及其它的适当的运输标志。

    - 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

    - 乙方对捆内和箱内各散装部件均应系上标签，注明合同号、主机名称、本部件名称、及散装部件在系统装配图中的部件号、零件号。若为备品备件还应注明“备品备件”字样。

    - 乙方和/或其零部件供应商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

    - 凡因乙方对货物标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由乙方承担。

  - 装运通知

    - 乙方应在每批货物装运前30天通知甲方。

    - 乙方应在每批货物发运后二十四（24）小时内，将下述文件先传真并特快专递给甲方。

- 相关运输部门签发的运输单据；

- 装箱单；

- 一份由生产厂家提供的质量数量证明复印件。

    - 如果由于乙方原因迟交以上文件，由此产生的一切损失和费用由乙方承担。

  - 装运条件

    - 对于从乙方所在地所装运的设备，应按站点分别装运且包装箱外应注明车站名称。

    - 乙方应负责安排内陆运输和保险并负责费用。

    - 甲方出具的货物收据的日期应被视为货物交付日期。

    - 在甲方同意的情况下允许分批运输。

  - 乙方负责实施本合同条款所述事项并负担其产生的全部费用。

- 服务

- 乙方提供的服务费用已含在合同价格中。

- 乙方须按甲方要求提供下列服务及用户需求书规定的其他服务（参见用户需求书相关章节），且所有服务的费用由乙方承担：

    - 所供货物的设计联络、试验、检验、设备交接前的临时仓储、装卸、设备调试、试运行、培训、质量保证期服务等的服务；

    - 提供货物组装和维修所需的专用工具和软件；

    - 为所供货物提供详细的操作和维护手册；

    - 在双方商定的一定期限内对所供货物进行修理、协助调试等服务，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同有效期内所承担的义务。

    - 具体服务内容与范围详见用户需求书和合同条款。

- 安装、调试

- 乙方责任

    - 乙方应负责对本合同内所有设备和材料进行安装。

    - 在甲方于指定时间内履行其合同职责的情况下，乙方应负责有序地组织设备安装工作，并使之符合用户需求书“进度计划”的要求。

    - 乙方应派出足够的、合格且技术熟练的人员到安装场地进行安装工作，且于安装开始前一（1）个月，向相关方提交参加安装的人员名单及履历，并经相关方审查同意后由甲方确认。

    - 安装期间，乙方应做好安装日记，详细记录当日安装情况。乙方还应逐月向甲方及相关方递交报告，该报告应包含诸如项目进度、发生的故障、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容。对于紧急情况，乙方应随时向相关方和甲方通报。在安装过程中如各方认为必要，经各方协商同意，乙方应每周或每日提交报告。

    - 乙方的安装工作在土建施工配合、安全规则和场地治安等方面应受相关方和甲方协调和管理，乙方应参加相关方和甲方组织并通知乙方参加的有关项目会议。

    - 乙方提供的安装材料见合同附件。

    - 未在合同附件列明但属于所供设备配套的专用安装工具和仪器由乙方提供在安装期间免费使用。

- 甲方责任

      - 甲方应督促相关方负责安装工作的协调，包括但不限于土建与安装的协调和工地治安方面。

      - 因缺乏乙方安装人员，使合同进度计划的工作计划受到不利影响或乙方人员低劣的安装而使质量控制方案、安全规则和工地治安秩序的保障受到影响时，相关方在征得甲方同意后有权据理干预或命令暂停安装。由乙方责任引起的损失，相关方和甲方有权要求乙方更换安装人员，并及时消除影响。由此产生的重复工作和误工直接损失由乙方负责赔偿。

- 进场

      - 相关方、甲方和乙方应联合检查安装场地。确认安装场地已具备进场条件，相关方会同甲方安装通知乙方，乙方应在通过招标选取到合格的中标人，并接到进场通知后一（1）周内进场。

      - 在设备安装过程中，没有相关方或甲方的批准，乙方的安装人员不能离场。

- 调试的责任

- 乙方应负责调试并对调试的质量负责。乙方应负责调试有序地进行并使之与用户需求书中 “进度计划”和合同附件中的有关规定相符。

- 乙方应按合同附件的规定提供必要的调试队伍和调试条件。

- 安装、调试费用

乙方的安装、含调试所需的全部费用由乙方负责，该费用已包括在合同价格中。

- 事故

凡与乙方或其供应商或分包商为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔，乙方应对之负责并保障集成商和甲方免于上述损失、开支或索赔。

- 备品备件

  - 甲方拥有对设备数量、型号调整的权利。乙方须书面承诺，在甲方与乙方签订合同之后，因工程外部条件变化而追加的设备，乙方应按不高于设备合同单价的价格（如有折扣，按折扣后价格）提供。乙方须承诺（承诺函）在质保期满后，继续以不高于合同单价的价格（如有折扣，按折扣后价格）提供子系统寿命期内的备品备件，乙方须说明所提供产品的使用寿命期清单。

  - 乙方需为其维修工作自备材料及备品备件，且乙方提供的维护用设备、材料的技术规格不能低于正在使用或将被替换的产品。

  - 为保证在系统寿命期内备品备件的供应，乙方须承诺在系统寿命期内以不高于合同的价格协助甲方解决备品备件。乙方还应提供为完善系统所需的全部器件、部件、专用工具和设备的优惠价格。

- 保证

  - 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，所有有关的技术规格须不得低于用户需求书的规定，优于用户需求书要求的将由甲方根据具体情况确定是否接受。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷包括但不限于所供货物在甲方所在地现行条件下正常使用可能产生的。

  - 乙方保证乙方或其零部件供应商所供设备、材料是全新的、适用的。对于不符合技术要求的产品，任何阶段乙方应无条件负责更换，甲方保留索赔权。

  - 除合同条款和合同用户需求书另有规定外，根据当地有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在合同规定期限内以书面形式向乙方提出本保证下的索赔：

  - 乙方在收到通知后按合同规定期限免费维修或更换有缺陷的货物或部件；

  - 如果乙方在收到通知后未按合同规定期限弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其权利不受影响。

  - 乙方保证给予甲方人员（包括集成服务商）在制造商工厂检查其质保体系和生产流程的任一环节提供方便。

  - 质量保证期

      - 产品的质量保证期为5年，自系统工程竣工验收合格之日起计算。在质保期间，乙方负责免费更换故障设备、消除系统或设备本身的缺陷或不足部分。若乙方在约定的质保期内未能完成本用户需求书的全部要求，则质保期须待乙方全部完成本用户需求书中的各项要求后方可结束。

      - 乙方对本项目的质量以及系统功能的实现从设计联络到最终验收及投入使用期间负全面的责任，在此期间所设计的系统/设备技术性能、进度保证和质量保证等方面出现问题时，乙方应无偿负责处理，并为因此而引起的工程中附加的经济损失和进度拖延负全部责任。

      - 在质保期内，乙方继续对所有安装和提供的系统和设备负责，并保证系统所有功能、标准、接口等满足设计的要求。在整个质量保证期内因修复或更换制造和设计上的缺陷而发生的额外费用全部由乙方承担。

      - 质保期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的设备（含软件和固件），应视为不合格产品，乙方及时免费更换。

      - 本项目的安装期、试运行期和质量保证期内，如果由于系统设计、工艺和材料的缺陷以及设备制造中存在的技术和质量问题引起故障，而使乙方提供的设备不能正常工作，以及存在甲方不能解决的关键问题，应由乙方联系相关供货商并由厂家负责保修，包括提供相应需更换设备或设备部件，并免费提供维修服务，务必解决设备存在的各种问题。在质保期后，乙方对其提供的合同设备应进行定期的跟踪回访，对设备进行细致全面的监视和检查。

      - 为保证在系统寿命期内备品备件的供应，乙方须承诺在系统寿命期内以不高于合同的价格协助甲方解决备品备件。乙方还应提供为完善系统所需的全部器件、部件、专用工具和设备的优惠价格。

      - 在质量保证期内，乙方应对出现或产生的缺陷或项目任何部分的损害，根据合同条款12条、18条、23条和24条的规定向甲方承担责任，并满足甲方的要求。

      - 若部分设备、系统和材料在质量保证期内达到或超过规定的故障率（平均无故障时间），甲方有权要求乙方更换、重新设计、修改或更新，这部分设备、系统和材料的质量保证期自双方确认的修复完成日起重新计算60个月的质量保证期；

      - 检验费用: 质量保证期内的年检费用由乙方负责。

  - 质量保证期内所发现的缺陷甲方会尽快以书面形式通知乙方，向乙方提出索赔，并说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的办法。乙方需根据甲方的要求，尽快免费修复、更换、重新设计或修改、更新系统、设备和材料中有缺陷的部分。

  - 乙方收到通知后应在合同条款第23条规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，使系统、设备和材料的相应部分恢复到合同规定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运保费由乙方承担。

  - 如果乙方收到通知后在合同条款第23条规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

  - 如果任何缺损部分乙方不能在合同条款第23条所规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则甲方可在通知乙方后自行修补缺损，其费用和风险由乙方承担，但不影响合同规定的乙方责任；经乙方认可，甲方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由乙方承担。

  - 乙方保证在现场和南宁现有条件下，合同项下的设备、系统和材料在正常操作情况下不会因乙方或其零部件供应商在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于设备、系统和材料在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致的一切事故（包括安全、质量事故），给甲方造成所有的损失应由乙方赔偿。

  - 合同项下的设备、系统和材料在正常操作情况下，在现场和南宁现有条件下，在设备寿命周期内出现的因乙方的设计、材料选用及制造工艺产生的缺陷，乙方应负责及时修正。

  - 乙方还应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、调试和试验等，应按合同规定方式进行并保证不存在因乙方或其零部件供应商、代理商或代表或工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

  - 乙方所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门授予的在中华人民共和国使用的许可，否则，一切责任由乙方负责。

  - 乙方必须严格按照甲方发布的《工程质量保修及保证金管理实施细则》要求执行。

  - 竣工验收合格后，信誉良好的乙方可以采用银行保函的形式兑换已预留的质量保证金。

  - 其他要求见用户需求书。

- 价格

- 18.1本合同为固定单价合同，不得以任何理由予以上浮、上调、上涨，但如属经双方协商同意变更的情况除外。

- 18.2合同价格完全包括本合同中要求的全部货物及服务，以及乙方根据本合同约定应当履行的义务及附随义务。

- 18.3合同价格

- 18.4

- 18.5

- 18.6

含税总价（大写）                 元整（                  ）。

其中，设备部分为人民币                元整（             ），增值税率为：     ，税金为          元 ；服务部分为人民币        元整（¥          ），增值税率为：          ，税金为               ；注：根据实际供货结算，在合同履约过程中，本合同税率必须遵照国家现行税法执行。

- 18.4现场知晓

应当认为，乙方对本合同现场的气候、水文和综合条件以及用于工程运行的全部资料和条件完全知晓，并对国家及地方法律法规完全知晓。

- 18.5价格的充分性

应当认为乙方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

    - 影响合同价格的全部条件和情况；

    - 完成合同中所述项目的可能性；

    - 现场的综合情况；

    - 现场总的劳务情况。

    - 甲方不接受乙方以组价不当（包括对工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等）为由而主张的任何损失或索赔。

- 付款

- 乙方在完成相应合同义务后以书面形式向甲方申请付款，同时随附注明交付货物、已完服务内容的增值税发票和合同条款规定的单据。

- 甲方应在乙方提交第19.1条规定的付款申请和/或增值税发票后三十（30）天内开始办理支付手续。

- 支付的货币应以人民币支付。合同价款采用分段支付的办法。

- 支付确认、审批文件格式按照甲方相关支付管理要求执行。

- 第一次进度款后续的任何一次支付申请，甲方有权要求乙方出具乙方对于合同项下分供商或分包商的付款证明，否则甲方有权拒绝支付。

| 付款种类 付款进度 | 设备及材料 | 服务 |
| --- | --- | --- |
| 进度款 | 合同总价的10% |  |
| 到货付款 | 支付到货货物总价的50% | —— |
| 竣工验收合格并完成结算 | 累计支付至合同结算金额的95% |  |
| 质保金 | 支付剩余金额 |  |

  - 进度款：

合同生效后，经甲方签字认可，且在甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后，甲方应向乙方支付合同总价百分之十（10%）的进度款，即人民币          元，（大写：             元整）。

  - 支付申请表，一式六份（具体按甲方要求提供）；

  - 甲方支付进度款后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回进度款；如乙方依约履行了合同义务，则进度款抵作合同价款。

  - 到货付款：

甲方要求乙方一次性到货。在甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后，全部设备到货且开箱检验合格后，甲方向乙方支付到货货物总价的百分之五十（50%）。

- 支付申请表，一式六份（具体按甲方要求提供）；

- 由制造厂签署的质量合格证明书；

- 符合合同规定的装箱单；

- 由甲、乙双方共同确认的到货开箱检验报告；

- 合同规定的技术文件交接证明（如果有）；

- 符合国家税法规定增值税专用发票。

  - 竣工验收合格并完成结算后，在甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后，甲方应向乙方累计支付合同结算金额的百分之九十五（95%）：

- 支付申请表，一式六份（具体按甲方要求提供）；

- 按合同规定的技术文件交接证明（如有）；

- 经甲方确认的已完成服务费用表；

- 由甲方或委托方签发的竣工验收报告；

- 符合国家税法规定增值税专用发票。

  - 合同变更按照甲方相关管理办法完成手续后支付至合同变更价款的70%。

  - 质量保证期满后，经审核无误，在甲方收到乙方提交的下列单据并确认无误后，甲方应向乙方支付合同剩余金额：

- 支付申请表，一式六份（具体按甲方要求提供）；

- 乙方须补齐结算合同总价100%的剩余增值税专用发票；

- 由双方签署的质保期考核结果及最终验收报告。

- 乙方严格按照甲方的要求进行结算，最终以审计结果作为竣工结算的依据。

- 合同变更与修改

- 除非甲方与乙方双方签署书面修改书，否则不能对合同条款进行任何变更。如果合同另有约定，从其约定。

- 任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方授权代表签字盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

- 甲方在执行合同期间内的任何时间可以对合同作变更、修改、删除、增加或做其它改变，经乙方同意后，这些变更应作为合同的组成部分，任何修改将构成合同的组成部分并适用其他条款，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

- 甲方根据项目实际进度，可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

    - 合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

    - 运输或包装的方法；

    - 交货地点；

    - 乙方提供的货物数量及服务；

    - 甲方认为需要变更的其它项目。

- 乙方收到甲方通知后应在十天内向甲方提供变更所带来的费用变化，乙方所提的费用应是最优惠的，如果只是设备数量的变化乙方应按合同中规定的设备单价计算。

- 乙方必须在甲方按20.5的预算为依据提出正式书面修改后才能开始实施这种变更。

- 除非甲方书面提出，乙方不得对本项目进行任何变更。但是，乙方可以及时向甲方提出为改进工程质量、效率和安全性方面的变更建议。

- 如甲方根据本条款要做出合同变更，甲方应将此类变更的性质和方式通知乙方。乙方向甲方提供“变更建议书”，内容包括：

    - 将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；

    - 对进度计划或对本合同项下的乙方义务进行任何必要的修改建议；

    - 乙方对合同价格调整的建议。

收到乙方的上述递呈，并在与乙方适当协商后，甲方应尽快决定是否进行变更。

- 合同变更时，甲乙双方按下述方式确定调整货物合同价格：

    - 对合同中已有项目的增加或删除，按合同已列明的设备单价计算调整合同价格；合同价格清单中相同规格型号、名称的设备、部件、材料价格须一致，如有不一致，若合同执行期间甲方增加该采购数量，甲方有权选择各价格清单中最低价格向乙方进行采购；若合同执行期间甲方减少该采购数量，甲方有权选择各价格清单中最高价格向乙方取消该设备、部件、材料的采购；

    - 对合同中未有但类似的货物的增加或删除，按合同中已有货物已列明的设备单价和/或单位费率计算而计出总价；

    - 对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的设备单价金额计算；

    - 对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

      - 根据合同规定的原则计出总价；

      - 根据合同中类似货物单价和/或单位费率计算而计出总价；

      - 根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

      - 根据合同规定的相应成本确定；

      - 根据当时的市场价格计算。

    - 如果甲方决定变更，乙方应有权得到下列付款：

      - 由于此类变更而使部分实施的工程变为无用而导致的费用；

      - 对已经制造或正在制造的设备进行必要改动所产生的额外费用，或对任何已做但因此类变更而必应进行改动工作所产生的额外费用。

- 如果乙方认为，甲方的任何指示、指令、决定、任何其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划或试运行日期的执行有影响，则乙方应立即以书面形式按规定的格式向甲方发出“变更建议书”。

- 如果乙方认为，任何变更方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应立即以书面形式按规定的格式向甲方发出“变更建议书”。

- 乙方发出的“变更建议书”须得到甲方的书面确认后才能实施变更，否则，乙方不能实行任何“变更建议书”中提出的变更。在等待甲方答复期间，乙方不得因此延误任何工作。

- 合同变更时，通常以下情况不涉及价格调整：

    - 乙方编制变更建议书。

    - 由于乙方的疏忽需要变更（包括但不限于由于疏忽造成的供货范围的缺项、漏项、数量不足以及货物质量缺陷等），由乙方自费解决。

    - 由于乙方无法提供合同规定的某些货物或服务需要变更时，经甲方同意可按当时市场价格选择替代货物或服务。如替代货物或服务的价格高于合同价格时，差额部分由乙方承担。如替代货物或服务的价格低于合同价格时，差额部分需退还给甲方。

    - 服务费包干不予以调整。

- 合同变更应按甲方的相关规定执行。

- 不可抗力

- 本条所述的“不可抗力”系指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争、暴乱、水灾、地震、防疫限制、禁运以及项目正在使用的任何土地上发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品。

- 若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

- 如发生不可抗力，乙方应在十四（14）天内通知甲方并应提供有关当局（官方机构）的证明文件。除非甲方另有书面指示，乙方应继续依可行方式及其他不受不可抗力制约的替代形式履行合同义务。

- 任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

- 在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，甲乙双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。不可抗力结束后，乙方应及时履行合同，否则视为违约。

- 如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许乙方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。

- 如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法双方均被解除进一步履行合同，甲、乙双方将不因此而构成违约。

- 乙方履约展期

- 乙方应按合同条款中规定的或甲方通知的时间完成交货、系统调试、系统开通、系统联调、预验收、竣工验收。

- 乙方在下列情况下可要求延期：

22.2.1合同条款第21条所述之不可抗力

22.2.2甲方签发的延期执行合同的指令；乙方应努力避免或克服造成延迟的原因，双方应对克服延迟的补救措施达成共识。

- 除非乙方立即书面通知甲方因第22.2条的情况可能造成延期，乙方无权延期；乙方要证实延迟非乙方造成。

- 索赔与赔偿

- 除按合同条款第21条所述之不可抗力，乙方不能在合同规定的交货期内交货或提供服务，甲方在不违背其他补救措施的前提下，按合同条款中规定的比例扣除合同货款，作为损失补偿，直至合同条款中规定的最高比例。当扣款达到最高比例时，甲方可以考虑按第24条拖期终止条款终止合同。

- 短装索赔

- 由乙方负责装运之设备和材料，一经发现短缺、误装或因乙方原因引起的损坏，甲方应以书面形式向乙方提出索赔。索赔文件应同时附上由甲方和乙方授权代表签署的证明短装、误装和破损的书面文件作为依据或附上甲方国家商检机构出具的证明作为依据。

- 一旦收到甲方索赔文件，乙方应无偿地补足短装货物，替换错装或损坏的货物，除非双方另有协议，该补足或替换应在十(10)天内完成。起始日期应以乙方收到甲方的索赔文件之日起计算。以乙方将补足或替换的货物运至交货地点之日为终止日期。如乙方的补足或替换未能在十(10)天内完成，其引起的误期罚款按本合同条款第23.5执行。关键部件迟交罚款比例以该批货物（整机价格）总额为计算基准。

- 若索赔属于保险赔偿范围，则乙方应自行处理保险索赔，且不应影响本合同条款第23.2.2的执行。

- 质量索赔

- 如在合同条款第9条所述之检验和测试过程中，发现系统及设备材料的质量不能达到用户需求书中的技术要求，则甲方应事先以传真再以信函方式向乙方提出索赔，并附下列文件之一作为向乙方进行索赔：

- 出入境检验检疫局或广西壮族自治区技术质量监督局出具的检验证书。

- 由双方授权代表签署的检验结果记录或开箱检验单。

- 乙方应在收到甲方的索赔文件后三（3）天内作出答复以确认是否接受甲方的索赔要求。如乙方在收到索赔文件三（3）天内不作答复，则应视为该索赔要求已被乙方接受。

- 按本合同条款第23.3.1规定对设备提出的质量索赔，若乙方根据本合同条款第23.3.3.1和23.3.3.2的方式一次未能修复货物的缺陷后，则按第23.3.3.3和23.3.3.4两者之一的方式处理。

- 修理

乙方应自费对有缺陷的货物进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除甲方特别许可外，修理应在五（5）天内完成。经修理的货物在通过规定的测试合格后，甲方予以接受。

- 替换

乙方应以全新及合格的货物替换有缺陷的货物，费用乙方自理。除甲方特别许可外，替换应在五（5）天内完成。经替换的货物在通过规定的测试合格后，甲方予以接受。

- 退货

甲方拒绝接受索赔项下的货物，并退回给乙方。乙方应赔偿甲方索赔项下的货物的一切费用及额外支出，包括甲方从其他地方采购替换货物的费用。

拒收货物的运输和保险费及其它杂费应由乙方支付。

- 削价处理

索赔项下的货物，只有在甲乙双方同意的情况下，可作降价处理。为此，甲方可接受由根据原价格和规格妥协得出的具有新规格的货物。如能达成协议，则合同价格与所降低价格的差额应退还给甲方。新的规格应由甲方确认，货物的测试验收应根据新的规格进行。

- 乙方在预验收期间发生上述23.3.3.1～23.3.3.4条款所述的任何一种情况时，甲方将对乙方索取相应货物或部件价值200%的赔偿，同时按照23.3.5规定由乙方向甲方支付相应的赔偿金。

- 若货物的缺陷一次未能修复，乙方按第23.3.3.3或23.3.3.4条款的方式处理时，不得因此造成现场该货物的短缺，否则甲方可对乙方索取相应货物价值 10％的赔偿。此外，乙方还应全额承担由于该货物未能到位而造成的其他全部损失。

- 在工厂检验和发运前检验时，若甲方检验人员已到乙方场地，而由于乙方原因使检验无法进行，由此引起导致的甲方人员在内的直接费用成本由乙方承担。

- 延迟违约金

除非甲乙双方书面同意延迟到货（包括因质量不合格要求更换的设备、材料）时间外，若乙方未能按合同规定的或甲方明确的时间到货，则乙方应根据以下标准向甲方支付违约金：

延迟7-14天内，每七（7）天加收相当于该批货物总价的1%的违约金；

延迟15-39天内，每七（7）天加收相当于该批货物总价的1.5%的违约金；

延迟40天后，每七（7）天加收相当于该批货物总价的2%的违约金；

上述标准中，不足七(7)天的按七(7)天计算。

- 文件提交延误违约金

- 若因乙方的过失导致乙方提供的文件（图纸、手册、技术文件、测试检验文件、验收相关文件）未按合同规定的时间提供给甲方，则乙方应向甲方支付违约金，违约金按每延误七（7）天则支付违约金10000元计。如引起验收时间延迟，则同时按本合同条款第23.5条延迟交货违约金比例的规定执行。

- 服务违约的赔偿

- 乙方应保证合同项下所提供的服务，包括设计联络、设计审查、协调、测试验收、培训、安装、现场调试和系统联调、试运行等服务按合同规定方式或甲方确认的良好方式进行，并保证不存在因乙方人员的过失、错误或疏忽而产生服务问题。

- 如乙方出现违约行为，甲方将视情况索取违约金，甲方有权直接在合同款中扣除相应的违约金。在严重违约时甲方有权单方面终止合同，或者另行委托或选择合格方执行相应部分。

- 因乙方人员的失位、工作疏忽、失误造成的项目进度延误，以及甲方及乙方的误工等直接损失都由乙方负责，具体损失计算经甲乙双方确认后由乙方支付给各损失方。

- 项目工作开始后，只要甲方认为项目机构人员不能正确及时地履行其职责，甲方有权要求撤换该等人员。乙方必须无条件的按甲方的要求办理，乙方不得以任何理由为借口不撤换该等人员，乙方必须在接到通知后五日内做出回应，并根据甲方要求提供拟变更人员的情况说明，经甲方审查批准后，在十日内更换相应人员。在合同履行期间原则上不允许项目人员变动（若确需更换的，乙方需拿出令甲方信服的证据，并根据甲方相关文件执行），擅自变更项目管理机构人员的，必须在五日内改正。乙方承诺的人员未到位，或者到位的人员不符合要求，在甲方要求的更换期限未更换到位，甲方有权就缺席项目经理或技术负责人课以8000元/人*天的违约金，其它人员课以5000元/人*天的违约金，并有权追偿因人员未到位或不符合要求给甲方带来的其它一切损失。违约金依据是甲方书面通知或甲方对项目机构人员的考勤登记记录或其它任何令人信服的证明。

- 因频繁更换承诺人员的，视程度课以3000元/人*次的违约金。

- 未经批准擅自离岗，或经业主允许离岗但工作交接不清楚，由此影响到相关工作的，项目经理或技术负责人课以5000元/人*天违约金，其它人员课以3000元/人*天违约金。

- 乙方项目经理或安装人员在未经甲方同意的情况下，缺席参加安装工作会议，或甲方召开的相关协调会，按每缺席一次10000元人民币计算违约金。违约金依据是甲方的通知或会议签到记录。

- 乙方负责的培训任务应达到合同要求。如甲方有充分理由证明乙方的培训服务未达到合同的规定，则由甲方提出违约金建议和补救意见后执行。该违约金的最高限额不能超过合同中相应服务的价格。

- 因乙方原因提供资料错误而导致的工程损失的直接费用应依据合同或实际情况计算出合理的费用，经甲方和乙方确认后由乙方负责赔偿。

- 服务违约责任

- 具体要求详见本合同《用户需求书》。

- 合同生效后，由于项目停建或因甲方原因而终止合同，甲方应向乙方支付经甲方审核通过的已完成工作量的费用。

- 因乙方原因，本项目的系统集成服务内容任何一项发生延误，违约金标准为合同价格的1‰/天。

- 服务技术人员接到甲方通知后必须在24小时内赶到现场进行相关服务，如超出24小时的，视为乙方违约，违约金标准按本和合同条款23.7.4及23.7.7执行。

- 质量保证期赔偿

在质量保证期内提出的索赔应根据合同条款第17条和23条的规定进行处理。

- 违约金与赔偿金额计算

本合同项下涉及的所有违约金和赔偿金额均依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

- 违约金与赔偿金的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿金，甲方有权从任何一笔应支付给乙方的款项中扣除，或要求乙方以电汇方式向甲方支付偿还。在后一种情况下乙方应在一（1）个月内凭甲方索赔文件以电汇方式向甲方支付所有违约金和赔偿金。

- 乙方须据合同规定，对本项目质量负完全责任。除合同中所述的损害赔偿或其他补偿外，合同双方不负责其它的任何后果性的财务或利润损失。在任何情况下，乙方在合同项下的最大赔偿责任应不超过合同条款第18条规定的合同价格的百分之一百（100%）。但是，本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡，也不适用于由于重大过失、欺诈行为、故意的错误行为、第三者责任，以及甲方收到的赔偿金。

- 乙方对其产品质量引起的人身伤亡的责任受有关适用法律的制约。

- 所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。如果甲方所遭受的损失超过违约金，乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。

- 乙方对违约金或赔偿的所有异议应按合同条款第23.3.2条规定的时间向甲方提出，甲方收到后十四（14）天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照合同条款第27条执行。但异议的协商不能影响合同项下的其它工作的继续进行。

- 本合同条款规定的乙方处理货物质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足该关键节点时间。

- 拖期终止

- 因乙方合同执行不力，或者违约的情况下，经甲方有权终止与乙方的合同关系，并保留追究其经济责任和其它相应责任的权利。当发生以下情况时，甲方在不违背其他补救措施的前提下，以书面形式通知部分或全部终止合同：

- 如果乙方不能在合同规定、或甲方明确的交货期内或甲方按合同条款第22条同意的延期期限内交货、完成系统开通、完成预验收、完成竣工验收等关键合同责任；

- 如果乙方不能履行合同项下其他义务，导致24.1.1条所述关键合同责任不能实现的；

- 如果乙方在上述情况下不能在接到甲方通知后十（10）天之内（或甲方同意的更长的时间内）补救过失。

- 甲方依第24.1条部分或全部终止合同，甲方可就未交货部分按认为适合的方式进行采购，由此造成的类似产品的超价由乙方负责。乙方应继续履行合同未终止部分的责任义务。

- 破产终止

如乙方破产，甲方在不违背其他补救措施的前提下，可以在任意时间，以书面形式通知终止合同，且不必补偿供货人损失。

- 方便终止

26

27

- 甲方可在任何时间以书面形式通知部分或全部终止合同。通知应说明终止系为甲方的方便，并说明终止的范围和终止生效的日期。

- 收到终止通知三十（30）天内完成的货物，甲方应按原合同条款及价格采购。未完成部分，甲方可选择：

26.2.1任意比例按原合同条款及价格交货；

26.2.2取消合同并按合理价格利润支付已交货部分货物及材料价格。

- 争端的解决

- 因本合同引起的或与本合同有关的合同争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 除非各方另有约定，诉讼语言应为汉语。

- 法院判决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

- 诉讼费应由败诉方负担。

- 协商、调解和诉讼期间，合同应继续执行，合同双方不得以争议为由拒绝执行。

- 语言

- 本合同语言为中文。

- 合同文本可以同时附有英文版本作为参考文本，两种文本若有矛盾之处或合同双方发生争议时，以中文文本为准。

- 乙方应负责将非中文文件翻译成中文并负责准确性。

- 适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律。

- 通知

- 除非在合同中另有规定，合同项下发出的所有通知都要按书面形式，以信函、特快专递、传真方式发送到合同指定的地址。任何一方对地址的变更应提前10天书面通知另一方。有关重大问题的传真应以挂号或快递方式邮寄确认。

- 通知的内容包括合同项下的批复、意见、指令、说明和证据。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 税

- 由中国政府根据现行税法向甲方征收的与合同执行有关的所有税款，应由甲方承担。

- 由中国政府根据现行税法向乙方征收的与合同执行有关的所有税款，应由乙方承担，并已包含在含税合同总价中。

- 由中国政府根据现行个人所得税法向乙方征收的与合同执行有关的所有个人所得税款，应由乙方承担，并已包含在含税合同总价中。

- 乙方必须保证所开具的发票符合中华人民共和国税法等相关法律法规，且由此产生的一切后果，由乙方自行承担。

- 合同执行进度计划

（根据合同总开通计划，双方确定的详细执行计划）

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

- 合同终止与暂停

- 合同终止

合同终止包括以下几种情形：

- 当甲乙双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

- 乙方违约时的终止和甲方违约时的终止；

- 因甲方的便利而终止合同。

- 违约通知

如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响项目进行时，甲方书面通知乙方，要求补救上述失误或疏忽。

- 乙方违约时的终止

- 如果乙方有以下情形之一：

- 在收到合同条款第33.2的违约通知后二十八(28)天内未能遵守并达到通知的要求。

- 没有甲方的书面同意转让合同或将项目的全部或部分分包出去。

- 破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

- 乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实的行为。

- 由于乙方违约而导致乙方支付违约金达到合同条款23条规定的限额。

则甲方可在向乙方发出终止通知十四(14)天后选择终止部分或全部合同。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

在此种终止后，甲方可自己或委托由任何其他承包商完成项目，乙方必须向甲方补偿因此造成项目损失的全部直接及间接费用。

- 按本合同条款第33.3.1.1、33.3.1.2和33.3.1.5条终止合同之后，甲方应将乙方在终止合同日期前应得的所有金额向乙方支付。

但在本项目完成之前，甲方没有义务向乙方支付任何进一步的款项。本项目完成后，在根据本合同条款第33.3.2条中考虑应支付给乙方的任何金额中，甲方有权从乙方应得款项中扣除为完成项目所招致的额外费用(如果有的话)。如果没有此类额外费用，甲方应向乙方支付应付给乙方的任何结存金额。

如果甲方按合同条款第33.3.1.3和33.3.1.4条终止合同，甲方可以不给乙方任何补偿，且该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 甲方违约时的终止

- 如果甲方破产或无力偿还债务，收到法院对甲方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

乙方在向甲方发出通知十四(14)天后可终止合同。

任何此类终止均不应损害本合同项下甲方的任何其它权利。

- 倘若发生本合同条款第33.4.1条终止时，甲方应将在终止合同日期就乙方应得的所有金额向乙方支付。

- 因甲方的便利而终止合同

- 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

- 对乙方在收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，甲方应按原合同价格和条款予以接受，对于剩下的货物，甲方可：

按照原来的合同价格和条款来完成和交货；和/或取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务。

- 合同暂停

- 甲方可随时指令乙方：

- 暂停提供合同供货及服务；

- 暂停发运按进度计划中规定时间(或者如未规定时间，按拟定的适当发运时间)准备运往现场的合同货物或乙方的设备；

- 暂停安装业已运至现场的合同货物。

当阻止乙方按进度计划发运或安装合同货物时，即应认为甲方已下达了暂时停工的指令，除非此类阻止是由于乙方的违约或不可抗力或第三方原因引起。

在暂时停工期间，乙方应保护并保障处在乙方的工厂或其它地方或现场(视情况而定)受到影响的工程或合同货物免受任何损蚀、损失或损害。

如合同货物的发运被暂停超过六十（60）天，乙方因对货物进行保护、保障和保险，遵守甲方根据本合同条款第33.6.1条下达的指令以及复工而招致的额外费用应加到合同价格中。

如果由于乙方一方违约而导致必须停工时，则乙方无权取得任何额外费用。

除非乙方在收到暂停提供合同供货及服务或暂停发运货物的命令后三十(30)天内，或根据本合同条款第33.6.1条确认暂停的日期后三十(30)天内，把要求进行该项索赔的意图通知甲方，否则乙方亦无权取得额外费用。

- 如果有关合同货物的发运被暂停超过九十(90)天，则乙方有权获得该批未被运至现场的合同货物按合同价格应支付款项，但应满足以下条件：

- 根据甲方的指令，乙方已把这些合同货物标记为甲方的财产；

- 暂停的原因是由于甲方引起。

- 如果本合同条款第33.6条所述的暂停持续九十(90)天以上，且此暂停不是由于乙方违约或不可抗力或第三方原因引起，则乙方可通知甲方，要求在九十(90)天内同意继续实施供货及服务。

如果在上述时间内没有得到许可，乙方可将此暂停视为对暂停影响到的部分工作的免除，或如果甲方持续停工影响到整个工程，乙方可终止合同。但无论如何，乙方应负责将被暂停发运但已收货款的货物运至合同规定的交货地点。

- 在收到继续工作的许可或命令后，乙方应在及时通知甲方后，检查受到暂停影响的合同货物及服务。乙方应补救好合同货物在暂停期间可能发生的任何锈蚀、缺损或损失。乙方由于甲方原因引起的此暂停所合理支出的费用(即如果没有此暂停就不会发生的费用)应加到合同价格中，但不包括货物被暂停九十（90）天内货物的保管和保险费用及其他费用。

乙方无权获得由于补救因有缺陷的工艺或材料或因乙方未能采取本合同条款第33.6.1条规定的措施而引起的任何锈蚀、缺损或损失所招致的费用。

如果甲方根据本款接受了暂停产生的风险和责任，那么在乙方收到复工的许可或命令七(7)天后，该风险和责任应重新归属乙方。

- 乙方必须配合甲方在本合同条款所述指令发出后的后续处理工作。

- 项目管理

- 为保证项目如期顺利完成，乙方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使项目的进行满足合同的规定。项目管理的规定见用户需求书。

- 乙方必须接受甲方指派的机构在合同履行过程中的协调和为合同的目的在甲方现场的管理。

- 凡是甲方已颁布的与合同执行有关的管理规定，乙方都必须遵照执行。因乙方违反这些规定使甲方产生的损失，由乙方负责支付给甲方。

- 由本条款项下规定的乙方负责完成的义务引起的费用由乙方负责，该费用已包含在合同价格中。

- 乙方应根据接口管理的需要事先提出并参与有关项目的相关设计管理工作，乙方对设备与有关项目的联调成功负责。

- 乙方的责任

- 为保证项目如期顺利完成，使项目的进行满足设计进度及合同的规定，乙方必须在与甲方签订合同后45天内，完成本合同项下所有设备、材料分供、供货合同及分包合同签订，并提交经乙方盖章的分供或供货合同复印件到甲方备案，原件备查。否则甲方有权按照该部分设备、材料等合同价的0.5%/天向乙方索赔违约金，违约金的支付方式按照23.10条款执行。

- 按照合同的规定，乙方将对货物的设计、制造（包括有关的采购）、安装、调试和完工等负责。

- 以甲方所提供的关于货物方面的数据对之进行的适当的检测情况为基础，同时，以乙方从现场的亲自考查目测（假如可以到达现场）可能得到的信息资料为基础和乙方到提交标书前可能取得的关于货物方面的其它数据情况，乙方在签订合同前应予以达到合同的标准要求。乙方应明白：开始了解所有这些数据和信息时所出的任何差错和问题都将使之摆脱不了自己的责任，应该适当地估计成功地实施这套货物的难度和全部费用开支。

- 为了合同的有效实施，乙方应获得履行合同所须的许可证、批示或执照。

- 乙方应遵守货物安装所在地区的相关法律法规。这些法律法规可能会对乙方有制约作用、对合同的实施有影响。乙方应保护甲方免遭乙方或其个人（包括他们的设备、材料供应商或其个人）因违反了以上各方面的法律而招致了违约金、赔偿、开支和其它方面的责任和损害。但是，这与相关条款里的规定应是没有冲突的。

- 构成货物的任何设备、材料和服务以及其他的货物都将符合合同相关条款里所规定的来源地原则。

- 项目组织及人员要求

- 乙方的项目经理应有乙方法定代表人签署的授权书。如在合同执行过程中出现项目经理或技术负责人明显不称职的情况，甲方有权要求撤换，乙方应无条件给予更换。乙方应在收到甲方要求更换项目经理或技术负责人的书面通知后5个工作日内提交新的项目经理或技术负责人的人选申请，申请获得甲方批准后立即更换项目经理或技术负责人。乙方的项目经理和技术负责人在合同履行期间原则上不允许变动，若需要更换，必须事前提出书面申请并经甲方批准，且新更换人员的资质要求标准不得低于原人员。

- 在合同执行阶段，项目经理（包括本项目核心技术提供方的项目经理）必须每月驻南宁现场不少于22天，随时协调解决项目中因乙方引起的问题，项目经理离开南宁须甲方批准，未经甲方同意擅自离开南宁的，甲方将在应付款中按5000元/人•天扣减。

- 项目计划

- 乙方的组织结构

乙方将向甲方提交一份实施合同所需的项目人员结构图，以用于有关工作的执行。并将该图表中申明的管理人员的履历资料提交甲方。如果该图表中的人员发生变化，乙方应提前以书面形式征得甲方同意。

- 实施计划

合同签订后，乙方将按甲方要求提交详细的合同实施计划，同时显示所计划的关于设备的设计、制造、运输、到货、仓储和调试的程序以及乙方对甲方的合理要求。

- 进度报告

参照相关条款所确定的实施计划，乙方将对所有的实施工作的进度加以控制。乙方应根据甲方要求提交进度报告。

- 实施进度

如果有时乙方的实际进度比相关条款所计划的滞后，或者，实际进度明显地滞后；那么，在甲方的要求下，乙方应将准备一份修改方案并提交给甲方。当然，这份修改方案应考虑到实际情况。修改方案将向甲方说明所采取的加快进度的步骤，以便能够按照相关条款提及的有关延期及甲方和乙方之间都同意的任何别的延期内完成设备的生产和调试。

- 工作程序

合同的实施将按照合同文件及其相关的程序执行。

乙方可以按照其自己的标准项目实施计划和程序执行合同，但是不能与合同里的条款规定发生冲突。对合同文件的修改应经过甲方的同意。

- 设计

- 规格和图纸

乙方将按照合同条款的规定进行基本的、详细的设计工作。或者在没有如此规定的情况下，应按其良好的项目管理实践进行。

乙方将对其在规格、图纸和别的已经准备好的技术文件中的任何差异、错误或遗漏等负责并应承担对甲方由此产生的直接和间接损失。不论如此的规格、图纸和别的技术文件是否已经被甲方所认可。

- 甲方对技术文件的审批

- 按照相关条款的要求，乙方将为甲方准备好合同的相应附录中所列出的所有文件（需要审批的文件目录），以便得到甲方的审批。

对于这些需要由甲方加以审批的文件或与之相关的有关设备的任何方面的资料文件，都只有在经甲方的认可同意之后才能加以实施。

- 按照相关条款的介绍，甲方在接收到要求得到批准的任何文件之后，甲方将返回给乙方一份附有其同意批示的相关的副件；或者，以书面形式通知乙方以表达其对之加以否定的意见和理由以及甲方对之加以修改的建议。

- 如果甲方对某份文件加以反对，那么，乙方应对之加以修改并按照相关条款的规定重新提交给甲方以便得到其批准。如果乙方同意按甲方提出的修改意见加以修改, 则此修改后的文件可以被视为已被批准。

- 无论是否对乙方所提供的文件加以了修改，甲方的批准都不会免除或减轻乙方对本项目的责任和义务。

- 乙方将不会超越、脱离任何所批准的文件资料；除非乙方第一次提供给甲方的就是一份加以修改的文件，同时并得到了甲方的认可。相关条款里对之加以了介绍。

- 其他要求见用户需求书。

- 对货物完成的要求(对货物完成的要求详见合同用户需求书)。

- 联调及验收详见用户需求书的要求。

- 竣工时间保证

- 乙方保证按照用户需求书规定的竣工时间完成竣工验收。

- 乙方在相关条款的竣工时间和延期时间内未完成货物或部分货物时，乙方将按合同规定的比例金额支付给甲方损害赔偿金。

但是损害赔偿金的支付不能免除乙方完成合同内其它货物的义务或合同规定的乙方的其它责任和义务。

- 如果乙方未能按合同进度计划完成系统的联调并通过竣工验收，保证系统按时投入运营，则此情况将视为工期延误。由于乙方原因而造成本项目工期延误时，乙方应向甲方支付违约金，乙方应按合同总额的0.5%/天的标准向甲方支付违约金；节点工期（完成单系统调试时间、综合联调、预验收时间、竣工验收时间）延误：乙方应按合同总额的0.1%/天的标准向甲方支付违约金。违约金由甲方从乙方的合同款中抵扣。

- 其它

- 资料之获取

甲方或甲方授权代表在合同执行期间及最终验收报告签署之日起十五（15）年内，应能通过乙方得到合同项下提供给甲方的乙方及其零部件供应商人员、财务及所有记录的资料，包括且不限于计算机文件和用以核实或复审数量、质量、工作计划及进度、可偿还费用、乙方要求支付的费用、合同变更的估价以及因其他合理要求需查询的资料。乙方及其零部件供应商应在最终验收报告签署之日起十五（15）年内保存上述资料，甲方或甲方授权代表有权复制任何这些记录。

- 资料之确认

    - 乙方交给甲方的文件要在发送单上列出目录。无论甲方对乙方文件是否提出意见，除非合同附件另有规定，都应在自文件接收之日起28天内将其中一份文件返回给乙方。超过期限将被乙方视为甲方已经确认。

    - 甲方对文件的确认不减轻和免除乙方的合同责任。

- 资料之错误

  - 乙方应对相关的任何设计和详细施工图纸，以及乙方提供的合同项下的文件、图纸、资料或指导中出现的任何矛盾、错误和遗漏负完全责任，无论资料是否已被甲方认可。

  - 乙方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。乙方于本条款下履行的义务并不免除其本合同项下应负的任何责任。

  - 甲方只应对其以书面方式提供的图纸和资料负责。若甲方提供给乙方的资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或资料的正确性有疑问，则乙方应及时提请甲方注意。

  - 若出现书面资料（文件）与电子文件有矛盾时，以书面资料（文件）为准。

- 资料之保存

甲方及乙方必须将谈判过程及合同履约过程中所涉及的书面资料（包括文件、图纸、手册等）完整保存，以便合同执行时随时查阅。

- 本合同书未有规定，但乙方在合同谈判过程中或其澄清修改文件中已做出实质性响应的内容和/或承诺，均作为合同组成部分。

- 甲方授权的代表

甲方应把就本合同代表甲方的人员名单、授权范围和限制书面通知乙方。除按前述规定通知乙方的人员外，任何其他人员均无权代表甲方行事，上述甲方授权代表仅在甲方通知的授权范围内代表甲方行事。

- 乙方人员

乙方人员都应是他们各自行业或职业内具有相应资质、技能和经验的人员。甲方可以要求乙方撤换受雇于现场的、有下列行为的任何人员：

      - 经常行为不当，或工作漫不经心；

      - 无能力履行合同义务或玩忽职守；

      - 不遵守合同的任何规定；

      - 有腐败行为，例如向甲方人员提供礼品、回扣等；或有损安全、健康，或有损环境保护的行为，且屡教不改。

- 合同附件的规定全部都是合同条款中相关内容的补充和/或再描述。

- 合同执行的文档管理

合同执行中买、卖双方来往的正式文档，如：合同修改书、变更建议书、验收报告、支付申请等，按甲方相关的管理办法执行。

- 乙方确认并认知：

    - 其系在适当研究其所承担的风险及义务后订立合同的，为接受该等风险和义务，其已对合同价格、合同价格的任何细目所述的任何费率或金额作了充分的考虑；

    - 其同意该等风险和义务，并未受到甲方方面的任何胁迫或压力；

    - 其接受该等风险和义务，是甲方愿意和能够按合同约定的价格订立合同的先决条件；

    - 考虑到本交易的所有情形，合同的条款是公平合理的，乙方之后不得以任何理由寻求对合同或其任一条款的法律效力提出异议，并放弃这样做的任何权利。

- 本合同条款未尽事宜见用户需求书。

- 合同生效和签约地

  - 本合同生效的时间以双方签署的协议书上的最后日期为准。

  - 本合同签约地为中华人民共和国广西壮族自治区南宁市。

  - 本合同将在各方授权代表签字并加盖单位公章后，方可生效。

  - 因本合同的签订、履行发生争议的，由甲方所在地有管辖权的法院审理。

所有合同附件为合同不可分割的一部分。所有附件、修改、补充、改动条款和执行合同的条件均应以书面形式列明，双方经过协商达成一致意见，并由双方授权代表签字，是合同执行中不可分割的一部分，与合同具有同等效力。

- 第五章  用户需求书

南宁轨道交通办公网网络设备

迭代升级项目用户需求书

南宁轨道数智科技有限公司

二○二五年  月

目录

第一章通用技术要求	1

1 总则	2

1.1 适用范围	2

1.2 文件组成	3

1.3 项目工作语言	3

1.4 解释权	3

1.5 参考标准	3

1.6 单位制	4

1.7 特别说明	4

2 项目概况	5

2.1 现状情况	5

2.2 项目工期	5

3 招标范围	6

3.1 招标范围	6

3.2 其他要求	6

4 供货范围	9

4.1 总体说明	9

4.2 基本要求	9

4.3 主要设备及材料清单	10

5 供货要求	12

5.1 基本要求	12

5.2 技术要求	12

5.3 其它要求	14

6 任务、职责范围及接口	15

6.1 总则	15

6.2 合同关系	15

6.3 各方职责	15

6.4 接口管理责任	15

7 项目管理	16

7.1 项目组织机构	16

7.2 项目管理机构及人员的配置	16

7.3 组织机构人员的要求	17

7.4 项目计划	19

7.5 设计控制	20

7.6 进度控制	20

7.7 文件管理	20

8 设计联络	22

8.1 要求	22

8.2 安排	22

8.3 设计联络工作中的考察项目	25

8.4 设计联络费用	25

9 系统质量保证	27

9.1 质量控制	27

9.2 质量审核	27

9.3 质量记录	27

9.4 质量文件	27

9.5 质保期服务	28

10 测试、检验及验收	30

10.1 一般要求	30

10.2 到货检查	30

10.3 开箱检验	30

10.4 安装验收	31

10.5 现场调试	31

10.6 预验收	32

10.7 试运行	32

10.8 资产登记	32

10.9 竣工验收	32

10.10 质量保证期	33

10.11 最终验收	33

11 图纸、手册、软件和技术文件	35

11.1 一般要求	35

11.2 图纸、手册、软件和技术文件的确认	36

11.3 产品、系统设计图	37

11.4 安装设计图、资料	37

11.5 试验、检验规范书及测试和测试检验报告	37

11.6 竣工文件	37

11.7 安装手册	37

11.8 操作手册	38

11.9 维修手册	38

11.10 最终技术文件	39

11.11 说明	39

12 培训	40

12.1 培训目的	40

12.2 培训设备	40

12.3 培训计划和内容	40

12.4 现场培训要求	40

12.5 培训测验和考试	40

13 投标文件格式要求	41

13.1 基本要求	41

13.2 采用的语言和单位制	41

13.3 文件、图纸幅面的规定	41

13.4 格式要求	41

13.5 技术规范偏离表内容	41

13.6 技术建议书	42

13.7 系统设备供货清单	42

13.8 项目实施进度计划	42

13.9 任务、职责范围及接口计划建议书	42

13.10 项目管理计划书	42

13.11 设计联络建议书	43

13.12 系统质量保证计划书	43

13.13 测试、检验及验收计划建议书	43

13.14 图纸、手册和技术文件清单及说明	43

13.15 培训建议书	43

13.16 质保期内的运营维护	43

13.17 乙方的专项承诺	43

13.18 其他建议	43

第二章专用技术要求	44

1 办公网网络设备迭代升级	45

1.1 项目概述	45

1.2 网络拓扑图	45

1.3 主要技术要求及指标	45

1.4 供电及接地要求	55

第三章接口技术要求	56

1 总则	57

1.1 基本要求	57

1.2 专业名称与代码	57

1.3 接口工作范围	57

1.4 接口责任	57

2 设备系统接口	59

2.1 与原有轨道交通信息网络系统	59

2.2 与专用电源系统	62

第四章附件	65

1 附件	66

1.1 附图	66

- 第一章 通用技术要求

- 总则

- 适用范围

- 本用户需求书适用于南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目（以下简称“本项目”）的招标。

- 本项目包括网络设备迭代升级的详细设计（含深化设计、产品设计、内部接口设计、外部接口设计）、设计联络、产品制造、出厂检验、保险、包装、发货、运输、交货、安装、现场调试（含单机调试、系统调试）、预验收、试运行、竣工验收、人员培训、质量保证期内的系统缺陷的纠正和维护等的具体规定和要求。

- 本用户需求书是对本项目的系统构成、系统功能、设备配置、设备性能、运营要求、系统接口、供货范围、工作范围、责任范围、技术服务、项目管理、质量控制、安装、调试、检验验收、培训、质保期、系统寿命周期等的具体规定和要求。

- 本用户需求书是本项目招标的技术要求和基本准则，是乙方编制本项目招标文件的依据，也是签订本项目合同文件的基础，将作为本项目合同文件的附件。

- 乙方应认真理解本用户需求书中所有条款的含义，提供全部用户需求书所要求的内容和文件。

- 本用户需求书仅提出本项目的主要要求，对于本用户需求书未提出要求的部分，乙方须提供功能结构完整、满足南宁轨道交通投资集团办公及生产管理要求的系统，须进行必要的补充，以保证系统的完整性。为保证系统的完整性，乙方不得以用户需求书中未规定为理由要求甲方进行本项目的设备、材料、各种安装连接附件的追加。

- 若本用户需求书中采用的技术规范和规定的技术要求的任何内容，与任何现行国家规范、规程和标准（包括它们适用的修改之间）出现相互矛盾之处或不一致之处，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。设备和材料都应依照本用户需求书采用的技术规范和规定的技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本执行；或把它们当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

- 本项目工期紧张，工程项目进度计划存在调整的可能性，因此乙方应有足够的工期风险意识和准备，以满足甲方规定的工期要求和工程的整体要求，乙方须承诺为保证工期所发生的所有费用均已包含在投标总报价内。

- 为了保证本项目建设的安全、质量和进度，甲方在用户需求书中对本项目涉及由乙方负责提供的设备材料的规范和标准、技术性能、产品业绩等进行限定，由乙方自主报价，但不得低于成本或严重偏离市场价报价，否则甲方有权拒绝。

- 乙方所提供的设备应具备相关软件许可证及安全认证，应提供相关文件（含需要采购第三方软件许可的数量分析）。乙方提供的系统必须满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等国家及公安部信息安全等级保护系列标准中二级的要求，如评测时发现不满足的情况，需免费进行整改。乙方提供的系统内所使用的安全保护产品应提供相关认证、销售许可证明等文件。乙方应承诺配合甲方完成等级保护定级、备案、建设整改、等级测评、自查等相关工作。

- 文件组成

- 本用户需求书包括四部分：

- 通用技术要求

- 专用技术要求

- 接口技术要求

- 附件

- 项目工作语言

- 本用户需求书以中文文本为合法文本。

- 本项目所有工作阶段的所有文件均采用中文和汉语作为工作语言,若同时附有必要的外文资料，将以中文文本的内容为准。

- 解释权

- 本用户需求书所有条款的解释权属于甲方。

- 本用户需求书所有条款将作为合同附件，乙方在投标过程中和合同签订过程中应认真理解和澄清本用户需求书的所有条款。

- 参考标准

- 系统的设备及主要材料的设计、制造、测试和安装均应满足，但不仅限于下列有关规定和标准：

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017；

- 《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2023）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB_T 28448-2019）；

- 《云计算数据中心基本要求》GB34982-2017；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

- 《云计算数据中心基本要求》（GB/T 34982-2017）；

- 《云计算基础设施工程技术标准》（GB/T51399-2019）；

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）；

- 国际标准化组织（ISO）相关标准；

- 国际电工技术委员会（IEC）相关标准；

- 国际电气与电子工程师协会IEEE有关协议；

- 国际电信联盟ITU-T、ITU-R的有关建议；

- 电子工业协会（EIA）的有关标准；

- 本用户需求书中特别指定和制定的标准及技术要求。

- 上述标准应是最新版本，必须是在本项目招标截止日期前28天尚在通用的版本。

- 上述标准和规范中若有不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

- 国际标准、规范；

- 国家标准、规范；

- 部颁标准、规范；

- 行业标准、规范；

- 地方标准、规范；

- 企业标准、规范。

- 单位制

- 所有设备的部件和元器件的设计、制造、安装都必须采用国际标准化组织规定的公制单位。

- 乙方提供的文件和资料的所有标注必须采用公制单位。

- 特别说明

- 本用户需求书中带有“须”的条款，表示该条款为强制性要求的条款。

- 本用户需求书中带有“应”的条款，表示该条款为严格性要求的条款，正常情况下均应遵循和满足。

- 本用户需求书中带有“可”或“宜”的条款，表示该条款为可选性要求的条款。带有“宜”的条款表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该遵循和满足；带有“可”的条款表示有选择，在一定的条件下可以这样做。

- 用户需求书用户需求书当本用户需求书的“通用技术要求”部分与“专用技术要求”部分的条款内容相类似或描述有冲突时，以“专用技术要求”的条款描述内容为准。

- 项目概况

- 现状情况

随着科技的快速发展和业务需求的不断增长，我集团办公网络设备逐渐无法满足日益增长的数据处理、网络安全和高效运维的需求。因此，实施网络设备迭代升级项目成为提升网络性能、保障业务连续性和加强网络安全的必要举措。针对上述情况，我集团拟采购一批网络设备进行迭代升级。

- 项目工期

- 本项目关键工期执行计划如下表所示：

| 序号 | 内 容 | 时 间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成设备到货 | 2025.2 |  |
| 2 | 完成系统设备安装 | 2025.3 |  |
| 3 | 完成系统调试 | 2025.3 |  |
| 4 | 完成试运行 | 2025.5 |  |
| 5 | 验收 | 2025.5 | 竣工验收 |

注：本计划仅为暂定，甲方在项目实施过程中有权根据工程进展情况对上述计划进行调整，乙方在投标时须承诺将无偿服从上述工程计划的调整，并不得申请任何费用补偿。

- 招标范围

- 招标范围

本项目招标范围包括：南宁市轨道交通办公网网络设备迭代升级相关硬件设备、配套材料、随机附件以及所需的其他材料的供货、安装、调试及集成服务。

- 其他要求

- 乙方必须提供（但不限于）详细设计（含深化设计、产品设计、内部接口设计、外部接口设计）、设计联络、产品制造、出厂检验、保险、包装、发货、运输、交货、安装、现场调试（含单机调试、系统调试）、预验收、试运行、竣工验收、质量保证期内的系统缺陷的纠正和维护以及确保上述系统正常运行所需的附件、材料、人员培训等。

- 乙方须供应成熟可靠的、技术先进的、经过验证的、符合本用户需求书规定的系统设备，满足安全性、可用性、可靠性和可维护性等要求。出口负载交换机、出口负载均衡、抗DDOS、流量控制、防火墙（含IPS）、防病毒网关、WAF防火墙、运维审计系统（堡垒机）、零信任综合安全网关、态势感知分析平台、威胁感知探针、DDI网络核心服务等设备的生产日期应不早于2024年1月1日。

- 乙方须按本用户需求书内各章节的要求提供相关文件。乙方应以列表形式提供交付的文件目录，系统和设备的详细技术手册也须包括在内。

- 乙方须为本合同内提供的设备向甲方提供足够的培训班、培训手册、运营及维护手册、维护器具等，使甲方员工具备足够知识和条件进行验收、运营、维护以及故障处理。

- 本用户需求书仅提出本系统的主要要求，不应理解成完整的详细要求，乙方应对本用户需求书进行完善和细化，并负责向甲方提供技术成熟的、质量上乘的设备和材料，全新的、使用最新技术生产的、经试验合格的、完整的系统设备，并保证符合本用户需求书的要求。

- 乙方提供的服务应与工程进度的要求相一致。乙方在中标后，应承担与其它标段中标方的技术协调，并对工程作适当安排。所有安排必须取得甲方的书面同意。如果发生争议，应听从甲方裁决，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。乙方应承担全部义务和责任，以完成甲方所有的安排和指示的工作。

- 乙方必须对所提供的机械、电子、电气、仪器仪表、计算机、软件和工艺等方面的一切专利费和执照费承担责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与甲方无关。

- 乙方须提交所有本项目范围内涉及的所有软件的许可证（License），费用包含在总价中。许可证应允许甲方使用、修改及开发有关软件。乙方提供的设备及软件的知识产权拥有者应同意二次开发，乙方应取得在其设备及软件上进行二次开发的授权，并完成二次开发工作，若发生知识产权纠纷由乙方承担法律责任。

- 在与中标方签订合同之前，本次网络设备迭代升级，须同时提供以下材料：（1）出口负载均衡、抗DDOS、流量控制、防火墙（含IPS）、防病毒网关、WAF防火墙、运维审计系统（堡垒机）、零信任综合安全网关、态势感知分析平台、威胁感知探针、DDI网络核心服务及云主机深度防护系统的厂家授权原件；（2）出口负载均衡、抗DDOS、流量控制、防火墙（含IPS）、防病毒网关、WAF防火墙、运维审计系统（堡垒机）、零信任综合安全网关、态势感知分析平台、威胁感知探针、DDI网络核心服务设备及云主机深度防护系统的厂家服务授权原件。

- 甲方拥有对设备数量、型号调整的权利。乙方须书面承诺，在甲方与乙方签订合同之后，因工程外部条件变化而追加的设备，中标方应按不高于设备投标单价的价格（如有折扣，按折扣后价格）提供。乙方须承诺（承诺函）在质保期满后，继续以不高于投标单价的价格（如有折扣，按折扣后价格）提供子系统寿命期内的备品备件，乙方须说明所提供产品的使用寿命期清单。

- 在设备制造前，甲方保留在总价范围内对所购的设备数量及型号变动的权利。

- 乙方可以另外提出满足用户需求书要求、并优于用户需求书要求的系统方案，并应说明其优点及设计考虑，以便甲方选择。

- 乙方本次投标的所有设备、材料、配件必须有单价报价，且不得低于成本价报价或严重偏离市场价报价。

- 乙方提供的产品技术规格应与用户需求书中提出的要求一致。如乙方推荐使用的产品的规格相当于或高于用户需求书中陈述的技术规范，并且这种产品的性能、可靠性与耐久性比用户需求书要求有显著的提高，甲方根据实际情况考虑是否接受乙方推荐的产品；乙方须就选择该产品的意图，提供详尽的证明文件及解释。在项目实施过程中（包括但不限于合同谈判和设计联络），如果甲方认为有必要更换品牌，乙方应无条件接受，乙方不得以任何理由（包括但不限于价格、质量、工期、服务等）提出任何额外要求。

- 未经甲方允许，乙方不得改变系统设备及附件的型号、品牌，如果擅自改变，甲方有权要求乙方在规定时间内更正。如致使该系统设备的完整性、可靠性受到影响或造成工期延误，由乙方负全责。

- 乙方提供的产品（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产厂商等）必须在经过甲方书面确认（如果甲方认为有必要时）方可在本项目中使用；甲方对产品的确认（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产厂商等）并不减轻乙方的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），乙方必须完全满足本用户需求书要求，并对其承担全部责任。

- 甲方有权要求乙方对其提供的产品（包括但不限于零部件、材料等）进行检测和试验，并确保检测和试验结果满足用户需求书要求；检测和试验机构必须经过甲方的书面认可。此检测和试验并不减轻乙方的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），乙方必须完全满足本用户需求书要求，并对其承担全部责任。

- 乙方应对本系统的完整性负责，由乙方所造成的改变，乙方应支付相应的附加费用或对甲方进行相应的补偿。

- 供货范围

- 总体说明

- 乙方须根据本项目的工程范围和工程现场条件，针对本项目的总体情况，提供满足本用户需求书要求范围内的完整的办公网迭代升级相关设备和技术服务。

- 乙方所提供的系统设备包括系统的硬件、软件（含与各设备配套的系统软件和工具软件）、接口，以及所需的附件、材料、工具、测试设备等。

- 乙方提供系统软件时，应经过一个完整的软件生命周期控制，包括软件的设计、开发或采购、安装、测试、验收、交付、运行及维护管理。乙方根据甲方审核结果的建议改善软件配置管理机制，以确保向甲方提供软件的良好配置管理。乙方在软件设计或采购软件前，应根据甲方《用户需求书》定义所有系统功能、测试和维护要求。

- 乙方提供的软件须包含满足本项目需要的完整的软件授权和许可。乙方提供的系统在系统测试、维护和维修需专用软件的，乙方须将专用软件及其使用说明文件在系统设备安装前向甲方提供。

- 乙方提供的技术服务包括但不限于：设计联络、安装、现场培训、调试、验收、试运行及质量保证期的所有技术服务。

- 本项目的供货范围是根据“专用技术要求”列出，乙方根据系统方案、招标范围及接口分界，对设备及服务清单进行确认，认为有必要增加的项目，乙方应提供报价，报价包含在投标总价之内。乙方应根据招标范围和功能要求充分考虑投标方案的完整性，乙方在中标后为了实现本次招标范围内完整的系统功能和覆盖范围而补充的设备及服务，甲方将不予以补偿。

- 乙方所提供的本项目系统设备须满足和适应工程现场条件，任何对工程现场条件的特殊要求和不合理的修改建议，甲方将有权予以否决。

- 基本要求

- 由乙方提供的主要设备、材料参见下列清单，乙方应根据本系统的投标方案，细化设备及材料清单。

- 本项目中所有设备材料供货、安装工程及相关服务需发生的全部费用应包含在投标总价中。乙方的供货范围应是满足本项目正常运营和维修要求的完整的系统货物。

- 乙方在投标时应根据自身经验，结合本项目及所提供的系统和设备的特点，完善下列清单内容。乙方必须保证其投标清单包含了用于投标的设备、材料和投标清单中系统之间所有列明和未列明的设备、部件、软件及材料（含易损易耗件）以保证系统的完整性。其它附属设备及材料的清单也需详细开列。投标清单应将所有内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于乙方的风险。

- 由乙方提供的主要设备、材料参见下列清单，乙方应根据本系统的招标范围，细化设备及材料清单。表中所列主要的设备、材料仅用于相关设备乙方编制技术建议书及报价书之用，实际定货可能有部分调整。在任何阶段，为实现本次招标要求而应增加的设备及材料，甲方将不给予任何补偿。

- 各设备、材料必须注明原产地及制造商。

- 由乙方提供的主要设备、材料表中的各类终端均应包含相应的系统软件和工具软件，均由乙方根据本项目功能需求进行配置并含在设备供货清单中，其费用应包含在投标总价中。

- 乙方须安排网络设备迭代升级相关硬件设备的厂家技术人员按照甲方的要求完成网络设备迭代升级相关硬件设备的安装、调试及上线试运行，在设备安装调试、试运行及质保期内按照甲方的要求及时免费提供上门技术服务。

- 主要设备及材料清单

- 南宁市轨道交通办公网网络设备迭代升级网络设备迭代升级相关硬件设备供货清单（仅供参考）如下表：

| 序号 | 设备及材料名称 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出口负载交换机 | 套 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 出口负载均衡 设备 | 台 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 抗DDOS设备 | 台 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 流量控制设备 | 台 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 防火墙设备 （含IPS） | 台 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 防病毒网关设备 | 台 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | WAF防火墙设备 - （高性能） | 台 | 2 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | WAF防火墙设备 | 台 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 运维审计系统 （堡垒机） | 台 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 零信任综合安全网关 | 台 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 态势感知分析系统 | 套 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 威胁感知探针 （万兆） | 台 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 威胁感知探针 （千兆） | 台 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | DDI网络核心服务设备 | 台 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 云主机深度防护系统 | 套 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 | 详见《专用技术要求》相关要求 |  |
|  | 内部配线 | 套 | 1 | 既有数据中心机房既有机柜内 |  | 尾纤、数据线、光纤跳线、电源线、接地线等，含接头，数量需满足工程使用要求 |

- 供货要求

- 基本要求

- 乙方须根据本项目的工程范围和工程现场条件，完整提供满足本用户需求书要求的设备和技术服务。

- 乙方应详细描述所供系统设备的规格、型号、数量、原产地、性能参数等。

- 乙方应提供所有设备和材料的质量证明文件、原产地证明文件，进口产品还应提供报关单等证明文件。

- 技术要求

- 可靠性：在本用户需求书专用技术要求中给出。

- 可用性：在本用户需求书专用技术要求中给出。

- 可维护性

- 模块化设计，方便维修、替换；

- 自诊断和检测功能；

- 重要的故障、告警（如电源告警等）在卡、盘面上应有可视、可听的指示，且能区分紧急告警和非紧急告警；

- 考虑适当的测试点，方便外测试设备测试；

- 故障隔离措施和在线维修措施，以减少停机和修复时间；

- 集中维护管理功能，在控制中心可对本系统实现集中维护管理，含配置管理、故障管理、报表管理，系统应具有完善的操作权限管理和安全管理等功能；

- 乙方应采取相应措施，确保在故障出现时，尽可能保持系统的功能，降低故障对系统运行的影响；

- 关键设备应支持热插拔。

- 可扩展性

- 硬件设备应具有可扩展性。系统扩展时，软件基本不变，硬件只有少量的增加，应做到不影响已开通系统的正常运行。

- 软件平台应具备可升级性。软件版本升级时，应做到不影响已开通系统的正常运行。

- 制造工艺

- 印刷电路板采用波峰焊以上技术，板卡上不能有飞线、剪线等现象。其中交换机电路板要采用SMT技术；

- 大电流插件采用镀银或镀金技术；

- 每块印刷电路板都应具有防护涂层，以防止因潮气/盐雾或其他腐蚀环境和灰尘引起的发霉、开裂、生锈、变质；

- 所有设备都应具备短路保护功能；

- 零部件的布置、固定和排列应使检查、拆除和更换时不影响或损坏连线上的其他零部件；

- 各类元器件应特别注意下述过程的整洁和精细：锡焊、配线、零部件铭牌、电镀、喷涂、铆接、机械化装配、电焊气焊，以及零部件的倒角和去毛刺。

- 所有批量生产的设备、零部件、元器件都是标准产品，相同规格的设备、卡、盘、零件必须是可互换的；

- 所选设备应实现组成模块化、标准化、维护管理自动化；

- 设备和仪器的金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外，都应进行防锈或喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面也有必要喷涂或进行防锈处理，处理质量应符合SSPC标准；

- 乙方提供的设备（包括但不限于设备机柜、室外箱体、电话等）及安装材料（包括但不限于吊杆、卡具等）须满足南宁轨道交通使用环境，乙方应针对每种设备和安装材料的防潮防锈蚀等措施做出说明。

- 防雷及接地

- 乙方应根据南宁市的雷电灾害情况对雷电感应过电压进行防护，根据设备的冲击耐压水平采取相应的雷电防护措施。防雷元器件不应影响被防护设备的正常工作，被防护设备与防雷元件之间的连接线应尽量短。

- 乙方应提供设备防雷措施的具体方案，并进行详细说明。

- 乙方应对轨道交通环境中所有带电部件的安全防护措施提出建议，如防止电击、电位升高和间接冲击等防护措施。

- 系统设备所采用的接地方式应对系统的电子设备及人身安全防护有效。

- 乙方应对所提供的系统设备的防雷接地要求做详细描述，并提供接入综合接地系统的具体方案。

- 配线要求

- 乙方应提供其供货设备所需的所有室内线缆、连接器、配线架/端子排/电源分配单元及其他附件。所有线缆应按各自用途，终结于配线架/端子排/电源分配单元，并有标签或标识，标签应采用经甲方批准的材料，适合现场的条件，并牢固固定。字体和字母的尺寸须经甲方认可。

- 走线方式：控制中心数据中心机房配线连接暂按采用上走线方式，最终走线方式在设计联络阶段确认。

- 机柜内配线应结实、合理、整齐、美观、排列有序，配线应采用不同颜色区分，易于连接和识别。

- 系统设备间的内部配线应整齐排列或捆绑，并应符合相关标准。

- 乙方提供的缆线内部的芯线应分组和分颜色排列。

- 标签和铭牌

- 所有设备及机箱、面板、组件和配件上都须有设备的金属耐腐蚀铭牌。

- 印刷电路板、室内外设备的线缆等应有标识或标签。

- 终结于配线端子处的室内外线缆应挂设标签或标识牌。所有室内外电缆芯线须设编号或有明显的颜色区分。

- 标签应采用批准的材料，适合现场的条件，并牢固固定。字体和字母的尺寸、颜色需经甲方确认。

- 电力警告标识需符合国内有关规定。在无明确规定的情况下，需采用白色背景上书写红字，并有图解符号。

- 铭牌和标签具有完整的序列号和生产日期。所有标签、铭牌和标记需为永久性的，使用中文、英文和数字标注。

- 以上所有铭牌、标识、标签的式样均应报甲方确认后实施，按照1号线的标签标识制作标准来实施

- 电磁兼容

- 乙方应采取包括屏蔽、滤波或者其它器材或技术，以抑制设备和材料自我产生的电磁干扰。乙方提供的设备和材料应不受其他系统的电磁干扰，也不对其他系统产生电磁干扰。乙方应和其它系统承包商就电磁兼容问题进行协调并交换有关资料。

- 如设备不能达到相关的电磁兼容规范要求，乙方应对设备或系统进行整体设计和考虑，另外采取电磁抗干扰措施，例如增加抗电磁干扰屏蔽柜或隔离配件等，以保证整个系统或设备符合电磁兼容规范要求。

- 其它要求

- 乙方应仔细阅读本用户需求书中规定的所有条款，并填写技术偏离表和提出技术规格建议书。在技术规格中不能出现“近似”或“大约”用词。对于每条要求必须详细写出参数、规格或方案内容。

- 在技术规格建议书中，乙方应明确提出需要甲方提供的条件（包括技术资料）。

- 乙方应根据本项目投标设备的具体情况，应对于核心控制、交换、电源等重要设备考虑必要的安全冗余配置，以确保系统安全可靠、不间断地正常运行。甲方有权决定对重要设备及板卡是否增配。

- 乙方选用的线缆均应采用低烟、无卤、阻燃型。

- 任务、职责范围及接口

- 总则

- 甲方将采用公开招标的方式对本项目进行招标。

- 乙方应根据甲方相关要求进行相关图纸、文件的编制。

- 乙方应完成本项目采购的软、硬设备及材料安装、调试。

- 合同关系

- 甲方与乙方签定本项目设备采购合同。

- 各方职责

各方职责包括但不限于此：

- 甲方

- 负责本项目的监督、检查、关键点的控制及合同款的支付，对设备制造、设备到货、仓储、现场实施、预验收、试运行、移交等工作进行监督检查、并组织竣工验收。

- 乙方

- 对本项目设备集成供货负总责。

- 接受甲方的项目管理。

- 进度控制、安全管理、投资控制和质量控制。

- 负责本项目系统方案的优化，配合并参与施工设计。

- 负责本项目内部接口的设计和实施，负责履行本系统和其他系统的接口职责。

- 负责设备及材料的样机制造、工厂制造、出厂检验及工程验收。

- 负责实施设计联络。

- 负责本项目设备及材料的供货。

- 负责本项目设备及材料运输、交货，可按照甲方要求，分期分批完成；

- 实施本项目设备及材料到货检验、开箱检验；

- 负责本项目设备及材料安装（如本项目系统机柜内部设备间连线，本项目系统机柜间连线、板/卡安装、软件安装等）；

- 负责本项目系统调试大纲的编制；

- 负责本项目相关设备及系统的调试及记录，参与试运行、竣工验收等工作；

- 负责相关人员的培训、质保期的服务；

- 本项目设备寿命期不低于15年，乙方在设备寿命周期内对设备的功能和安全性负责。

- 接口管理责任

- 乙方应对本项目接口协调、设计和调试负责。

- 乙方应遵从甲方对有关接口方面的协调工作。

- 项目管理

本项目采用系统项目管理运作模式，为保证工程的顺利实施，乙方须对设备制造、接口协调、工厂试验、包装、运输、交货、设计联络、安装、调试、测试、验收、用户培训、技术文件和质量保证等方面进行全过程的项目管理，确保本项目按期、保质完成。

系统设备质量保证期从竣工验收合格证书签署之日开始，质量保证期为5年。

- 项目组织机构

本项目组织机构设置地点为南宁市。乙方应按以下主要职能（包括但不限于），在合同签订1个月之内，设立相应的组织机构：

- 项目管理：按照甲方的指令和要求，专职负责本项目工程的实施。

- 技术管理：按照甲方的指令和要求，专职负责本项目中各个阶段的技术工作，监督所供设备的软、硬件设计和产品质量。

- 生产/制造管理：按照合同的要求，负责所供设备的主要原材料采购和设备的生产制造。

- 试验/测试管理：按照合同的要求，组织编制并策划试验、测试、工厂检验计划，负责各种检验的实行。

- 协调管理：编制内、外部接口细则，落实系统内部接口的实施，协调各系统与外系统之间接口。

- 运输管理。按照合同的要求，负责所供设备及材料的发货和运输。

- 现场管理：对提供设备及材料的交货、安装、调试、维护等工作进行进度、质量等方面管理，并提供技术支持。

- 文档管理：按照项目图纸和文件的管理程序，制定图纸和文件的内容，向甲方提供各种图纸、文件。

- 项目管理机构及人员的配置

- 乙方应对本项目轨道交通信息网络系统的各方面进行全过程的项目管理，应在南宁设立本项目的项目管理机构（即现场项目部），所配备的管理人员、生产/制造管理人员、技术管理人员、测试检验人员、现场管理人员、文档管理人员等必须保证满足工程要求及甲方要求。项目部主要职员须常驻南宁项目现场，项目部的工作时间须满足甲方要求。

- 乙方应采用图表展示项目管理的详细组织架构，主要职员（包括但不限于项目经理、项目技术负责人、技术管理人员、现场管理人员及其他人员等）的姓名，职务，常驻地点，专职及职员关系，并要清楚地展示将不同组别联系起来的个人及责任分工。

- 乙方应提供项目部全部职员的姓名、资历和履历。上述人员须全职受雇于本项目，并须近3个月的社保缴交证明材料并加盖单位公章。

- 乙方应从职员中选拔经验与资历都符合甲方要求的职员为项目经理，并报甲方批准。项目经理要专职服务于本项目，自任职开始至合同执行完为止，履行在合同内要尽的责任。工程开始后，只要甲方认为项目经理不能正确及时地履行其职责，甲方有权在任何时间要求撤换项目经理。乙方收到甲方提出撤换项目经理的要求时，应根据甲方要求及时更换。

- 经甲方批准的项目经理、技术负责人等主要人员，未经甲方同意、批准，不得随意更换。甲方有权根据工程实施的需要，调整人员的配置，乙方应配合，并不得提出额外要求。

- 乙方履行合同期间，项目经理及项目技术负责人应全职服务于本项目，要求从签订合同之日起至工程验收之日止，如需离开南宁，应获得甲方的书面同意。

- 组织机构人员的配置：组织机构必须配备（但不限于此）下列人员：

- 项目经理：本项目执行的负责人，配置1名。

- 项目技术负责人：制定技术标准及系统接口规范、讨论技术方案、协调所供设备的软、硬件设计、安装调试和整个项目过程中的技术问题处理，配置1名。

- 生产/制造管理人员：按照合同技术规格书的要求，负责设备主要原材料采购和设备的生产制造及质量等，乙方根据需要配置。

- 测试检验人员：编制设备试验、检验标准，负责设备的试验和检验，乙方根据需要配置。

- 现场管理人员：负责现场设备的安装、调试等，落实系统接口的实施、维护等，（人数不少于1人），乙方应列出人员计划。

- 文档管理人员：按照项目图纸和文件的管理程序，根据工程进度，向甲方提供各种图纸和文件，乙方须配置1名文档管理人员。

- 甲方有权根据工程实施的需要，调整以上人员配置，乙方应配合，并不得提出额外要求。

- 组织机构人员的要求

- 一般要求（不限于此）：

- 计算机或自动化相关专业毕业；

- 有类似的系统集成项目3年以上的实践经验；

- 熟悉计算机网络系统集成、信息系统集成的国家有关标准；

- 具有团结协作、主动工作、管理、沟通、协调能力等。

- 项目经理的要求（不限于此）：

- 具有5年以上类似的系统集成项目管理的经验；

- 须在类似项目中担任项目经理或技术负责人；

- 在组织、管理、决策方面有丰富经验；

- 要专职于本项目，履行合同内应尽的责任，由任职开始至合同结束不得更换（不称职更换除外）、兼职；

- 项目技术负责人的要求（不限于此）：

- 具有5年以上类似的系统集成项目的管理经验；

- 对信息系统或计算机网络系统集成的设备、工程设计、接口等方面具有丰富的经验；

- 熟悉信息系统或计算机网络系统集成在国内、外技术发展的状况；

- 熟悉信息系统或计算机网络系统集成的国际、国家有关技术标准；

- 生产/制造管理人员的要求（不限于此）：

- 具有类似的系统集成项目相关管理经验；

- 熟悉信息系统或计算机网络系统集成国际、国家有关技术标准；

- 熟悉国内外的生产工艺。

- 测试检验管理人员的要求（不限于此）：

- 具有类似的系统集成项目相关管理经验；

- 熟悉信息系统国家有关产品检测标准。

- 现场管理人员的要求（不限于此）

- 具有类似的系统集成项目相关管理经验；

- 熟悉信息系统或计算机网络系统集成设备的使用、调试、维修。

- 文档管理人员

- 具有图纸、文件管理经验；

- 熟悉国家有关标准（例如：图形符号、文件编制的规定等）。

- 组织机构人员的管理

- 项目工作开始后，乙方不得随意更换项目管理人员。甲方有权根据工程实施的需要，调整人员的配置，乙方应配合，并不得提出额外要求。只要甲方认为项目机构人员不能正确及时地履行其职责，甲方有权要求撤换该等人员。乙方必须无条件的按甲方的要求办理，乙方不得以任何理由为借口不撤换该等人员，乙方必须在接到通知后五日内做出回应，并根据甲方要求提供拟变更人员的情况说明，经甲方审查批准后，在十日内更换相应人员。在合同履行期间原则上不允许项目人员变动（若确需更换的，乙方应以书面形式报甲方，经甲方审批通过后方可更换），擅自变更项目管理机构人员的，必须在五日内改正。乙方承诺的人员未到位，或者到位的人员不符合要求，在甲方要求的更换期限未更换到位，甲方有权就缺席人员相关费用从任何一次工程款支付中直接扣减，并有权追偿因人员未到位或不符合要求给甲方带来的其它一切损失。因乙方合同执行不力，或者违约的情况下，甲方有权终止与乙方的合同关系，没收全部履约保证金，并保留追究其经济责任和其它相应责任的权力。

- 项目经理和项目技术负责人在南宁现场的时间每年不少于6个月。在项目的安装调试阶段，项目经理和项目技术负责人不得离开项目所在地（其承诺应列在相应的合同条款中）。

- 项目计划

- 项目计划

- 乙方必须根据本项目的工期要求制定切实可行的项目进度计划，向甲方提交项目进度计划。乙方应严格按照经甲方批准的总工期计划和各阶段计划履行合同。

- 尽管在合同中甲方做出了关键工期的要求以及工程的初步计划，但甲方有权根据工程客观条件而改变计划和关键工期时间，在甲方提出改变的计划后，乙方必须根据甲方提出的工期计划，提出详细的计划实施方案、措施，保证实现甲方提出计划的按期实施，乙方应无条件满足甲方所改变的工期计划。

- 乙方根据项目进度计划制定月、季、年度项目计划，经甲方确认批准。

- 乙方在投标时必须提出如下计划建议（但不限于此）：

- 合同执行总体进度控制计划。

- 设计进度计划。

- 设计联络计划：要求根据信息网络系统设备的有关情况，制定设计联络会议的先后次序，使各系统的设计联络会议相互衔接。

- 接口协调计划：应包括接口内容、时间和责任等。

- 设备材料（包括设备的软、硬件）生产、制造进度计划。

- 出厂检验与出厂检验计划：应包括测试和检验的内容、地点和时间等。

- 装运发货进度计划：应包括包装方式、运输方式等。

- 现场开箱检验计划。

- 设备安装计划。

- 系统调试计划：应包括样机接口测试计划、单机调试、系统调试、预验收、试运行、系统验收、质量保证期。

- 图纸、文件提交计划：应包括图纸、文件的目录以及提交时间。

- 培训计划（包括现场培训）。

- 乙方应对照合同执行的各个阶段，作出详细的项目管理实施方案，在合同谈判中确认。

- 在项目实施过程中，乙方对甲方的任何意见和要求（包含：项目变更、索赔、事故处理、供货期改变、技术标准改变、重大实施方案改变、项目机构人员改变等实质影响项目实施的问题），均须书面提出，由甲方审批。

- 设计控制

- 设计控制范围与责任

- 乙方对系统/产品供货商的设计负全责。

- 乙方进行的设计控制应按照合同规定的进度计划和程序完成，该程序应包括但不限以下步骤：

- 与系统/产品供货商制定设计联络会议的技术文件；

- 召开设计联络会议，确认系统功能、系统配置、系统内部接口及与系统相关的所有接口条件；

- 依据设计联络会议内容，对系统方案优化、并提交详细设计；

- 为了保证设计的正确性，乙方也应对照甲方提供的基础资料进行与本系统相关的接口条件的校核。

- 进度控制

- 乙方应对工程的进度进行检查和全过程控制，负责对项目执行过程中的各项任务进行动态管理。

- 乙方应采取各种控制手段保证项目的各个阶段按计划开始和结束。各阶段工作结束时，应结合工期、成本、质量评价项目进度状况，分析其中的问题，并提出下一阶段工作安排。

- 在合同开始执行后乙方应每月一次，工程安装开始后应每周一次以及重大项目结束后都应用书面形式向甲方汇报计划的执行情况，以及计划的变更情况，并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因，并采取措施制定完成计划。

- 乙方应用图表的方式表达各阶段的进度情况。

- 文件管理

- 文件管理要求

- 乙方应根据甲方竣工档案编制的规定以及相关要求，建立图纸文件管理程序，在甲方批准后贯彻执行。该程序文件用来控制管理所有提供给甲方的文件。

- 乙方提交给甲方的文件要在发送单上列出目录，文件形式可以为纸张文件和电子文件。

- 除非另有规定，乙方更改文件应得到甲方认可，文件或相应的附件上应有更改的理由。

- 管理文件

- 文件包括技术文件和管理文件。

- 技术文件见本用户需求书第12章“图纸、手册和技术文件”部分。

- 管理文件包括但不限于：设备生产出厂检验、出厂检验计划、发货计划、开箱检验计划、安装及安装督导计划、调试及开通计划、现场培训计划、验收计划、质量体系保证文件等。

- 进度报告

- 乙方的进度报告须包含诸如工程进度、发生的问题、存在的不利因素、潜在延误及补救方法的建议等内容。对于紧急情况，乙方随时向甲方通报。

- 文件确认

- 甲方对乙方文件的确认，在任何情况下都不能减除乙方在合同项下的任何责任和义务。

- 乙方向甲方提交的文件应在发送单上列出目录，文件形式可以为印刷文件和电子文件，仅有纸质文件可以作为最终生效的文件。

- 无论甲方对乙方的文件是否提出意见，都应在印刷文件接收之日起4周内，甲方均应回复乙方，超过期限将被乙方视为甲方已经确认。

- 需要甲方确认的文件必须以工作联系单的形式提报甲方，甲方将以工作联系单的形式给予回复。当甲方认为文件需要修改和完善时，甲方将在工作联系单中提出修改意见，或注意事项，乙方必须将修改后的文件重新报甲方确认。

- 乙方的文件必须得到甲方的书面确认后，乙方才能进行实质性的工作。由于乙方计划不周而引起的一切后果均由乙方承担。

- 工厂设备生产出厂检验及出厂检验计划、发货计划、开箱检验计划、安装计划、调试计划、现场培训计划、验收计划等管理文件均应在合同的各个阶段开展实质性工作前，根据甲方的要求提交相关文件交甲方确认。在合同生效后，乙方按甲方的要求提交进度控制计划、质量体系程序文件。在合同执行过程中，乙方根据甲方的要求提交月、周进度报告。

- 设计联络

- 要求

- 设计联络的目的是为了本项目参与各方交流设计思想，澄清技术问题。甲方与其他设备标段供货商互提基础资料，确认系统功能和技术参数、技术方案、接口方案和各种计划，审核设备检测和出厂检验标准以及设备数量。甲方不承担任何技术责任。

- 根据工程建设和进度的需要，乙方有责任根据制定的设计联络计划，做好设计联络的准备工作，并参加设计联络。

- 乙方应甲方的要求前往甲方指定地点出席各种与工程有关的会议，费用自理。

- 设计联络期间，乙方应根据参会人数向甲方提供有关系统设计方案文件及图纸和设备的技术资料。双方对提出的设计功能规格书及图纸文件做认真讨论研究，取得一致意见后，双方签字，乙方即可开展进一步的工作。

- 如果乙方在设计工作中发现方案需要改动，乙方与甲方应进行认真讨论洽商。甲方有权要求乙方按照有关规定及管理办法进行审查，通过后可作为合同的补充部分与合同文本等效。

- 乙方参加设计联络的技术人员必须是在合同项下的设备方面有多年工作经验的工程师。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术工作，身体健康。

- 乙方有责任答复甲方提出的合同范围内的技术问题，并有责任向甲方提供有关资料。

- 甲方参加讨论并确认系统功能规格、系统设计、接口设计、系统标准、测试检验规范书等，但并不减轻乙方对合同项目所负的责任。

- 乙方设计联络文件以中文文件的内容为准。

- 乙方应给出设计联络建议书，在建议书中应包括但不限于：设计联络的内容、时间安排、形式、提交的文件目录、参加人员、地点、联络次数，并在报价中详细列明费用清单。具体细节在合同谈判中确定。

- 每次设计联络会结束后，乙方应将会议内容整理提供给甲方备案。

- 安排

- 乙方与甲方的设计联络总则

- 乙方与甲方的设计联络由乙方负责组织、联络相应供货商参加，乙方负责提供本项目联络会的地点并提供联络会所需的办公设施（投影仪、计算机、打印机等）。

- 乙方在设计联络会议的前2周，向甲方提交设计联络工作计划。

- 设计联络时间依据乙方的工作计划进行安排，乙方应提前至少三个星期通知甲方，并给出会议日程安排。

- 甲方根据工程实际需要，将不定期在甲方所在地举行须乙方参加的设计会议。乙方在甲方所在地参加的设计会议所发生的费用由乙方自行负责。

- 设计联络期间，乙方须向甲方提供有关的系统设计方案文件、图纸和设备技术资料。双方对提出的设计功能规格书及图纸文件做认真讨论研究，取得一致意见后，双方签字确认。

- 乙方应在设计联络会议前至少1个月，向甲方、设计单位和咨询单位提交所要求的全部文件和资料，这些资料包括但不限于如下内容：

- 以合同技术附件为基础编制的系统功能规格书。

- 产品的技术参数，所采用的技术标准。相关的技术标准应符合中国国家标准和国际标准。

- 系统设计技术说明，各相关设备的接口方案细则。

- 产品、系统设计图纸文件。

- 乙方在各阶段的各项测试检验规范书和测试检验计划。

- 文件管理规范。

- 具体设计联络内容及安排

对于本项目招标范围内的系统，应按本章描述的所有内容进行设计联络。

- 第一次设计联络会议

- 第一次设计联络在甲方所在地或甲方建议的地点进行；应在合同生效后20天内进行。

- 根据总体计划，按时召开第一次设计联络会议，预定会期为5天，预计甲方15人参加。

- 在第一次设计联络会议前30天，乙方应先提供5份设备的设计文件、标准、图纸和资料给甲方，以作准备。乙方提供的图纸、资料包括但不限于：

——以用户需求书为基础编制的系统功能规范书。

——产品的技术参数，采用的技术标准。相关的技术标准符合中国国家标准和国际标准。

——系统设计技术说明，各相关设备的接口方案细则。

——产品、系统设计图纸文件。

——乙方在各阶段的各项测试检验规范书和测试检验报告。

——文件管理规范。

- 设计联络主要内容与责任

——确认系统功能、设备配置、系统内部接口；乙方对所供的系统/产品（包括供货商的系统/产品）设计负全责。

——确认产品的技术参数、技术标准。

——确认与本项目相关的所有外部接口条件及与本项目内部的接口细则。

——提出对本项目系统方案的优化内容并确认。

——确认系统及设备的保护配置。

——确认合同设备的制造标准，包括工艺、结构形式等。

——确认设备及线缆的安装方法、要求。

——为了保证设计的正确性，乙方也应对甲方提供的基础资料和与本系统相关的接口条件进行校核。

——讨论和确认第二次设计联络的内容和议程。

- 第二次设计联络会议

- 第二次设计联络会议在甲方所在地或甲方建议的地点进行。

- 根据总体计划，按时召开第二次设计联络会议，预定会期为5天，预计甲方15人参加。

- 第二次设计联络会议重点讨论功能，并以技术规范和第一次设计联络会议确认的有关文件、图纸、标准为基础，完成整个设备设计、设备安装设计、与有关系统的接口设计制定详细的功能规格书，应包含详细的各系统点表。

- 在第二次设计联络会议前30天，乙方应先提供5份设备的设计文件、标准、图纸和资料给甲方，以作准备。乙方提供的图纸、资料包括但不限于：

——以第一次设计联络会确认的功能规范书和产品、系统设计图、标准为基础的完成优化后的相关设备及系统的最终设计方案，应包含详细的技术指标、功能说明等；

——对本项目内外接口的接口设计；

——设备基本布置要求；

——测试、检验规范书和技术标准的补充；

- 乙方应提供设备的有关标准或补充。

- 设计联络主要内容与责任：

——确认在第一次设计联络上确定的双方互提资料；

——确认乙方补充提供的技术资料，图纸和其它资料；

——确认设备板卡的性能，设备尺寸、机柜的颜色、位置；

——确认设备的电源及接地；

——进一步确认各接口细则及与其他系统的配线，确认与配线架的连接、端子

分配；

——确认测试检验项目测试手段及指标；

——进一步确认网管的配置及功能；

——确认系统软硬件的设置及修改；

——进一步确认测试、检验规范书和技术标准；

——确认系统的最终配置；

——讨论有关试验问题和技术培训；

——讨论安装、调试、检查和试运行的计划和程序。

- 甲方和乙方参加讨论并确认功能规格、设备标准、设计文件、检验程序和有关设备技术，但并不减轻乙方对合同项目所负的责任。

- 工作协调会议

除合同规定的设计联络会外，如有必要时，甲方有权召集有关各方举行工作协调会（一般在南宁）。乙方须按时参加，费用自理。

- 设计联络输出文件

在设计联络结束后，乙方根据会议精神整理设计联络文件及图纸，输出的文件资料包括但不限于：

- 系统设备的最终功能规格书；

- 已确认的功能规格书和产品、系统设计图、标准为基础的，本项目最终安装设计文件、图纸，以及有关系统的接口设计文件；

- 测试、检验规范书和技术标准的补充；

- 各系统设备的功耗、散热及要求；

- 所有设备的尺寸、重量和柜门位置；

- 所有设备的电缆入口和对电缆槽/走线架的要求；

- 设备安装手册，包括所有设备的安装方法、要求，带安装大样图；

- 各种设备的详细说明书，包含技术指标、功能说明、工作原理及附图和详细的设备布线图及配线型号；

- 本系统设备与其他系统设备之间的接口及标准；

- 系统构成图、机架盘面布置图、接口板的端口配线图（表）；

- 设备的接地要求。

- 对于与其它各系统的设计联络，当涉及重大问题时，甲方代表有权提出异议，乙方应及时予以澄清，但甲方不承担任何技术责任。

- 甲方和乙方参加讨论并确认本项目系统功能规格、系统设计、接口设计、系统标准、测试检验规范书等，但并不减轻乙方对合同项目所负的责任。

- 设计联络工作中的考察项目

- 设计联络期间将根据需要考察乙方或系统的设备制造厂（包括境外，若有）。乙方不得以任何理由拒绝甲方的考察要求，并承担本项目所供设备相关的一切考察费用。

- 设计联络费用

- 甲方参加本项目联络会议的所有费用（包括会务费、交通费、食宿费等）由乙方承担，应包含在本项目投标总价中，并根据最终实际发生的人*天数进行支付。

- 因乙方资料准备不全或人员不到位等原因引起的会议延迟或改期而发生的所有费用，由乙方负责，甲方不再支付该部分任何费用。

- 如果设计联络会议不能达到预期目的，甲方有权增加设计联络会议。增加设计联络会议发生的费用由乙方承担，甲方不再支付该部分任何费用。

- 系统质量保证

乙方应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定项目质量控制标准，保证在项目执行的各个阶段均得到有效控制，所有质量控制过程均须有质量记录，以便进行产品、设备质量的追溯。

- 质量控制

质量控制应包括（但不限于）以下内容：

- 设计、生产制造、测试等阶段的控制

- 制定合同各阶段（如：设计、生产制造、测试等阶段）的质量保证监督计划，确保交付的各项设备均达到合同的要求。

- 对直接影响系统质量的制造和装配，应制定详细的监督和控制计划，报甲方确认批准。

- 乙方应对所有外购材料采取有效的质量控制措施，以确保其满足合同要求。

- 检查和试验阶段的控制

- 应保证不得使用或加工未经检查或鉴定是否符合规定要求的产品。

- 设备出厂检验须提前1个月向甲方提交检验、验收文件和计划，经甲方确认批准后方可实施。

- 应严格按照检验、验收文件进行相应的工作，不得以任何借口减少检验、验收项目和内容。

- 质量审核

- 乙方应设立内部质量审核体系，用以审核其质量保证监督措施是否按规定的计划和内容实施。

- 审核工作应根据工程每阶段的重点，制定计划，并按计划进行。

- 乙方应对审核结果形成文件，备查。

- 质量记录

乙方应按照系统做好产品质量记录，用以证明产品已达到规定的质量要求。质量记录应清晰可辩，如甲方需要，应可随时调看。

- 质量文件

- 质量政策、目的文件：

- 乙方对系统质量的政策、目的和保证应有明确定义并制定文件。

- 保证该政策在各级组织范围内已理解、贯彻和执行。

- 质量体系程序文件：

- 乙方应建立和贯彻以明文规定的质量体系，作为保证系统符合技术要求的一种手段。

- 乙方应向甲方提供现行、有效、成文的质量体系程序文件。

- 质量体系程序文件应包括：系统设计、文件控制、设备采购生产、测试检验、包装运输、现场服务等。

- 所有相关质量保证文件应提交甲方，并随时接受甲方的审查。

- 质保期服务

- 产品的质量保证期为5年，自系统工程竣工验收合格之日起计算。在质保期间，乙方负责免费更换故障设备、消除系统或设备本身的缺陷或不足部分。若乙方在约定的质保期内未能完成本用户需求书的全部要求，则质保期须待乙方全部完成本用户需求书中的各项要求后方可结束。

- 乙方应对其提供的设备、接口及系统功能（含说明书）、所有软件（含说明书）、硬件（含说明书）和固件就以下项目进行说明：

- 质保期内故障设备的更换和修复的处置程序以及进度保障措施（也应包括回访处理、技术支持和硬件保证等方面的可行承诺）；

- 乙方在系统故障时的修复程序与进度保障措施；

- 系统或某功能/设备/部件不断出现故障时，乙方的技术和进度保证措施及处置程序；

- 质保期内软件及文件缺失的补足程序和进度保证措施。

- 乙方必须在质保期内安排人员在现场为本项目作质保期服务，处理本项目质保期间出现的问题。

- 质量保证的内容及义务

- 在质量保证期内，乙方必须执行以下规定：

- 提供上门维保。

- 保证故障清查和排除；

- 保证更换出现异常而不符合本《用户需求书》或设计文件要求的部件；

- 如果发现的异常问题反复出现，则应进行调查研究，并根据研究的结果进行整改以使其符合要求；

- 提供用于丰富系统的资料，以便随时了解本系统的状态。

- 在质量保证期内，如果因下列原因导致系统设备发生故障。乙方应提供符合要求的零部件替换相同功能的全部零部件，且费用由投标方承担。

- 材料质量问题；

- 零部件设计和生产中出现的严重缺陷；

- 对某些零部件（最小可更换单元）的更换和修理超过同类型号零部件中的更换率。乙方应注明各种零部件的更换率。

- 如系统出现重大故障，乙方必须在接到甲方通知的2小时内派有关人员赴现场处理问题。

- 乙方须书面承诺质保期的各种安排。

- 无条件接受甲方在质保期间的服务质量考核。

- 在质量保证期第一年乙方还应承担以下工作，相关费用包含在合同总价内。

- 乙方的派出人员要满足运营的要求，应包括参与完成本项目安装调试工作方面具有互联网网络管理、网络信息安全及机房维护等相关经验3年及以上的技术人员。

- 乙方应在质保期开始前将拟派出人员资料（包括但不限于：人员的基本情况、学历、工作业绩、职称、专业技术资格证书等）报甲方审核，通过审核后，才能作为运营维护人员。如果乙方拟派出的人员，不能满足甲方的要求，甲方有权从参与本项目建设表现优秀的人员中挑选，乙方不得以任何理由拒绝。

- 乙方所有担任维护工作的员工应遵守甲方所确定安全作业程序，并按甲方要求进行训练和参加有关考试，合格后方可上岗工作。

- 乙方所有担任维护工作的员工需自备作业工具及安全设备，并负责提供完成维护作业所必须的辅助材料。

- 乙方需为其维修工作自备材料及备品备件，且乙方提供的维护用设备、材料的技术规格不能低于正在使用或将被替换的产品。

- 乙方必须根据甲方（或最终用户）的管理规定、要求提交质保期维护工作的工作程序及计划，供甲方（或最终用户）审批。

- 乙方须根据甲方（或最终用户）的管理规定要求与甲方一同进行安全及维护巡查，乙方的维护服务应达到甲方的要求。乙方须根据甲方（或最终用户）的管理规定要求提交安全及维护报告。

- 维护工作必须经相关运营人员批准，并严格遵守运营方的相关规章制度。

- 乙方必须于每次工作后负责清理现场，使工作地点保持整洁，符合最终用户的要求。

- 乙方须按甲方（或最终用户）的管理规定的要求将所有维护纪录整理、存档并提交给最终用户。

- 测试、检验及验收

- 一般要求

- 乙方按照合同进度要求负责设备及系统每个阶段的试验、测试和验收，使本项目轨道交通网络设备迭代升级各设备及系统满足合同的各项要求。

- 甲方将参加系统设备各阶段的测试和出厂检验，要求乙方应作出计划安排，包括内容、时间、地点，并尽可能把有关测试安排在一起。同时协助甲方办理有关赴厂验收手续，确保试验、测试和验收能按计划执行。

- 甲方在试验、测试、检验中的任何行为并不减轻乙方对产品质量的责任。

- 未经甲方审查，乙方不能改变最初确定的设备制造、测试和检验地点。

- 对在系统各阶段测试、试验、验收中发现的问题，乙方必须在1周内（或按照甲方的具体要求）以书面形式给甲方以答复，所发生的费用由乙方负责。

- 如果甲方认为某测试的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合合同或测试程序的要求，甲方有权拒绝接受测试报告并要求重做该项测试，乙方不得以任何理由拒绝。

- 在系统各阶段测试、检验、验收中由乙方负责免费提供所有必要的设备、设施和仪表及特殊工器具，以使本用户需求书中规定的规范/标准中的测试能顺利进行而不增加额外的费用。

- 乙方应给出测试、检验和验收的建议书，内容包括各阶段测试、检验的内容、方法和标准。测试、检验和验收建议书在设计联络中将进一步确认落实。

- 乙方应保证通过各阶段的各项测试，以确保系统能按工期完成。

- 到货检查

- 乙方的交货地点为甲方指定的仓库。

- 系统设备及货物到货检查由乙方组织，甲方、供货商参加。

- 检查的内容主要包括但不限于：

- 满足合同对包装的要求；

- 外观良好，运输途中未受损；

- 编号、数量和名称与合同要求的到货清单吻合；

- 相应的附件、合格证明、测试证明等须齐全。

- 开箱检验

- 系统设备及货物开箱检验由乙方组织，在甲方的指定地点进行，由甲方、乙方、供货商等有关人员参加。乙方参加开箱检验的费用自理。

- 开箱检验主要是对设备的内外包装、设备外观和种类、数量进行检查。如发现设备数量短缺、类型不符或外观破损，乙方提出解决方法，交甲方确认后，及时处理，以保证工程进度不被拖延。

- 开箱检验无问题后，由甲方、乙方、供货商等有关人员共同签署开箱检验报告。

- 安装验收

- 系统安装验收由甲方组织。

- 乙方应在设备安装时指定专人到安装现场进行设备安装，确保设备安装能顺利完成。

- 系统安装完成后，甲方、乙方、供货商按照安装验收标准进行安装验收。

- 安装验收应包括但不限于以下内容：

- 所有设备、电缆布线和配电安全、正确、可靠，且标识标签完整、清晰、准确。

- 所有联接装置、绝缘体、门、盖板安装适当，并可以调整。

- 所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接地，接地点应符合系统要求。

- 所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

- 所有保护盖要合适，提示和标签要正确，并安装在适当的位置。

- 机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

- 电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

- 所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

- 对未通过验收且认定为乙方责任的安装项目，甲方向乙方发出整改、替换通知；乙方须在规定时限内修改、替换，因此而发生的费用由乙方负责。

- 现场调试

所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行调试，调试结果应符合本用户需求书专用技术部分要求。

- 现场调试由乙方组织实施。现场测调试包括单机调试和系统调试。

- 乙方应提前至少一个月（或按照甲方的具体规定）根据工程进度要求制定现场调试计划，提交甲方审批、确认。

- 单机调试

- 单机调试在安装后进行。目的是保证设备经远距离运输和安装后不发生损坏。

- 在单机调试中，对出现相同性故障的单机设备，修复的机会只有两次。达不到测试要求的单机设备，乙方负责修理和更换，并承担所需的全部费用。

- 系统调试：系统调试是指对本次网络设备迭代升级项目相关设备系统性能及部署在办公网的联合调试，测试和解决各系统间接口和存在问题。确保各系统之间接口正确，性能满足技术建议书要求。系统调试未通过，乙方须按甲方规定时间内整改并继续调试，直到调试按要求通过为止。系统调试由甲方组织，乙方配合。

- 测试仪器仪表

- 乙方应免费提供合适的现场测试、调试仪器和仪表，并指定专人负责排除仪器和仪表在测试过程中发生的故障。

- 乙方应负责测试仪器、仪表的校验与标定。若甲方要求，乙方应在测试工作开始之前，对测试仪器进行标定，并由规定的计量实验机构测定其精度。

- 预验收

- 在设备安装进行现场调试后，乙方须提前28天（或按照甲方的具体规定）向甲方申请对系统进行预验收。

- 通过预验收后，甲方将出具预验收报告。乙方依据预验收报告，修补缺陷，并准备参加试运行。

- 试运行

- 试运行旨在把所有合同设备、系统及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。

- 在试运行开始前，乙方应保证本项目设备系统完全调试开通，并保持良好状态。

- 试运行由甲方负责组织实施，甲方和乙方共同参加。

- 试运行时间为连续三个月。在试运行期间，所有设备、材料和（子）系统均须按实际操作模式无故障连续运行。如果由于乙方的原因造成系统不能连续无故障运行三个月，则应在故障修复后重新开始3个月的试运行。这种修改和调整的机会只有2次。若第三次试验仍通不过，则视该系统为不符合要求的系统，乙方无条件以最短的时间进行整改（包括无条件更换相关设备或材料）。由此引起的一切费用由乙方承担，并赔偿甲方一切损失。

- 乙方应及时修理或更换不符合合同要求的任何设备，因此而发生的一切费用由乙方承担。

- 在试运行期间，不论系统（设备）发生任何故障，乙方都应在2小时内（节、假日也不例外（或在甲方规定的时间内））修复（排除）。各系统响应时间均为半个小时。

- 试运行期间，各系统不允许出现系统性、可靠性故障。各系统的系统性和可靠性按以下情况认定（以下认定不包括与市话网、移动运营商等外部接口有关的内容）：

- 资产登记

- 在本项目实施过程中，乙方须按照甲方提供的格式及要求，持续并准确更新资产登记表，工作内容包括但不限于提供具体、详细的资产登记纸质文件和电子文件等。乙方须在竣工验收前协助甲方完成资产登记工作。此项工作将作为本项目验收合格的必要条件。

- 竣工验收

- 乙方确认各系统均以顺利通过3个月的试运行考核，并且所存在的问题已整改完毕后，向甲方申请工程竣工验收。

- 工程竣工验收由甲方组织，乙方参加。工程竣工验收通过后，向乙方签发“竣工验收证书”。

- 竣工验收时，乙方应提供：所有最终版本技术文件、竣工图纸、部件功能描述、配线图、模块电路图、维修与保养手册、操作手册、安装手册以及设备台账，以上文件需经主要项目人员及项目经理签字。

- 竣工验收文件的内容和文整应遵守南宁市档案管理及甲方有关档案管理的规定。同时乙方应按甲方要求提交设备资产详细资料。

- 质量保证期

- 从系统验收合格证书签发之日算起，质量保证期为5年。在质保期期间，乙方负责免费更换故障设备、消除系统或设备本身的缺陷或不足部分。若乙方在约定的质保期内未能完成本用户需求书的全部要求，则质保期须待乙方全部完成本用户需求书中的各项要求后方可结束。

- 乙方对本项目的质量以及系统功能的实现从设计联络到最终验收及投入使用期间负全面的责任，在此期间所设计的系统/设备技术性能、进度保证和质量保证等方面出现问题时，乙方应无偿负责处理，并为因此而引起的工程中附加的经济损失和进度拖延负全部责任。

- 在质保期内，乙方继续对所有安装和提供的系统和设备负责，并保证系统所有功能、标准、接口等满足设计的要求。在整个质量保证期内因修复或更换制造和设计上的缺陷而发生的额外费用全部由乙方承担。

- 质保期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的设备（含软件和固件），应视为不合格产品，乙方及时免费更换。

- 在质保期内，甲方将不定期的抽测各种测试项目，检查系统的可靠性和稳定性。

- 在质保期内，乙方应协助甲方对系统的维护管理，并负责维修、更换零部件。

- 在质保期结束前30天，乙方应向甲方提交一份质保期后服务建议书，供甲方确认。

- 本项目的安装期、试运行期和质量保证期内，如果由于系统设计、工艺和材料的缺陷以及设备制造中存在的技术和质量问题引起故障，而使乙方提供的设备不能正常工作，以及存在甲方不能解决的关键问题，应由乙方联系相关供货商并由厂家负责保修，包括提供相应需更换设备或设备部件，并免费提供维修服务，务必解决设备存在的各种问题。在质保期后，乙方对其提供的合同设备应进行定期的跟踪回访，对设备进行细致全面的监视和检查。

- 乙方应保证其设备在正常使用条件（正确安装、合理操作和维护保养）下，在设备寿命期内运转良好和达到所规定的使用年限，不得因不再生产为由而拒绝更换。

- 乙方应通知甲方为改善乙方所供设备的系统性能和系统可靠性而做的任何改动。

- 为保证在系统寿命期内备品备件的供应，乙方须承诺在系统寿命期内以不高于合同的价格协助甲方解决备品备件。乙方还应提供为完善系统所需的全部器件、部件、专用工具和设备的优惠价格。

- 乙方应向甲方提出其他有关的质量保证和售后服务的承诺。乙方在质量保证期内要服从最终用户的管理和服务召唤，接受用户考核管理，考核结果作为最终验收合格证书必要条件之一。

- 最终验收

- 在质保期已满的45天内，乙方、甲方签署最终验收证书。合同的双方将正式办理验交手续，但乙方在本项目系统寿命期内仍有责任对本项目系统发生的问题给予合作。

- 图纸、手册、软件和技术文件

- 一般要求

- 乙方应向甲方提供全套的技术文件（数量按甲方的要求提供），包括但不限于以下内容：

- 系统文件；

- 技术建议书；

- 设计联络计划文件；

- 硬件设备技术文件（含部件功能描述、配线图、模块电路图等）；

- 软件系统技术文件（含功能描述、软件流程图、系统软件、支持软件、程序语言说明、人机对话系统软件、程序手册、软件测试、统计文件的格式、硬件诊断测试程序、接口软件资料、其他等）；

- 所有安装在系统中的软件均属甲方所有。甲方永久享有乙方为本合同项目提供软件的使用权，并无需交纳任何形式的使用费（如有此类费用的话）；维修更换设备时，甲方无需对其中包含的软件或者需要安装的软件再次付费。乙方应对这些软件进行全寿命周期维护、升级；

- 乙方应确定在软件安装时均用甲方名称注册或登记。在交付过程中，乙方须交付系统中所有软件（包括固件、共享及免费软件）的商业使用证书或许可证。

- 软件系统技术文件（含功能描述、软件流程图、系统软件、支持软件、程序语言说明、人机对话系统软件、程序手册、软件测试、统计文件的格式、硬件诊断测试程序、接口软件资料等）

- 产品设计的图纸、资料；

- 各阶段各项测试检验规范书和测试检验报告；

- 工程安装设计图、资料（在合同签订后1个月内或设计联络时提供）；

- 安装手册；

- 操作手册；

- 维修与保养手册；

- 用于维护的图纸、资料、手册；

- 用于培训的图纸、资料、手册；

- 最终的技术文件；

- 所提供的技术文件，其内容必须与所提供的设备相一致，在双方商定的某一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，乙方均应提供修改更正或补充的印刷文件5份及光盘、U盘各3套，其内容应包括：

- 修改内容；

- 修改理由；

- 设备可受到的影响。

软件每作一次修改，都应将该程序旧版本及新版本的软件文件的清单、流程图及说明交于甲方，并说明原因。

- 乙方向监理单位、甲方提供的图纸、手册和技术资料应充分、广泛和详细地说明轨道交通信息网络系统及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使甲方能够实现对本项目系统的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

- 所有文件都应表示出项目名称、乙方名称、甲方名称、日期和版本索引。图纸除应表示出标题、序号和比例，还应在图框旁留10～50mm的空白区，供甲方使用。

- 图纸上日期中的月份应采用数字，例如2023/07/30（2023年7月30日）。版本号应为1，2，3（从第一次发布开始），并注明版本变更的内容和原因。

- 有技术资料、图纸和手册都应字迹清楚，内容完整，采用国际单位制（SI）单位、通用图形和符号。产品在国内生产的，应使用中文；产品由国外设备商在国外生产的，应使用中文，可附带英文，文本内容以中文为准。

- 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，乙方应及时向甲方提供新的更新文件。

- 手册和技术资料应采用活页式。乙方应保证所有的图纸、手册和技术资料的格式与甲方的要求相一致。

- 除另有规定外应提供印刷文件，数量按甲方的要求提供，（必须是原件，而不是复制件）提交。同时为便于文件和/或图纸的复制，所有文件都应提交3套电子文件（U盘）。电子文档文件应用Microsoft office2003 for windows（或以上版本）的形式提交。图形、电路图和机械图等应采用autocad2014 for windows（或以上版本）绘制。

- 乙方的图纸应提供给有权使用图纸的监理单位、设计单位和甲方，而监理单位、设计单位和甲方只将其用于本项目的完成、操作、维护、调整和维修。

- 乙方应提交有图纸、手册和技术文件的建议书，包括所提交的技术文件目录清单，提交的时间，具体细节在在合同谈判中确定。

- 图纸、手册、软件和技术文件的确认

- 乙方使用和提供的图纸、手册和技术文件必须经过甲方的确认。甲方的确认并不减轻乙方的任何责任。

- 若图纸、手册和技术文件经过确认，乙方未经甲方同意不按图生产，甲方有权拒绝接受产品。

- 图纸、手册和技术文件在设计联络中确认。培训教材资料在培训实施前一个月交甲方确认，除非另有规定，乙方向甲方提交5份技术文件确认，当乙方、甲方加批注重新确认时，乙方应连同批准的共提交10份给甲方。

- 一旦甲方完成最终确认，乙方就应提供甲方5份完整的装订好的手册和2套完整的复制时使用的电子文件（光盘、U盘各3套）。

- 乙方须按甲方要求更改所有系统密码及交付所有与现场安装软件版本相符的电子版。若乙方在软件安装交付后再更改软件、更新数据库或软件配置时，乙方应先获得甲方批准后才能进行，并再交付最新的软件电子版。除此之外乙方还应提供系统与其他系统之间接口数据说明和代码含义。

- 产品、系统设计图

- 乙方应提供的产品、系统设计包括所需的图纸和技术说明、可靠性计算、与各相关设备的接口标准、协议等。

- 图纸的完整性要求图纸必须包括：图样目录；系统原理图、主要部件的尺寸和安装图；明细表；汇总表等。

- 对于为本项目系统定制设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。

- 对于可以从市场上采购到的产品，必须提供产品说明书与合格证，说明书应能满足甲方的采购和维护的要求。

- 安装设计图、资料

- 乙方须向甲方提供用于安装设计的安装设计图纸、资料，包括但不限于：图样目录、设备的尺寸和安装图、系统配线图、设备配线图、接地图、机柜面板图、端子分配表、其他技术资料。

- 试验、检验规范书及测试和测试检验报告

- 测试、检验规范书应包括测试、检验阶段的试验条件、测试设备、试验方法、测试检验内容、标准和测试检验程序。具体细节在设计联络中确认。

- 测试检验报告应包括全部测试内容、标准值、测试值、以及系统、地点、日期、测试人等，该报告应详尽到可使甲方对测试检验的真实性和准确性进行评定。测试检验报告要乙方、甲方的共同签认。

- 竣工文件

- 当工程完工时，乙方应向甲方提交本项目各阶段的相关文件，竣工文件的内容和文整应符合甲方档案管理要求。

- 甲方对本项目采用设备资产管理系统进行信息化管理。乙方应积极配合甲方的竣工资料的整理、设备档案的建立等工作，根据甲方的具体要求提供相关资料、电子文档和技术、人力上的支持。乙方应承担此项工作的所有费用，并不得以任何借口延误此项工作。

- 乙方应负责完成向南宁市档案部门移交竣工文件的工作。

- 安装手册

- 安装手册应由所需全部图纸和资料组成。应包括但不限于：

- 电源、数据、控制和通信接口的配线规程；

- 为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；

- 安全警告或注意事项；

- 接地及其连接规程；

- 接近和通风说明；

- 测试和校准方法；

- 气候防护、灰尘防护和其他的环境防护；

- 正确安装设备所需要的其他规程；

- 安装所需工具的功能及建议数量。

- 操作手册

- 操作手册是为运营操作及设备维护人员在本项目建设系统的操作和检查时提供的指导文件。

- 操作手册应至少包括以下内容：

- 相关设备及系统概述；

- 主要功能说明；

- 操作指南；

- 故障状态；

- 故障修复指南。

- 乙方提交的说明资料要对所规定的每一种设备及其如何操作予以阐述。该手册应包括所供设备配置的一般介绍，其预期用途及其主要性能参数。只要涉及到人-机界面，诸如控制台、工作台、表示/控制盘或记录器，该手册应一步一步地定义操作顺序，以说明如何使用这些界面。手册应包括足够的图解以对所有控制和显示设备识别和定位。

- 维修手册

- 维修手册是为系统维修人员的维护、检查、运营、修理和调整提供指导。

- 维护手册应提供给熟练的技术人员，包括设备和(子)系统的操作说明，以及日常维护和故障维修指令。

- 操作说明应包括设备如何操作的简要介绍和方框图，配置中的主要硬件和软件程序。主要硬件和程序的操作顺序应以功能框图说明。要提供详细的逻辑和流程图，以满足故障查找分析和现场修理工作的需要。

- 维修手册应对系统各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等方面作出详细的说明；对主要的故障部件的更换、调整和测试也要作出详细的说明。

- 对于需要使用便携式测试仪工作的，还应包括其调整方面的内容。

- 维修手册的日常维护说明应包括所有设备定期维护适用的直观检查、软件和硬件测试、诊断程序和所需调整。关于如何安装和运行测试、诊断程序，如何使用专用或通用的测试设备的说明应做为日常维护说明的一个整体部分。

- 维修手册的故障维修说明应包括故障定位到元件级或现场修理级的指导。这些指导应包括如何快速有效地定位设备故障原因的详细说明，应说明可能的故障源、征兆、可能的原因和排除故障指令，还应说明在可能时如何使用在线测试、诊断程序和专用的测试设备。故障维修说明还应包括有关所有项目的修理、调整（校正）、替换说明，包括电路图和机电图，还应包括如何安装和运行专用的脱机诊断程序，使用工具和测试设备的说明，以及为保护人员和设备应当遵守的任何注意或警告。

- 维修手册的部件说明应表明每一可替换的或现场可修复的模块。应在元件表或图中详细标出那些可以从市场买到的任何可修复或可替换元件。这些部件应按其工业的、一般的零件号标识，如若可能应有第二种标识方式。

- 维护报告应由用户保存，包括维护人员在所有故障维修工作中记录的数据和资料。乙方应与甲方协作，以提供合适的格式。

- 最终技术文件

- 该文件应包括所供系统的最终技术参数，应清晰地规定所有(子)系统要求的硬件和软件，并取得乙方和甲方的确认。

- 该文件应包括但不限于下列内容：

- 系统总说明；

- 系统构成详图；

- 功能详细描述；

- 技术参数；

- 设备布置；

- 布线线路图及台账。

- 说明

以上所有要求提交的文件的格式、份数等内容皆为暂定，甲方有权根据实际需要进

行调整，乙方需无条件满足甲方的要求。在项目执行期间，当甲方需要增加图

纸及资料的份数时，乙方应无偿提供。

- 培训

- 培训目的

- 维护人员能够熟练掌握软件、硬件的维护工作，并能处理设备故障。

- 维护人员应能负责相应的技术管理工作，掌握软件的操作，熟悉硬件的功能，并能掌握组织、扩建网络/系统业务的能力。

- 培训设备

乙方须提供培训人员实习所需的系统硬件及软件平台，并包含相应的工具、测试仪表、器材等设备。

- 培训计划和内容

- 甲方将对乙方提交的培训计划进行确认，培训计划应包括：

- 培训的目标；

- 培训的内容；

- 培训起止时间；

- 培训的材料和文件；

- 培训地点；

- 授课人员的姓名及职称；

- 课程效果的评估方法。

- 培训材料应在培训实施前1个月（或根据甲方的具体要求）提交给甲方确认。

- 除乙方应提供所有培训材料的文件外，还应提供电子文件（光盘形式）2份。

- 现场培训要求

- 乙方要派出经验丰富的技术人员,免费对甲方的维修、操作人员进行现场培训。

- 现场培训的时间应按照甲方的具体规定进行，所有参加培训的人员应有上机操作的过程。

- 现场培训应包括安装、调试、操作、维护等项内容，使维护人员掌握操作、维护乙方提供的设备、专用仪表的能力。

- 现场培训暂按10次，具体时间、人数、地点由甲方根据需要确定。

- 培训测验和考试

- 为使学员不断进步而达到培训计划要求，乙方须经常组织测试和考试，并且在培训结束时通过考试确定他们是否合格。

- 乙方须准备并提交一份测试和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供甲方批准。

- 乙方应负责测试和考试的所有安排和费用。

- 甲方对培训任务的具体实施和最终完成情况进行监督和确认。

- 相关文件格式要求

乙方应详细阅读技术部分的内容，严格按照技术部分各章节的具体要求和用户需求书的格式要求编制招标文件。

- 技术建议书

- 乙方须根据本项目系统的特点，并参照用户需求书技术部分中的内容提出满足用户要求，且更完善、全面、详细的技术建议方案。

- 技术建议书应包括但不限于以下内容（建议按以下顺序编写）：

- 系统功能。

- 系统技术方案（应包括系统内部的连接说明、与其它相关系统的连接说明）。

- 设备组成：系统的构成设备框图，网络拓扑图、面板盘组成图及设备功能描述（含保护方式）、设备的人机界面介绍（若有）、所采用的先进技术的描述、产品说明、必要的技术说明及所投设备的产品样本。

- 各项技术指标描述（含环境温湿度指标、设备尺寸、重量、机架的耗电量及设备散热量等）、传输通道需求及系统接口配置等技术说明。

- 对偏离表中技术的详细说明、对标书中特殊要求问题的说明（斜体、加粗、打*的段落，告知对应的用户需求书页码和需说明问题的标题编号）。

- 乙方应详细说明其硬件平台的能力、型号、配置及外围设备的配置等。

- 安装要求及规范。

- 验收测试方法及测试标准。

- 系统的MTTR、MTBF值和计算过程。

- 各种设备机柜配置情况等。

- 系统设备供货清单

- 乙方提供的系统供货清单应包含但不限于以下内容：供货范围内的设备、材料名称，规格型号（详细到设备单元、板卡），单位，数量，原产地，制造商在内的详细列表。

- 项目实施进度计划

- 乙方应根据本用户需求书规定的工期计划，提交工程实施计划书，包括产品设计、设计联络、产品制造、出厂检验、保险、包装、发货、运输、交货、安装、现场调试（含单机调试、系统联调）、预验收、试运行、竣工验收等计划、内容和时间表。

- 任务、职责范围及接口计划建议书

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的接口计划建议书。

- 项目管理计划书

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的管理计划书。内容包括设计联络、制造、检验、安装、系统调试、竣工、售后服务等全过程的项目管理。乙方可根据自身经验，提出用户需求书要求以外的更好的建议。

- 设计联络建议书

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的设计联络建议书。

- 系统质量保证计划书

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的系统质量保证计划书，内容包括设计联络、制造、检验、安装、系统调试、竣工、售后服务等全过程的质量保证实施方案。

- 测试、检验及验收计划建议书

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的测试、检验及验收计划建议书。

- 图纸、手册和技术文件清单及说明

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的图纸、手册和技术文件目录清单，清单说明内容应至少包含所供系统说明、设备的技术说明、设备的安装文件、设备的使用文件、设备的维护文件等，并进行详细说明。

- 培训建议书

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目的培训建议书。

- 质保期内的运营维护

- 根据本用户需求书的要求，编制本项目系统设备采购及安装项目质保期内的运营维护建议书。

- 乙方的专项承诺

- 乙方须仔细核对本用户需求书中需要乙方承诺的内容，并在本章内以列表或条款的形式逐条进行承诺（视情况附必要的说明）。凡用户需求书已列明但乙方未在本章内进行实质回复的内容，将视为乙方已承诺并已全面满足用户需求书的要求，所引起的相关责任和风险由乙方自行承担。

- 其他建议

- 乙方可根据自身经验，结合本项目的情况及特点提出符合网络、安全设备及系统发展方向的合理化建议，供甲方参考选择。

- 第二章 专用技术要求

- 办公网网络设备迭代升级

  - 项目概述

南宁轨道交通办公网网络设备迭代升级项目包含出口负载交换机、出口负载均衡、抗DDOS、流量控制、防火墙（含IPS）、防病毒网关、WAF防火墙、运维审计系统（堡垒机）、零信任综合安全网关、态势感知分析平台、威胁感知探针、DDI网络核心服务、云主机深度防护系统、线缆等设备与材料、系统设备安装调试及线缆布放。

  - 网络拓扑图

网络拓扑如下图所示：

  - 主要技术要求及指标

    - 总体要求

      - 在满足系统功能要求的前提下，乙方所提供的设备均应为行业主流配置。

      - 乙方所提供的设备系统均应支持标准机柜安装，乙方提供安装相关辅材，费用包含在总价中。

      - 本项目所有网络及安全产品须采用至少有3个国内成功应用案例的主流品牌（从2019年1月算起）。以下技术指标均为最低要求，乙方须结合功能及自身产品性能向上配置。乙方在满足招标要求的前提下，可根据自身系统特点，提出优化方案。

    - 出口负载交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 交换容量≥2Tbps,三层包转发率≥1200Mpps。 |
| 接口能力 | ≥24个1G/10Gbps SFP+端口和2个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用）；扩展插槽≥1个；实配≥24个万兆多模光模块。 |
| 可靠性要求 | 支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VRRP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复。 |
| 功能要求 | 1. 二层功能：最大MAC地址≥144K； 2. 支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持端口镜像，流镜像及远程端口镜像，支持Jumbo≥9K； 3. 三层功能：路由表≥48K；支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR ; 支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP，PMTU；支持VRF功能； 4. 组播协议：支持IGMP，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，Static Multicast，MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6，MVR6； 5.支持dot1X认证、AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持IP SLA； 6. Vxlan：支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLAN tunnel，支持VXLAN 路由，支持BGP-EVPN。 |
| 电源要求 | 实配≥2块可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余，支持220V双交流或高压直流240V供电，整机最大功耗≤100W 。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 出口负载均衡设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 冗余电源≥2个，千兆电口≥6个，千兆光口≥4，万兆接口≥4个，满配光模块。 |
| 性能要求 | 全局负载场景最大每秒DNS请求数（QPS）≥5万，链路负载场景最大每秒DNS请求数（QPS）≥20万，服务器负载场景 （四层模式）最大吞吐量≥20G，最大并发连接数≥800万，最大每秒新建连接数≥10万。 |
| 功能要求 | 1. 支持以下协议的ALG功能，包括但不限于PPTP、FTP、H323、SIP； 2. 支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、源地址散列、源地址源端口散列、目的地址散列、最小流量等负载均衡调度算法； 3. 支持DDNS，动态更新DNS服务器上域名和IP地址之间的对应关系，保证通过域名解析到正确的IP地址； 4. 支持主动方式的硬件故障诊断功能，通过WEB页面，非命令行的方式，实现负载均衡的硬件故障检测功能，可检测如cpu、内存、硬盘等硬件的运行状态； 5. 可以根据L2-7层协议特征定义业务流，并按需指定流量经过的物理/逻辑业务模块； 6. 支持VLAN、QinQ、链路聚合、跨板链路聚合等； 7. 支持静态路由、RIP 、OSPF、BGP、策略路由等路由协议 ； 8. 支持基于TCP、HTTP的被动健康检查，通过监控链路中的重置、重传、错误应答码等信息判断服务器的健康状态； 9.支持IPv6 基础特性及IPv6的负载均衡，满足今后IPv6网络的升级,可以通过负载均衡设备进行网站发布的NAT64转换，以及IPv6站点的负载。 |
| 维保要求 | 提供≥五年产品授权、产品软件更新升级、硬件保修、远程支持服务，必要时上门技术支持服务。 |

    - 抗DDOS设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准2U机架式设备，冗余双电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥4个(含2组bypass)，满配光模块，扩展槽≥2个，硬盘容量≥2TB。 |
| 性能要求 | 清洗能力≥10Gbps。 |
| 功能要求 | 1. 支持防御主流的DDoS攻击，有效防范如SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood 、HTTP Flood、CC、DNS Flood、DNS 反射攻击、NTP 反射攻击等； 2. 支持抓包溯源功能，支持抓取清洗前、清洗后、清洗丢弃的报文进行分析；针对抓包文件可以进行攻击源IP溯源，并提取攻击报文中的攻击特征下发到清洗设备过滤； 3. 支持在IPv6/IPv4双栈协议下的HTTPS/HTTP、SIP、DNS、NTP等协议的DDOS的防护； 4. 支持静态和动态牵引方式，并且支持BGP路由协议和OSPF协议； 5. 支持TCP/UDP反射规则防护；设备具备对不同类型的url请求合法性进行验证，实行不同的防护策略，可防御CC及变种的能力； 6. 设备提供过滤功能，支持白名单、群组黑名单、全局黑名单、全局ACL、正则表达（同时支持TCP和UDP协议）； 7.支持对TCP反射攻击进行防护，针对SYNACK攻击报文进行精准过滤。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 流量控制设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准2U机架式设备，冗余双电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个(含2组bypass)，满配光模块，扩展槽≥1个，硬盘容量≥2TB。 |
| 性能要求 | 网络吞吐量≥20Gbps，最大新建连接数≥15万，最大并发连接数≥100万。 |
| 功能要求 | 1. 具备网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能； 2. 支持对内网资产的IP、用户、部门、操作系统进行统一梳理，发现问题资产支持阻断IP； 3. 支持解析office系列、pdf、wps类型文件的内容识别；支持tar、zip、rar等压缩文件解压缩； 4. 为满足IPv6改造需求，支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 5.支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略； 6. 支持针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对用户进行定向web访问质量检测； 7.支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 防火墙设备（含IPS）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准2U机架式设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个，满配光模块，硬盘容量≥4TB。 |
| 性能要求 | 网络吞吐量≥40Gbps，全功能模块（访问控制及入侵防御）开启情况下吞吐量≥3.5Gbps；最大新建连接数≥18万，最大并发连接数≥400万。 |
| 功能要求 | 1. 具备防火墙访问控制、入侵防御IPS等功功能； 2. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议，以适应不同的网络环境； 3. 支持IPv6/IPv4双栈；支持IPv6安全策略，包括访问控制策略、NAT策略、流量控制策略、黑名单、白名单、认证策略等； 4. 支持对SSH、FTP等协议的弱密码扫描检测； 5. 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话； 6. 系统预定义超过5900条主流攻击规则，包含对应IPS规则的级别、防护对象、操作系统、CVE编号等详细信息； 7. 系统定义最大超过5000种主流应用，支持识别多种主流应用，支持应用自定义并对自定义的应用进行分组，支持根据标签选择应用，支持自定义应用的导入和导出。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 防病毒网关设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ≥2U机架式设备,冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个（含2组硬件bypass），满配光模块，扩展槽≥1个，硬盘容量≥4TB。 |
| 性能要求 | 网络吞吐量≥20Gbps，防病毒吞吐量≥3.5Gbps，最大新建连接数≥50万，最大并发连接数≥1000万。 |
| 功能要求 | 1. 支持桥接、路由、旁路等多种模式接入，提供硬件BYPASS功能，在断电时能自动实现直通功能 ，恢复通讯时间不能超过10秒； 2. 支持静态路由、策略路由等路由协议，以适应不同的网络环境； 3. 系统应内置本地威胁规则库，威胁库支持在线更新、离线导入、指向升级三种更新途径； 4. 具备网络层病毒拦截功能，可防已知恶意软件 (病毒、木马、蠕虫、后门、加密勒索软件、间谍软件、灰色软件、Rootkits、webshell等) ； 5. 支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP等协议双向内容过滤检测，可针对不同的源/目的IP地址、源端口、时间、用户等，采用不同的病毒防护策略； 6. 具备可疑文件识别功能，支持提交可疑文件、URL、IP及域对象至第三方沙箱模块做联动分析，并根据分析结果做进一步处理； 7. 具备独立的病毒扫描检测引擎，可快速对文件进行重组和压缩文件解压还原，从而实现对2-7层全文内容过滤与病毒查杀； 8.系统应内置本地病毒特征库，病毒库支持在线更新、离线导入、指向升级三种更新途径。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - WAF防火墙（高性能）设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准2U机架式设备，冗余双电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个（两组硬件Bypass），满配光模块，硬盘容量≥2TB。 |
| 性能要求 | HTTP应用吞吐量≥10Gbps，HTTP最大并发连接数≥320万个，HTTP最大新建连接数≥5万个； HTTPS应用层吞吐量≥2.5Gbps，HTTPS最大并发数≥30万个，HTTPS最大新建数≥8000个。 |
| 功能要求 | 1. 具备Web防护、WEB缓存、WEB压缩、注入攻击防护、WEB访问审计和爬虫攻击防护等功能； 2. 部署支持透明串接、反向代理、旁路镜像等多种部署模式部署，支持链路聚合。 3. 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护； 4. 支持多种源IP获取方式，可从Socket、X-Forwarded-For的任意层中或自定义配置HTTP头任意值获取源IP ； 5. 支持黑白名单，支持从WAF检测中排除或仅检测某类请求，限制方式支持基于IP或IP组； 6. 支持自动发现网络环境中存在的Web服务器，包括HTTP业务、HTTPS业务，可记录服务器的IP、端口、协议、IP类型域名等信息。 7. 可针对每个站点，设置对应防护规则下URL白名单； 8. 支持识别和阻断SQL注入攻击、Cookie 注入攻击、命令注入攻击、跨站脚本(XSS)攻击、跨站请求伪造(CSRF)攻击、WebShell攻击； 9. 支持对攻击源地址的智能阻断，支持封禁或者自定义IP封禁时间； 10. 支持可配置的内置规则，内置不少于120种的web服务器漏洞、软件漏洞进行防护，且支持自定义规则； 11. 支持暴力破解防护、恶意扫描防护功能，支持基于用户行为识别的动态防护机制。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - WAF防火墙设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准2U机架式设备，冗余双电源，千兆电口≥6个（含2组BYPASS），千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，满配光模块，硬盘容量≥2TB。 |
| 性能要求 | HTTP应用吞吐量≥3Gbps，HTTP最大并发连接数≥80万个，HTTP最大新建连接数≥2万个； HTTPS应用层吞吐量≥1Gbps，HTTPS最大并发数≥15万个，HTTPS最大新建数≥4500个。 |
| 功能要求 | 1. 具备Web防护、注入攻击防护、WEB访问审计和爬虫攻击防护等功能； 2. 部署支持透明串接、反向代理、旁路镜像等多种部署模式部署，支持链路聚合； 3. 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护； 4. 支持多种源IP获取方式，可从Socket、X-Forwarded-For的任意层中或自定义配置HTTP头任意值获取源IP ； 5. 支持黑白名单，支持从WAF检测中排除或仅检测某类请求，限制方式支持基于IP或IP组； 6. 支持自动发现网络环境中存在的Web服务器，包括HTTP业务、HTTPS业务，可记录服务器的IP、端口、协议、IP类型域名等信息； 7. 可针对每个站点，设置对应防护规则下URL白名单； 8. 支持识别和阻断SQL注入攻击、Cookie 注入攻击、命令注入攻击、跨站脚本(XSS)攻击、跨站请求伪造(CSRF)攻击、WebShell攻击； 9. 支持对攻击源地址的智能阻断，支持封禁或者自定义IP封禁时间； 10. 支持可配置的内置规则，内置不少于120种的web服务器漏洞、软件漏洞进行防护，且支持自定义规则； 11. 支持暴力破解防护、恶意扫描防护功能，支持基于用户行为识别的动态防护机制。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 运维审计系统（堡垒机）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ≥2U机架式设备，千兆电口≥6个，≥千兆光口4个，满配光模块，硬盘≥4T，内存≥16G，USB口≥2个，冗余电源，USBKEY≥10个，网络扩展槽≥2个。 |
| 性能要求 | 授权资产≥1000个，并发字符连接最大≥1000个，并发图形连接最大≥300个。 |
| 功能要求 | 1. 系统具备身份认证、账户管理、控制权限、日志审计等功能，具备全方位运维风险控制能力的统一安全管理与审计产品； 2. 支持静态口令、动态口令、短信验证码、USBKey认证等多因子认证策略； 3. 支持设备资产发现，扫描指定网段的主机，可以确认后将其自动添加进入指定机构的主机设备列表中； 4. 支持字符命令规则，可设置字符命令规则的动作、严重程度策略，支持限制高危命令执行； 5. 支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取； 6. 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能，且自动改密不借助于Agent，无需开放445、135、139等高危端口； 7. 支持使用国密USBkey对堡垒机的登录实行双因素认证；提供的国密USBkey具备国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》； 8. 支持自动化运维功能，如支持window 批处理脚本、linux 批处理脚本等； 9. 支持常见运维标准协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、SCP；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如浏览器（http、https）、数据库（Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、PostgreSQL等）； 10.支持主流浏览器HTML5方式访问资产，无需安装插件，以方便使用。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 零信任综合安全网关

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准机架式硬件设备；采用零信任控制中心与代理网关分离的部署架构；存储≥128GB SSD；冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，国密USBKEY≥50个，≥1000个授权点，满配光模块。 |
| 性能要求 | SSL加密流量≥460Mbps，最大并发用户数≥3000个，每秒https新建连接数≥300，最大https并发连接数≥4.6万。 |
| 功能要求 | 1. 支持国密SM2/SM3/SM4等国密算法，支持国密SSL、IPSEC协议，提供网络安全接入、数据传输加密服务，支持详细访问控制与授权； 2. 支持多种类型客户端接入，包括Android、iOS、Linux、Windows及linux版本； 3. 支持单点登录功能，支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全； 4. 支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开； 5. 产品具有商用密码产品认证证书，且满足GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级要求，提供产品资质证书。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 态势感知分析平台

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ≥标准2U机架设备，CPU ≥24核，内存≥256GB，硬盘容量≥48TB，冗余电源，网络接口：千兆电口≥6个。 |
| 性能要求 | 日志每秒处理能力≥15000EPS；平台支持接入现有设备资产日志源≥200个，最大支持扩展≥1000。 |
| 功能要求 | 1. 具备大屏展示功能，态势大屏包括：综合安全态势大屏，资产态势态势大屏、外部攻击态势大屏、内网横向攻击态势大屏等，大屏支持自动轮播； 2.平台应支持第三方异构安全设备、网络设备、全流量设备、终端设备、APT威胁检测设备、漏洞扫描设备、网站安全检测、VPN设备等日志接入与威胁分析，输出可疑威胁事件； 3. 平台支持资产管理管理功能，可分析资产IP信息、补丁及软硬件信息、所属业务系统、资产类型等；且支持资产发现能力，具备主动扫描发现资产能力； 4. 支持ipv4/ipv6、多种协议的数据接入，包括但不限于FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、syslog、winlogbeat、wmi、JDBC/ODBC、webservice等； 5. 平台支持通过多种类型的安全、泛安全类数据接入采集，应包括但不限于设备日志数据、流量数据、弱点漏洞数据、系统性能数据、资产人员数据； 6. 平台支持联动现有/新增的安全防护设备，自动下发联动策略，如支持通过平台联动防火墙进行封禁攻击IP，设备类型包括但不限于防火墙、抗拒绝服务系统、WEB应用防火墙、流量探针等； 7. 平台支持规则分析功能，支持通过关联分析、行为分析、智能检测分析等类型的规则，支持用户自定义规则，用户自定义规则可以支持导入导出； 8. 平台支持对接入的探针进行统一管理，包括查看探针的使用状况、运行策略、配置审计、日志外发配置、系统版本及规则库信息等； 9. 支持平台安全健康状态检查，包括平台、探针健康状态检查，检查内容不限于CPU、内存、磁盘使用状况。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（特征库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 威胁感知探针（万兆）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ≥标准2U机架设备，CPU ≥32核 ，内存≥32GB，硬盘容量≥8TB，冗余电源，千兆电口≥4个，万兆光口≥4个，满配光模块。 |
| 性能要求 | 吞吐量≥20Gbps。 |
| 功能要求 | 1. 为保证兼容性，感知探针与态势分析系统为同一品牌，确保与态势感知分析平台无缝对接； 2. 支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计； 3. 支持探针数据包保存功能，可存留会话的请求和相应数据包，帮助用户还原攻击过程，进行取证和关联分析； 4. 支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP、SRV6、HTTP2、NNTP等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书）； 5. 持将告警日志/元数据外发给平台进行汇总展示和分析，日志传输接口支持syslog、kafka等； 6. 支持多种攻击特征检测，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为8000种以上； 7. 支持弱口令检测，能够按照弱口令字典、口令强度、密码长度等方式进行弱口令检测； 8. 支持对攻击者流量可视化展示，通过还原攻击者流量，将攻击者在网络中的攻击路径、攻击过程通过图形化方式进行展示； 9. 支持导出报表功能，报表包括日报、周报、月报。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（规则库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 威胁感知探针（千兆）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ≥标准2U机架设备，CPU ≥4核 ，内存≥16GB，硬盘容量≥2TB，冗余电源，千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，满配光模块。 |
| 性能要求 | 吞吐量≥3Gbps。 |
| 功能要求 | 1. 为保证兼容性，感知探针与态势分析系统为同一品牌，确保与态势感知分析平台无缝对接； 2. 支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计； 3. 支持探针数据包保存功能，可存留会话的请求和相应数据包，帮助用户还原攻击过程，进行取证和关联分析； 4. 支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP、SRV6、HTTP2、NNTP等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书）； 5. 持将告警日志/元数据外发给平台进行汇总展示和分析，日志传输接口支持syslog、kafka； 6. 支持多种攻击特征检测，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为8000种以上； 7. 支持弱口令检测，能够按照弱口令字典、口令强度、密码长度等方式进行弱口令检测； 8. 支持对攻击者流量可视化展示，通过还原攻击者流量，将攻击者在网络中的攻击路径、攻击过程通过图形化方式进行展示； 9. 支持导出报表功能，报表包括日报、周报、月报。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（规则库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - DDI网络核心服务设备

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 标准机架设备；CPU≥i5-6500；千兆电口≥6个，万兆口≥2个，可扩展*2；内存≥16G；硬盘≥2T*2；支持Raid0/Raid1；冗余电源。 |
| 性能要求 | DNS QPS≥120000，DHCP LPS≥600，IP地址数≥10000 。 |
| 功能要求 | 1、域名解析管理:递归服务管理；支持标准DNS协议RFC1034、1035，支持扩展DNS协议RFC2672、2782、3596。 2、当有多条链路接入的时候，可以检测到每条链路的繁忙情况，并且可以根据繁忙情况调整解析IP地址的归属； 3、支持内置防DDOS攻击模块,保护权威DNS和递归DNS的安全； 4、精确域名封堵、泛域名封堵；深层次多点匹配递归的请求和应答；基于数据特征和DNSsec技术，防止域名劫持； 5、支持地址规划及分配:子网/网段管理、网络拓扑管理、地址预留管理、静态地址分配、实名信息管理；地址规划需要提交审批，通过审批的IP地址方可分配给使用者使用，记录地址的使用者； 6、支持网络发现:终端及网络发现、网络拓扑发现、任务管理、网络设备管理、网络地址管理； 7、支持综合监控:系统监控、业务监控、告警通知； 8、支持数据分析:DHCP统计分析、DNS统计分析、网络发现统计分析、溯源审计 ； 9、支持多节点集中管理:统一服务器管理、系统升级管理、HA双机备份、分权分域、网络设置； 10.支持与原有DDI核心服务设备做HA。 |
| 维保要求 | 提供≥五年硬件质保和系统软件（规则库）升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

    - 云主机深度防护系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能及功能要求 | 1. 提供主机安全防护软件1套，实配≥150个服务器端授权，包含1套管理中心，具有桌面管理、统一管理、策略下发、漏洞扫描、流量画像、防病毒和Web防护等功能； 2. 支持Windows server 2008或以上、Win7、Win8、Win10、Window2003、XP等，Redhat、CentOS、SUSE、Ubuntu、银河麒麟V10、统信UOS等操作系统；可同时支持x86_64、C86、ARM等CPU架构下的国产操作系统；要求管理中心采用国产操作系统； 3. 支持对管理中心CPU使用率监控、内存占用率监控、磁盘读写监控、上下行流量监控，在达到配置阈值时报警；支持防端口扫描，防违规外联，防僵尸网络攻击，防横向渗透攻击，锁定恶意的端口扫描、网络攻击及外联行为，并记录告警； 4. 支持网站防护，包括SQL注入、XSS、Web应用及容器漏洞防护、访问控制、屏蔽扫描器等； 5. 违规外联支持黑、白名单双模式，白名单模式可配置是否允许访问特定的网站和地址；黑名单模式可自定义恶意IP，支持黑名单告警和阻断；支持程序执行控制，自定义限制主机使用某软件，可通过文件sha1、文件路径方式配置； 6. 支持登录防护，包括异常登录防护、支持系统远程登录访问策略设置、防暴力破解、弱口令防护并告警。触发登录防护后，支持一键隔离主机； 7. 杀毒支持进程主动式防御，在进程启动、文件创建时自动触发；支持内存查杀毒、运行文件查杀毒、图片视频查杀毒；支持查杀各类Office文档中的宏病毒支持查杀各类Office文档格式夹带型木马； 8. 提供Windows系统扫描与漏洞修复功能。至少需要包含：病毒检测、系统漏洞检测、恶意进程检测、高危漏洞修复等能力； 9. 提供专门的勒索病毒诱捕功能，可在根目录生成txt、pem、sql、xlsx、mdb、jpg、rtf、xls、doc、docx等格式的诱捕文件，当出现勒索行为，对其进行捕获并进行隔离，并提供功能开关项。具有阻止黑客通过桌面暴破植入勒索病毒防护能力，可针对弱口令弊端、暴力猜密码等一切基于RDP协议的暴破进行有效阻止； 10. 业务间流量东西向隔离功能，包括IP、端口、协议、流向等细粒度权限控制； 11. 管理平台支持一键卸载客户端、一键设置客户端卸载密码、一键停止/恢复所有防护、一键隔离/解除隔离主机。 |
| 维保要求 | 提供≥5年系统软件及病毒特征库升级服务、远程支持服务、必要时上门技术支持服务。 |

  - 供电及接地要求

    - 在控制中心仅提供220V交流电源。乙方应根据以上要求确定设备供电方式。设备所需的其它类型的电源由乙方自配电源单元解决。

    - 乙方应提供所有设备的功耗指标（包括每种插板的功耗、整机及外围设备功耗）、所有设备电源和耗电量要求、设备散热指标、接地电阻要求。

    - 设备接地要求：本系统室内设备的接地在设备室的综合接地箱上，接地电阻不大于1欧姆。本系统设备室内所需的接地线由本系统负责提供。

    - 防雷要求：乙方应考虑控制中心所有在本招标范围内的设备和线缆的防雷。乙方应按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）提出本系统具体防雷方案，费用包含在总价中。

- 第三章 接口技术要求

- 总则

- 基本要求

- 本接口技术要求定义本采购项目接口的划分界面和功能要求。

- 本接口技术要求与用户需求书的相关章节相关联，乙方应负责并保证属于接口的所有要求都能得到完善的解决和执行。

- 本接口技术要求规定的接口类型、接口数量、接口位置及标准为暂定，最终的接口标准在设计联络阶段经各方协商后确定，乙方应按各方确认后的接口标准供货。

- 当接口设计出现分歧时，乙方必须无条件服从甲方的协调及裁定的结果，但总价不变。

- 当接口测试出现分歧时，应按照通用技术要求中的相关处理原则处理。

- 本接口技术要求中涉及的有关接口设备及材料发送的电磁辐射须符合相关标准的规定，且接口设备及材料须在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 乙方须完成相关接口的设备设计、供货、安装、安装督导、调试及验收等各阶段所有工作事宜。

- 本项目所有接口的费用均包含在总价内。

- 专业名称与代码

专业名称与代码表1.2-1

| 序号 | 专业名称 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理接口 | P |
| 2 | 参数及资料交换接口 | D |
| 3 | 功能接口 | F |
| 4 | 原有轨道交通信息网络系统 | OA |
| 5 | 电源系统 | UPS |
| 6 | 迭代升级网络设备 | NSW |

注：表中专业及设备代码仅适用于本接口技术要求。

- 接口工作范围

- 本项目的接口工作范围包括但不限于：

- 配合、协调本项目与其他专业和系统的接口；

- 设计、安装、测试、调试与验收上述接口；

- 编制、发布接口技术规格书；

- 与相关项目集成商、部门及公司交换接口资料及信息。

- 接口责任

- 乙方须对本项目的接口功能、安全、接口的管理和实施负完全责任，并负有与OA运维管理单位协调和合作的责任。

- 乙方负有本项目内部及与其他专业和系统接口的设计、协调、安装、安装督导、测试、调试、管理、完善的责任，负责接口实施过程中出现问题的处理，保证接口功能的实现，体现系统功能的完整性。

- 乙方应负责本项目内部及与其他专业和系统接口全过程的工作，负责牵头完成接口方式、接口协议、信息交换内容及定义等的接口设计联络，签订接口协议和接口实施文件。

- 乙方须提交所有与接口相关的文件（各一份原件）供甲方保存，直到达到功能要求为止。

- 在项目实施过程中，乙方应积极配合其他专业和系统的接口工作，即时提供接口资料等，满足对方对接口工作的时间安排和要求。

- 乙方应遵从甲方对提供接口资料时间的协调和安排以及其他有关接口方面的协调工作。

- 乙方有义务参加由甲方要求和主持召开的与本项目相关的接口设计联络工作会议，会议地点在南宁或在本项目设备的制造地或原产地。

- 乙方所提供的设备和工作范围应为接口分界点本项目侧的所有内容。

- 设备出厂前，乙方应模拟完成接口在工程现场条件下的测试和试验，并在甲方监督下完成接口功能测试和实验报告。

- 设备系统接口

- 与原有轨道交通信息网络系统

- 接口界面图

- 物理接口

- NSW与OA需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备及材料。

| 物理接口编号 | NSW提供 | OA提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSW.OA.P01 | NSW设备至OA设备端口的电缆和/或光缆，带标识、光模块、光跳线 | OA设备端口 | 1GE/10GE数据通道 | 以太网1GE/10GE光接口 | 若干个光口/电口 具体数量在基础设施安装部署阶段确定 | 控制中心数据中心机房 |

- 功能要求

- NSW与OA需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | NSW提供 | OA提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSW.OA.F01 | 迭代升级网络设备与原有OA网络的信息通信 | NSW.OA. P01 | 数据信息 | 数据通道 |

- 接口文件要求

- NSW与OA需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 接口文件要求 | NSW责任 | OA责任 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细接口规格书（DIS） | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 | NSW基础设施安装部署阶段 |
| 详细接口测试计划（DITP） | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 | NSW基础设施安装部署阶段 |
| 接口测试规格书（ITSP） | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 | NSW基础设施安装部署阶段 |

- 参数及资料交换

- NSW与OA需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 参数及资料编号 | 相关物理接口 | NSW责任 | OA责任 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSW.OA.D01 | NSW.OA.D01 | NSW提供资料应包括但不限于以下： 1）配合及确认相关资料； 2）按OA要求完成接口设计； 3）光模块类型、相关附件安装要求。 | OA提供资料应包括但不限于以下： 1）接口协议的内容、定义及格式； 2）设备端口及连接线缆的特性要求； 3）为NSW分配的IP地址； | NSW基础设施安装部署阶段 |
| NSW.OA.D02 | NSW.OA.D02 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）接口数据类型； 2）NSW信息所需的带宽及端口数量。 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）配合及确认相关资料； 2）按NSW要求完成接口设计。 | NSW基础设施安装部署阶段 |

- 设计要求

- 软件协议

- NSW与OA的接口软件协议为标准的TCP/IP协议。软件协议的具体内容（包括数据的定义，数据的格式等）在设计联络阶段由NSW承包商负责与OA运维管理单位共同确定。

- 冗余要求

- OA为NSW在控制中心数据中心机房提供若干万兆以太网冗余接口，在基础设施安装部署阶段由NSW承包商负责与OA运维管理单位共同确定实施细节。

- 电磁兼容

- 接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射符合相关标准（如：GB17799,GB9254,EN50121,GB/T24338,IEC801等）的规定；

- 接口设备、连接线及接连电缆在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 测试要求

- 以下测试将由NSW承包商和OA运维管理单位共同验证。测试应由NSW承包商无偿牵头，OA运维管理单位配合进行。测试程序及测试报告由NSW承包商提交。

| 测试内容 | 目的 | 相关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | NSW.OA.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | NSW.OA.P01 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | NSW.OA.P01 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | NSW.OA.P01 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | NSW.OA.P01 |
| 功能测试 | 验证NSW与OA接口功能合符要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | NSW.OA.P01 |
| 性能测试 | 验证NSW与OA接口性能合符要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | NSW.OA.P01 |

- 与专用电源系统

- 接口界面图

- 物理接口

- NSW与UPS需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备及材料。

| 物理接口编号 | NSW提供 | UPS提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSW.UPS. P01 | PDU配电单元至迭代升级网络设备的电源电缆，带标识和接头 | PDU配电单元 | 电力供应 | 电源线接头 | 若干 | 控制中心数据中心机房 |
| NSW.UPS. P02 | 接地端子至迭代升级网络设备设备的接地线，带标识和接头 | 接地端子 | 设备接地 | 接地线接头 | 若干 | 控制中心数据中心机房 |

- 功能要求

- NSW与UPS需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 相关物理接口 | NSW提供 | OA提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSW.UPS. F01 | 为迭代升级网络设备提供电力供应和设备接地 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 | 将原OA提供的输入电源分配给迭代升级网络设备 将迭代升级网络设备与柜内接地端子电气连通 | 迭代升级网络设备的电力供应及设备接地 |

- 接口文件要求

- NSW与UPS需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 接口文件要求 | NSW责任 | OA责任 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细接口规格书（DIS） | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 | NSW基础设施安装部署阶段 |
| 详细接口测试计划（DITP） | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 | NSW基础设施安装部署阶段 |
| 接口测试规格书（ITSP） | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 | NSW基础设施安装部署阶段 |

- 参数及资料交换

- NSW与UPS需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 参数及资料编号 | 相关物理接口 | NSW责任 | OA责任 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSW.UPS. D01 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）连接电缆的特性要求，整体功耗及后备时长； 2) 迭代升级网络设备接地线数量； 3）对输入电源的技术性能要求和接地要求。 | 提供资料应包括但不限于以下： 1）配合及确认相关资料； 2）提供接口设计规格。 | NSW基础设施安装部署阶段 |

- 设计要求

- 软件协议

- 不适用。

- 冗余要求

- 不适用。

- 电磁兼容

- 接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射符合相关标准（如：GB17799,GB9254,EN50121,GB/T24338,IEC801等）的规定；

- 接口设备、连接线及接连电缆在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 测试要求

- 以下测试将由NSW承包商与UPS承包商共同验证。测试应由NSW承包商牵头，OA运维管理单位配合进行。测试程序及测试报告由NSW承包商提交。

| 测试内容 | 目的 | 相关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 不适用 | 不适用 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 |
| 通信测试 | 不适用 | 不适用 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 |
| 功能测试 | 验证NSW与UPS接口功能合符要求。 功能测试在目视测试完成后在现场进行。 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 |
| 性能测试 | 验证NSW与UPS接口性能合符要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | NSW.UPS. P01 NSW.UPS. P02 |

- 第四章 附件

- 附件

- 附图

图1.1-1接口界面示意图

- 第六章  投标文件格式

一、资格审查文件格式

正本/副本

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

资格审查文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）资格审查文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

1、法定代表人资格证明书（详见格式A1）及法定代表人授权委托书（详见格式A2）（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件；

2、投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件；

3、投标人基本情况一览表格式（详见格式A3）

5、投标人类似项目业绩表（详见格式A4），同时投标人须提供业绩证明文件：（证明材料：证明材料包括但不限于中标通知书或业绩合同，所提供材料需能证明符合业绩内容，否则视为无效证明文件，提供复印件加盖投标人公章，原件备查）；

6、人员要求：项目经理具有5年以上类似的系统集成项目管理的经验（须在类似项目中担任项目经理或技术负责人）;一般人员要求计算机或自动化相关专业毕业，且有类似的系统集成项目3年以上的实践经验（须在参与过类似项目，或者出具相关证明或承诺）（格式自拟）

7、承诺书（详见格式A5）；
8、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。（如有）

- 格式A1：法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日  期：   年   月   日

注： 1、法定代表人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

2、参加现场开标的投标人代表必须是法定代表人或其开标会的授权代表人，必须携带授权代表人本人身份证原件及身份证正、反面复印件【授权代表人参加开标会时，需提供法定代表人授权委托书原件;法定代表人参加现场开标会时，只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件】。

- 格式A2：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南宁轨道数智科技有限公司

本授权书声明：注册于           (国家或地区)的             （投标人名称）在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为         的   （项目名称）    的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表（委托代理人）签字或盖章：

投标人：               （公章）

注：1授权代理人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

2、参加现场开标的投标人代表必须是法定代表人或其开标会的授权代表人，必须携带授权代表人本人身份证原件及身份证正、反面复印件【授权代表人参加开标会时，需提供法定代表人授权委托书原件;法定代表人参加现场开标会时，只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件】。

- 格式A3：投标人基本情况一览表格式

投标人基本情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 |  |  |  | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |  |  |  |  |  |  |
| 资质情况及编号 |  |  |  | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |  |
| 通过质量管理体系认证 |  |  |  | 1.是 2.否 |  |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 公司经理 |  |  | 总工程师 |  |  | 总经济师 |  |  | 总会计师 |
| 公司人员构成情况（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高级职称 |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 注册类人员 |  |
| 管理人员 |  | 现场人员 |  |  | 后勤人员 |  |  |  | 退休人员 |  |
| 20～30岁 | 30～40岁 |  |  | 40～50岁 |  | 50～60岁 |  |  |  | 60以上 |
| 公司近3年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

- 格式A4：投标人类似项目业绩表

投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同实施时间 | 委托人 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 项目按照时间顺序排列。

2. 投标人须按招标文件要求提供相应的业绩证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

- 格式A5：承诺书

承诺书

致：南宁轨道数智科技有限公司

我司郑重承诺：我公司没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故；我方与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。

如果在该项目投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的扣款依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司投标文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

二、技术文件格式

正本/副本

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

技术文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）技术文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

1.技术条款响应表（详见格式B1）；

2.服务方案（格式自拟）；

3.企业经营状况（提供由注册会计师事务所出具的投标人 2023年度审计报告复印件，供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)，成立时间不足的，提供从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止的审计报告。）

4.企业管理体系（提供具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书复印件）

5.拟投入本项目的团队名单，附人员简介（格式自拟）；

6.投标人认为需要提交的其他资料。（如有）

- 格式B1：技术条款响应表格式

技术条款响应表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五章 用户需求书 | 复制招标文件第五章对应条款 | 投标人针对对应的条款内容做出响应 | 无偏离/负偏离/正偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的投标函将依从招标文件对于技术的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

注：

（1）投标人必须仔细阅读招标文件第五章用户需求书的所有条款，并对所有条款内容进行应答，并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人完全接受。

（2）如有正偏离的，请在表中明确说明，并提供加盖公章的相关证明材料。

（3）投标人对所有条款如无偏离，可在上表空格中填写内容 “/”或者“完全响应”表示。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

三、报价文件格式

正本/副本

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

报价文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）报价文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

1.投标函（详见格式C1）；
2.投标一览表（详见格式C2）；

3.分项报价表（详见格式C3）

3.商务响应表（详见格式C4）；

4.投标人认为需要提交的其他资料（如财报、荣誉、人员资格证书等）；

5.投标保证金（详见格式C5）。

- 格式C1：投标函

投标函

致：南宁轨道数智科技有限公司

在研究了贵方提供的《（项目名称）招标文件》，并考察现场后，我方在此郑重表示，愿意按照我方报送的技术文件确定的投入力量和工作方法，依据贵方招标文件中提出的各项要求，我方愿以投标报价为：投标一览表投标总价的报价承担并完成上述项目的服务任务，项目质量达到招标文件要求。

本投标文件是由《技术文件》、《资格审查文件》和《报价文件》三册组成。我方同意从递交投标文件起90天内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守本投标文件的承诺，并同意随时解答贵方的询问，提供贵方要求的补充资料，参加贵方组织的主要人员的技术答辩，并随时准备接受中标通知。

我方在此承诺，我方若能中标，将在该项目的实施过程中，全面履行招标文件中规定的职责和义务，服务期：按招标文件要求执行。

我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

我方在此确认招标人对招标文件具有最终解释权。

我方已详细研究了招标文件包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

在本项目合同履约过程中，合同约定的税率必须遵照国家现行税法执行，最终税金在结算阶段按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

投标人地址：                          投标人       (盖章)

邮政编码：                            法定代表人或其委托代理人：

电    话：   　　                              (签字或盖章)

传    真：                            日期：      年     月     日

- 格式C2：投标一览表格式

投标一览表

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（元） （含税） | 投标总价（元） （不含税） | 供货期（天） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：1、如开标一览表有多页时必须每页加盖投标人公章，否则其投标作否决处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作否决处理。

3、投标人的投标报价，应包括本项目招标文件及合同条款中所列的全部内容，投标人不得以任何理由予以重复报价。

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式C3：分项报价表格式

分项报价表

| 名称 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出口负载交换机 | 套 | 2 |  |  | 0 |
| 出口负载均衡设备 | 台 | 2 |  |  | 0 |
| 抗DDOS设备 | 台 | 2 |  |  | 0 |
| 流量控制设备 | 台 | 2 |  |  | 0 |
| 防火墙设备（含IPS） | 台 | 2 |  |  | 0 |
| 防病毒网关设备 | 台 | 2 |  |  | 0 |
| WAF防火墙设备（高性能） | 台 | 2 |  |  | 0 |
| WAF防火墙设备 | 台 | 1 |  |  | 0 |
| 运维审计系统（堡垒机） | 台 | 1 |  |  | 0 |
| 零信任综合安全设备 | 台 | 1 |  |  | 0 |
| 态势感知分析系统 | 套 | 1 |  |  | 0 |
| 威胁感知探针（万兆） | 台 | 1 |  |  | 0 |
| 威胁感知探针（千兆） | 台 | 1 |  |  | 0 |
| DDI网络核心服务设备 | 台 | 1 |  |  | 0 |
| 云主机深度防护系统 | 套 | 1 |  |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：1、如分项报价表有多页时必须每页加盖投标人公章，否则其投标作否决处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作否决处理。

3、投标人的投标报价，应包括本项目招标文件及合同条款中所列的全部内容，投标人不得以任何理由予以重复报价。

- 格式C4：商务响应表

商务响应表

| 序号 | - 招标文件要求 | - 是否偏离 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有商务条款 | 我司均完全响应，无偏离 | 举例1：如完全响应按此填写 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：本招标项目的其他要求（未列入上表的），我司均完全响应，无偏离。

（1）对招标文件第二章投标人须知前附表及第四章合同条款及格式的所有内容进行应答，若全部商务条款满足无“正偏离”或“负偏离”的，则上述表格按举例1填写即可，即表明投标人承诺满足招标文件所有商务条款内容。

（2）若对招标文件的部分商务条款存在“正偏离”或“负偏离”的，则在上表中将“正偏离”或“负偏离”的条款进行罗列（未罗列内容则表明投标人对相应内容的响应为“完全响应，无偏离”），并填写具体响应情况、偏离情况及相关说明。“偏离”栏填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏填写偏离具体情况。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

- 格式C5：投标保证金

投标保证金

若采用现金，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）招标的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：		（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年   月    日